

RELATÓRIO DE SCRUM

Metodologias de Desenvolvimento de Software

GesStand

Rui Penetra nº2180680

**Índice**

**- Introdução**

A Metodologia Ágil foi implementada na fase de Planeamento, apenas a construção do produto Backlog, e na fase de Implementação, priorizando as tarefas dividindo assim em 2 sprints. As reuniões diárias foram realizadas durante as aulas desta unidade curricular.

**- Stakeholders**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stakeholders** | |
| **Product Owner** | Rui Penetra |
| **Scrum Master** | Rui Penetra |
| **Scrum Team** | Rui Penetra |
| **Clientes** | Prof. Dulce Gonçalves |

|  |  |
| --- | --- |
| Funções | |
| Rui Penetra | Relatório de Scrum |
| Relatório Final de Gestão de Projeto |
| Microsoft Project |
| Diagrama de Classes |
| Relatório de Retrospetiva |

**- Product Backlog**


1 STORY POINT = 24 h de Trabalho

![Uma imagem com captura de ecrã

Descrição gerada com confiança muito alta](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDSRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAEUnVpAIdpAAQAAAABAAAISpydAAEAAAAIAAAQwuocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFkAMAAgAAABQAABCYkAQAAgAAABQAABCskpEAAgAAAAMyMAAAkpIAAgAAAAMyMAAA6hwABwAACAwAAAiMAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAxOTowNjoxOCAyMzoyNTo0MgAyMDE5OjA2OjE4IDIzOjI1OjQyAAAAUgB1AGkAAAD/4QsWaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49J++7vycgaWQ9J1c1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCc/Pg0KPHg6eG1wbWV0YSB4bWxuczp4PSJhZG9iZTpuczptZXRhLyI+PHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyIvPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIj48eG1wOkNyZWF0ZURhdGU+MjAxOS0wNi0xOFQyMzoyNTo0Mi4xOTc8L3htcDpDcmVhdGVEYXRlPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIj48ZGM6Y3JlYXRvcj48cmRmOlNlcSB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPjxyZGY6bGk+UnVpPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAQoEcQMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APafs3/Tla/99f8A2NH2b/pytf8Avr/7GrlFAFP7N/05Wv8A31/9jR9m/wCnK1/76/8AsauUUAU/s3/Tla/99f8A2NH2b/pytf8Avr/7GrlFAFJoNqljZWuAM9f/ALGl+zf9OVr/AN9f/Y1Zl/1L/wC6afQBT+zf9OVr/wB9f/Y0fZv+nK1/76/+xq5RQBT+zf8ATla/99f/AGNI0G0ZNla9QOv/ANjV2mSfdH+8P5igCt9m/wCnK1/76/8AsaPs3/Tla/8AfX/2NVNfvrywWwexXzC1ziWIJuaSMRSOyqP72F498Z4zUdxq8suvabBp8kb2buRcSLhg5aF3RVYcdE3HvhkxwTQBf+zf9OVr/wB9f/Y0fZv+nK1/76/+xqtFr9q8TTSxzQQfZ2uo5ZFBEsK4JdQpJAwynDAH5unXEMetTLqF79stbi3jiht/Kgfyy7PJJIowVYj5iFHJAGOw5oAv/Zv+nK1/76/+xo+zf9OVr/31/wDY0+yvVvUk/dSQyQv5csUmNyNgMASpIPysp4J6+uRVmgCk0G1SxsrXAGev/wBjUHmx/wDPjB+Y/wDia0Jzi3k/3D/KsygB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigB/mx/8+MH5j/4mjzY/wDnxg/Mf/E0yigCxFGsy7lsrYDOOT/9jT/s3/Tla/8AfX/2NOsT+5f/AH/6CrVAFP7N/wBOVr/31/8AY0fZv+nK1/76/wDsauUUAU/s3/Tla/8AfX/2NH2b/pytf++v/sauUUAU/s3/AE5Wv/fX/wBjR9m/6crX/vr/AOxq5RQBSWDcMiytepHX/wCxpfs3/Tla/wDfX/2NWY/un/eP8zT6AKf2b/pytf8Avr/7Gj7N/wBOVr/31/8AY1cooAp/Zv8Apytf++v/ALGj7N/05Wv/AH1/9jVyigCn9m/6crX/AL6/+xo+zf8ATla/99f/AGNXKKAKf2b/AKcrX/vr/wCxo+zf9OVr/wB9f/Y1cooApCDJI+xWvBx1/wDsaX7N/wBOVr/31/8AY1ZT70n+9/QVmx6/ayWepXPlzKunNIJUZQGcJnLKM8qSrAE45UjtQBZ+zf8ATla/99f/AGNH2b/pytf++v8A7GrlFAFP7N/05Wv/AH1/9jR9m/6crX/vr/7GrlFAFP7N/wBOVr/31/8AY0fZv+nK1/76/wDsalu7pLOFZZQxVpY4htHd3CD8MsKnoAp/Zv8Apytf++v/ALGj7N/05Wv/AH1/9jVyigCn9m/6crX/AL6/+xpGg2qWNla4Az1/+xq7TJf9S/8AumgCt9m/6crX/vr/AOxo+zf9OVr/AN9f/Y1cooAp/Zv+nK1/76/+xo+zf9OVr/31/wDY1cooAp/Zv+nK1/76/wDsaPs3/Tla/wDfX/2NXKKAKf2b/pytf++v/saPs3/Tla/99f8A2NXKKAKXkfMF+xWuSM9f/saX7N/05Wv/AH1/9jVk/wCuX/dP9KfQBT+zf9OVr/31/wDY0fZv+nK1/wC+v/sauUUAU/s3/Tla/wDfX/2NH2b/AKcrX/vr/wCxq5RQBT+zf9OVr/31/wDY0fZv+nK1/wC+v/sauUUAU/s3/Tla/wDfX/2NI0G1SxsrXAGev/2NXaZL/qX/AN00AVvs3/Tla/8AfX/2NH2b/pytf++v/sauUUAU/s3/AE5Wv/fX/wBjR9m/6crX/vr/AOxq5RQBT+zf9OVr/wB9f/Y0fZv+nK1/76/+xq5RQBT+zf8ATla/99f/AGNH2b/pytf++v8A7GrlFAFP7N/05Wv/AH1/9jR9m/6crX/vr/7GrlFAFP7N/wBOVr/31/8AY0nkfMF+xWuSM9f/ALGrtMP+uX/dP9KAK32b/pytf++v/saPs3/Tla/99f8A2NXKKAKf2b/pytf++v8A7Gj7N/05Wv8A31/9jVyigCn9m/6crX/vr/7Gj7N/05Wv/fX/ANjVyigCn9m/6crX/vr/AOxo+zf9OVr/AN9f/Y1cooApLBuGRZWvUjr/APY0v2b/AKcrX/vr/wCxqzH90/7x/mafQBT+zf8ATla/99f/AGNH2b/pytf++v8A7GrlFAFP7N/05Wv/AH1/9jR9m/6crX/vr/7GrlFAFP7N/wBOVr/31/8AY0fZv+nK1/76/wDsauUUAU/s3/Tla/8AfX/2NH2b/pytf++v/sauUUAU/s3/AE5Wv/fX/wBjR9m/6crX/vr/AOxq5RQBT+zf9OVr/wB9f/Y0fZv+nK1/76/+xq5RQBT+zf8ATla/99f/AGNJ5HzBfsVrkjPX/wCxq7TD/rl/3T/SgCt9m/6crX/vr/7GirlFABRRRQAUUUUAFFFFADJf9S/+6afTJf8AUv8A7pp9AGN4j8SW3h2zWSZTLNJkRRKcbsdyewrnX8Za/YWtrqWqaRCum3Z/dPG2GI/M9ueQM1n/ABOgmGq2dwQfIaDYp7BgxJ/QiqWv2scXgHw5OrTF5vO3B5nZRhuyk4X8AK9OjRp8kW1e551WtNTkk7WPTtPv7fVNPivLNt0UoyM9R6g+4qeT7o/3h/MVzHw7gmh8KhpgQJZmeMH+7gD+YNdPJ90f7w/mK4KsVCbiuh3U5OUFJkc9qlxNbSuWDW0plTB6koyc+2HP6VWg0a1txbiHcot7hrhcYGSVZAp4+6qttA7BVHQVJf3j2ogSCJZZ7mXyold9i52s5ywBIGEPQHnH1GLBr89jYQrPazXdzLcXbMkO+Xakc5UhSFJJG5QuQq8cleKgs0YtAtUiaGWSaeD7O1rHFIwAihbAKKVAJGFUZYk/L165BoMRNw811dTzTrEGlkZcqY2LIygAKCCemMHHIOTnVopAVrKyWyST97JNJM/mSyyY3O2AoJCgAfKqjgDp65NWaKo3GtaXaTtBdalZwSrjdHJOqsMjPIJ9KALN1xaTf7jfyrNq9cSpLpkssLrJG8JZXU5DArkEHuK5LxZqGoWFrp/9kyRxz3F/FB+9XKsGDcHuBkDJHPpSk+VXJlJRV2b9Fcf/AMJh5WrfaLtpIbBdK+0S23l5ZJxN5ZXkA5B+XnA7+9ak/iuztbPUJrq3uopNOaMXEBVS4342kEMVIOfXsahVIslVYPqblFYen+K7O/1MWP2e6t5mllhXzlXBkjALr8rHkA5z0PrTNN8Y6XquoxWdsZN0+/yWbbh9nXgMWXIyRuC5Ap88e4/aQ7m/RXLeKvE0ljp+pQ6SJhd2SwmWcKhSHewwCGOSSPQHqPw1Tr9mviFdGfcty6kodysGwoYjAYspwc/MBnBxmjnjewe0jexqUVzmsTX8XirSbO31K4ggv/O8xEjiOzYgI2lkJ5PXOfwqze+KbDT9SmsbkSebFC8w2FG3BE3kYDZU7c43BQcHBo51rcPaLW5tUVgTeLrO3srK4uLe4h+3ZNukjRKXQKG3li+1RyBgkHJ6VVl8TSX+p+H00oTCz1FpHkcKgY7BynzHgA53ccj7pNJ1IidSJ1NFZdlr9nfazc6ZHuW5t1LEblYMA20nKscEHHDYPI4rUq009i009gooopjCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKgur21sYhJe3MNtGW2h5pAgJ9MnvwabaajZX+/wCw3lvc7Mb/ACZVfbnpnB46GldXsK6vY1dP/wBXJ/10/oKt1T077k3/AF0/9lWsfTtUmm1RY11L7VI17cQz2f7s/Z4kaTa2FAYfdjGWJHz+pFMZ0lFYUni7TobC1vLhZoIrpd8fnBUJQBSz4LcgbgMDLHqoYc1JqmryRSCGyhmYpd28M1wAmyPfJHlSCdxJRxyAfvDnIOADZorIj8Taa91ewedg2aPJK2QfljOHO0EsMHjkDPVcjmnXWux2FgLnULWa0LS+UkU0kQLnGfvb9gGAerDp6kZANWiq13qNlp+z7feW9r5mdnnSqm7HXGTz1FOtb21v4jLY3MNzGG2l4ZA4B9MjvyKAJI/un/eP8zT6ZH90/wC8f5msLSbu8Sz0ee7vJLv+00UOsiIvlMYmkyu1Rx8pGDnqDkYOQDoKKyn1+1SwiuzHN5cti98o2jIjQKSOv3vnHt15ol16C3uLSO5gmgW8bbE8pRckttA2Ft+TlT93jcN2OcAGrRWeNRkuVuhZWszCJZFjnIQo8ikqVClw2dwI52g4POMGqWm67HLpolWabUJnuDAkaeVuLBN20MrbCdg3E7sZyBjhAAbtFQWd0l7bCaMMo3MjKw5VlYqynHGQQRxkccEip6ACioLq9tbCIS31zDbRltoeaQICfTJ78Gm2mo2Wob/sF5b3Xl43+TKr7c9M4PHQ0ATJ96T/AHv6CuZ1DR77/hHrwWUGb2V7qNog6jzopZJNoJJxxvDjPIwV43GumT70n+9/QVl2usTzXUazWkcdvNczWsMiTFnLRl+WXaAARG3Qnt9QwK11ptxJrMkotN8r3MMsN9lP3EK7N8eSd4ztk4UEHzOTy2I4/D+XgeW2y0moXD3LeZy0DGVlQ88oSYyU6Ek5HWt1b21aKaVbmFo7dmWZxIMRlfvBj2I756UQXtrdLG1tcwzLKrMhjkDbwpAJGOoBIB9M0CObvNFvJbW1jdLryYJbkLDaNFvQGXMLL5nyqFQYBBDLkAY5rZitXHiOa6FttQwhGml2lmPBAjIJYL13KcDIUgcsTbS9tZGjWO5hZpVVowsgO8MCQR6ghWI/3T6VE2raclml29/arbSNtSYzKEY88Bs4J4P5GgZj6jpVxPqjS/2fHcyG9t5ort2TMEKtHuRSfmzlXbAwMMTnJ2mfSdNntNcvLi4F0XlaQ+bmLyXUvlBx+8LKuAN2QvzAcYzsPcwRTxQSTRpLNny42YBnwMnA74FS0AFFFFIApkv+pf8A3TVS41rS7SdoLrUrOCVcbo5J1VhkZ5BPpVkyJNaebC6yRum5XU5DAjgg9xQBLRVPU7p7Ox8yEKZHljhUsMhS7qgYjuBuzjIzjGR1qPdJpUJe8vJryN5Yo0LxoHVncJ1UKCuWXtkc8ngAA0KKz59XihFwBDNI8NwtvsUKNzsqsMEkADDgfMRk8DJIBrR65ItzqKXVlMkVrcLDE67P3hZY9q/fzuZn4JAABGSDmgDZoqtZXq3qSfupIZIX8uWKTG5GwGAJUkH5WU8E9fXIqzQAUUySRIYnlmdY40UszscBQOpJ7CqlvrWl3c6wWupWc8rZ2xxzqzHAzwAfSgC2f9cv+6f6U+mH/XL/ALp/pXPa1qk1rql1HHqXkSQ2STWtn+7/ANKlLSfLggs2dqDCkHn1NAHSUVlT6zELie3CXSG3uIYZJURdu52j2qCeoPmc45AB6ErmWLV4pbxYRDMsbyvDHcELskkTduUDO4EbH5IA+U88jIBoUVjQeIbWeKG8YXVvbvaS3I82MAGNfLJYjlsjfgY4PzHkbSWprNwt7qDXNlcQxW1tDIIJGhDctIGfdv24wo6sPun8QDborKj16C4traWxgmvHuFdkihKZARgrncWCkBiBwTnORkc1DpWvRzQ6Ta3L+ZfXdlHO5yi9UznBIJyVbhQcY5wMUAbdMl/1L/7pqpca1pdpO0F1qVnBKuN0ck6qwyM8gn0qyZEmtPNhdZI3TcrqchgRwQe4oAloqtqH2r7DJ9h/13GMY3YyN23PG7bnGeM4zxmsu21S5j1KztI/O1G3uIpJPtBREdNropDDK8qWbcNoPKjBIagDdorIHiK2+yy3LwXCRLbPdxMQv+kRKASygNxwy8NtPzDjriUa3B9lu5nguIjbYPkyIFklDD5Cq5z8x+UA4O4FcAgigDSorE1q+FvqllBNq39l28kMztJmJd7K0YUZkUjozcCnJrxhsIJL61m85bSO5vRGoUWwYHJYMQcZV+BuPy9OmQDZorKm1mK1uJYyl1O5uxbLGiKcP5IkAHT5cd26EnJCjIjXXJJtVs7e3sppIZ4pTI3yAxOkiowOX6KS2cZzxtzzQBs0VWsb1b+Bpo4pI0Dsi+ZjLYOM4BJHORhsMCCCBU0kiQxPLM6xxopZnY4CgdST2FAD6Yf9cv8Aun+lVLfWtLu51gtdSs55WztjjnVmOBngA+lWz/rl/wB0/wBKAH0Vlai12t/EFvGtLdlCxOsasrSkn5ZcjO0/KF2lcncMglafba3Bc3QhWC4RWmkt1ldAEaRC2VHOTwjHONvGM54oA0qKxE8R20lql/5d5HAbKW6VGjUeYiCMk4Jzn5sDkA/MeRtNF74geG3JtrG4aZZoFMUiqrGOSTaHwWGM4YAHDA43ACgDboqnb3/n3jW32eaN44lkkL7RsLdF4bJPXkArwRuyCKuUAFFVrvUbLT9n2+8t7XzM7POlVN2OuMnnqKda3trfxGWxuYbmMNtLwyBwD6ZHfkUASR/dP+8f5mn0yP7p/wB4/wAzXPPqWo6fb+bK8l3dedDFcWhSMCMvIF3RnK5QgsFLFjnbkja4oA6Sisptdjj1BLGa1mjuZYvMiiMkRaQ7S20AOSDwwycLlT83TNKLxbBBothd6vE1rJdRCTBZACoVSzr8/K/MMLy57KaAOiooooAKKKKACiiigAooooAKKKZJIkMTyzOscaKWZ2OAoHUk9hQA+mH/AFy/7p/pVS31rS7udYLXUrOeVs7Y451ZjgZ4APpVmVihLrG0jKjEIuMt04GSBn6kUAS0Vm/2pd/9ALUP+/lv/wDHaKANKiiigAoqtdyvFs2HGc54qqbmc/8ALUj/AICP8KANOiufu9bt7KUR3urw20hXcElkjQkeuCOnBqyZbn/n7kH/AAFP/iaV0K6NSX/Uv/umn1yHirVtQ0nwzdX1reMZYimA6IQQXUEH5fQmu4/sX/qIXX5R/wDxFF9bBdXsZt/p9rqdo1tfQrNE38Ldj6g9j71iJ4H0wGFbie9ureAkxW08+6KPPXC44rotUhstGsHvdS1a6gt0IBcqjck4HAQk1Yi0qOeFJoNTuJIpFDI6GIqwPIIITkVrGpOK0ZMoQk9UV0RY41SNQqKMKqjAA9KST7o/3h/MVc/sX/qIXX5R/wDxFRz6PsjBF/dH50HIj7sB/crMsp3VnDexCO4VsK25WR2RlPTIZSCDgkcHoSOhqt/YenrbR28MLQRxM5j+zyvEU3NuYAqQQpPO3pwOOBi9qHhCw1WLy9RkluVCsqmSOIlc9dp2ZU+49KktfDFrYRGKxmltoy24pDFCgJ9cBOvAoAbRVn+xf+ohdflH/wDEVBP4Zt7qWKS4uriVoW3RhxGQrcYYDZjcMcHqOcdTQA2srVPDml6zeWt1qFsssts2VJ/jH91v7y55x/QkHe/sX/qIXX5R/wDxFH9i/wDUQuvyj/8AiKAM6/ONOuf+uTfyNYepaXDqn2T7Q0i/ZblLlNhAyy5wDkHjmpviLZzab4A1K6ttRu1kQRgEMi8GVQeVUHoT3qT/AIVja/8AQy+JP/A8f/EVnJ3fLa5nKTb5bXMO78G6TeXt7cvHJG19D5UyxttUncG3gY+9lQfQ45ByafP4Us7qz1CG6uLqWTUWjNxOWUOdmNoAChQBj07mtn/hWNr/ANDL4k/8Dx/8RR/wrG1/6GXxJ/4Hj/4ip5f7pHL/AHTIt/C1lbaqmoRy3BlS5nuQrMu3dKoVh06ADj+tTaZoi6QqQ2d7dC0jZilq3llF3EnGdu/AJ/vVo/8ACsbX/oZfEn/geP8A4ij/AIVja/8AQy+JP/A8f/EUJNbRBJraP4mNqfhSz1SW8d7i6gW+WMXKQsuJNn3T8ykgjjoR0p0Xhayg1xdTiluFdZpZxDuUxh5FCuem7nAOM4B6Vr/8Kxtf+hl8Sf8AgeP/AIij/hWNr/0MviT/AMDx/wDEUcut+UOXW/KVbrS4bvVbHUJGkEtj5nlqpG0712nPHp9Ky5/Bmnz3stx510gladjErrtDTJskYZUnJHPXAPbHFb3/AArG1/6GXxJ/4Hj/AOIo/wCFY2v/AEMviT/wPH/xFDTe8Qab3iZknh63aHTVinuIJdMTy7edCpYKU2EEMpU5AHbtxipG0aOW+0+8uLm4nnsPM8t32DfvGDuCqBwOmMfjV/8A4Vja/wDQy+JP/A8f/EUf8Kxtf+hl8Sf+B4/+Ip2f8o7P+X8TI0rwtZaNqH2q0luDthaCOJ2UrGjPvwOMnknkknmtqmf8Kxtf+hl8Sf8AgeP/AIiq3/CB6P8Aafs//CZa553nfZ/K/tRN3m+X5vl4253eX8+Ou3npzQrxVlEceaKsolyimf8ACsbX/oZfEn/geP8A4ij/AIVja/8AQy+JP/A8f/EVXNLsPmn2H0Uz/hWNr/0MviT/AMDx/wDEUf8ACsbX/oZfEn/geP8A4ijml2Dmn2H0Uz/hWNr/ANDL4k/8Dx/8RR/wrG1/6GXxJ/4Hj/4ijml2Dmn2H0Uz/hWNr/0MviT/AMDx/wDEUf8ACsbX/oZfEn/geP8A4ijml2Dmn2H0Uz/hWNr/ANDL4k/8Dx/8RR/wrG1/6GXxJ/4Hj/4ijml2Dmn2H0Uz/hWNr/0MviT/AMDx/wDEVW/4QPR/tP2f/hMtc87zvs/lf2om7zfL83y8bc7vL+fHXbz05o5pdg5p9i5RTP8AhWNr/wBDL4k/8Dx/8RR/wrG1/wChl8Sf+B4/+Io5pdg5p9h9FM/4Vja/9DL4k/8AA8f/ABFH/CsbX/oZfEn/AIHj/wCIo5pdg5p9h9FM/wCFY2v/AEMviT/wPH/xFH/CsbX/AKGXxJ/4Hj/4ijml2Dmn2H0Uz/hWNr/0MviT/wADx/8AEUf8Kxtf+hl8Sf8AgeP/AIijml2Dmn2H0Uz/AIVja/8AQy+JP/A8f/EUf8Kxtf8AoZfEn/geP/iKOaXYOafYfRTP+FY2v/Qy+JP/AAPH/wARR/wrG1/6GXxJ/wCB4/8AiKOaXYOafYjvLO31CzktbyJZoJV2ujd/8D79qh0nSbTRdOSysI9ka8knlnbuzHuT/wDW6CrX/CsbX/oZfEn/AIHj/wCIo/4Vja/9DL4k/wDA8f8AxFLW9+UXvXvylzTT8tx/11/9kWp7S1SzhaKIsVaWSU7j3dy5/DLGsDwlo0lt4w8TaT/a+pTQWRtTG08yyMS8ZY5JXH5AcAeldf8A2L/1ELr8o/8A4iqjLmVy4y5lcxBoscdrZxWt1cW72cPkRzJsLlMKCDuUrzsU5xnjjHNFzokFzdGZp7hFaaO4aJHARpEK4Y8ZPCKMZ28Zxnmtv+xf+ohdflH/APEUf2L/ANRC6/KP/wCIqijGGkRbbqF5pntLlZA9qSuwbyS5BA35JLfxcbjjHGBtLaS3RJtQupJopfNiuCIw8Z2leAECkYLDlT94+2Nn+xf+ohdflH/8RR/Yv/UQuvyj/wDiKAMjV9Is9b02Sy1CPfG3II4ZG7Mp7Ef/AFjwSKns7O30+zitLKJYYIl2oi9v8T7960P7F/6iF1+Uf/xFH9i/9RC6/KP/AOIoApx/dP8AvH+Zqhp2ix6ekCNdXF0tqgS3WfZiEAbeNqjJxxk5OM4Iyc68Gj74yTf3Q+dxwI+zEf3Kk/sX/qIXX5R//EUAc7/wjNr5TxNcXTRm0kskQuMRQvt+VRjqNowTknuTgYs3ukRXt2lwZpomDRGRYyuJfLfegbIJADE/dxnPOeMbP9i/9RC6/KP/AOIo/sX/AKiF1+Uf/wARQBzsOmyNf6lazib+yposLCxTa7yFjKQR84HI6kcs2OMYkXQ1WNyb26a4a4+0C5Pl70fyxHwAm3GwY5U9SeuCN7+xf+ohdflH/wDEUf2L/wBRC6/KP/4igDPs7VLK2EMZZhuZ2ZjyzMxZmOOMkknjA54AFT1Z/sX/AKiF1+Uf/wARR/Yv/UQuvyj/APiKAM+8s7fULOW0vYlmglXa6N3/AMD79qg0jSLPRNNjstPj2RrySeWdu7Me5P8A9YcACtf+xf8AqIXX5R//ABFH9i/9RC6/KP8A+IoApp96T/e/oKx7TQfsVyt5BHbpeG5maZ1GDNDJIzbS2OoBQ9OqbcgEmugi0fdJMPt90NrgdI+flB/ue9Sf2L/1ELr8o/8A4igDkrLw5NaaY1sFj82P7P5czXUknnCF96gqw/dAkdF3Abj1xzfmttRluLW9RLWO5jilheMyM6IHZDvB2gsR5Y+XC5yfmGMne/sX/qIXX5R//EUf2L/1ELr8o/8A4igDmdP0J7SIG4htbmRdLhsgrdGKb96klThGyvY9ORxUi2Go25s7mMw3NxBFLE0c0zKArsrD95tYsVCBckZbqcHg9F/Yv/UQuvyj/wDiKP7F/wCohdflH/8AEUAc/Z6VPZSadHE0YjtLZYJZgSHnCqQEKYwADhg2SRyAMMSderP9i/8AUQuvyj/+Io/sX/qIXX5R/wDxFAFairP9i/8AUQuvyj/+Io/sX/qIXX5R/wDxFAGDqnhzS9ZvLW61C2WWW2bKk/xj+6395c84/oSDpS/6l/8AdNXP7F/6iF1+Uf8A8RUdzo+y1lcX90SqE4Ij9P8AcoAq3FvFdQNDOu5Gx3IIIOQQRyCCAQRyCARVT+yvMtpIrq9url3ZGWWQqDGUbcpUKoXIbnkHPQ5AArZ/sX/qIXX5R/8AxFH9i/8AUQuvyj/+IoAwRoMX2S5t2urp0u5fMuSzKTNlAjKTjhSF/hxj+EgYAln0iKeW4fzpo1nZZGRSuBKu3bIMgncNi8Z28cqcmtn+xf8AqIXX5R//ABFH9i/9RC6/KP8A+IoAzbKyWyST97JNJM/mSyyY3O2AoJCgAfKqjgDp65NWas/2L/1ELr8o/wD4ij+xf+ohdflH/wDEUAVqytL8OaXo15dXWn2yxS3LZYj+Af3V/urnnH9AAN7+xf8AqIXX5R//ABFH9i/9RC6/KP8A+IoApn/XL/un+lRpaol/Ldgt5ksSRMM8AIWI/H5z+lXG0fF1Gn2+6wUY5xH2K/7HvUn9i/8AUQuvyj/+IoAyJNKgk8/c0n7+5iumwRw0fl4A46fu1z9TTYtIiivFmE0zRpK80duSuyOR925gcbiTvfgkj5jxwMbP9i/9RC6/KP8A+Io/sX/qIXX5R/8AxFAGIuhWYtbe2fzJIoLJ7IKzffjYIDkjHOEHIx1NMGgxE3DzXV1PNOsQaWRlypjYsjKAAoIJ6Ywccg5Od7+xf+ohdflH/wDEUf2L/wBRC6/KP/4igDBTQYo4YkW6uhJG0paYMqvIJX3yKSAAATjlQCMDBFS2mkRWLWxtpplEFuluwJU+ciAhN3HUbiflx15yMCtn+xf+ohdflH/8RR/Yv/UQuvyj/wDiKAMHVPDml6zeWt1qFsssts2VJ/jH91v7y55x/QkHSl/1L/7pq5/Yv/UQuvyj/wDiKjudH2Wsri/uiVQnBEfp/uUAVbiH7RA0fmSRE4IeNsMpByCPx7HIPQgjIqlFoscM6XC3VwboOWknOzdKCEBVht2gERoPlAPy9eTnb/sX/qIXX5R//EUf2L/1ELr8o/8A4igDnx4dtvssts89w8TWz2kSkr/o8TAAqpC88KvLbj8o565LjT3vfEcFw8UkVvaodxLLtuW4MeQCSQh3kbsYYgjPNdB/Yv8A1ELr8o//AIij+xf+ohdflH/8RQBnvao9/Fdkt5kUTxKM8EOVJ/H5B+tVr7SIr6V3eaaJZohDcJGVxPGM/K2QSB8zcqQfm68DGz/Yv/UQuvyj/wDiKP7F/wCohdflH/8AEUAZH9lQfbftO6Tf9p+1YyMbvJ8rHTpt5+v5U1NIiikikgmmjkillfeCp3CSTzHQ5BG0nHTBGBz1zs/2L/1ELr8o/wD4ij+xf+ohdflH/wDEUAZtlZLZJJ+9kmkmfzJZZMbnbAUEhQAPlVRwB09cmrNWf7F/6iF1+Uf/AMRR/Yv/AFELr8o//iKAMHS/Dml6NeXV1p9ssUty2WI/gH91f7q55x/QADSP+uX/AHT/AEq5/Yv/AFELr8o//iKjbR8XUafb7rBRjnEfYr/se9AGZf6YuoblkubiOKRPLmhRhsmTng5BxwSMrtPPXgYqaXpEkUhmvZpmKXdxNDbkpsj3ySYYEDcSUc8En7x4yBjov7F/6iF1+Uf/AMRR/Yv/AFELr8o//iKAMF9AtXsIrQyTeXFYvYqdwyY3Cgnp975B7deKnudKgupp5XaRXmSJcqR8hjdnRhx1DNnnIOBx1zr/ANi/9RC6/KP/AOIo/sX/AKiF1+Uf/wARQBlQ2Hl3gupria4lWLykMm0bAdu7G1RyxVSc56cYHFXKs/2L/wBRC6/KP/4ij+xf+ohdflH/APEUAZGr6RZ63psllqEe+NuQRwyN2ZT2I/8ArHgkVPZ2dvp9nFaWUSwwRLtRF7f4n371of2L/wBRC6/KP/4ij+xf+ohdflH/APEUAU4/un/eP8zWa2gxSEme6upmVdsDSMpMGGVxtOMsdyIcvuzt5zk52oNH3xkm/uh87jgR9mI/uVJ/Yv8A1ELr8o//AIigDEXRYxqEN2bq4Zo381kOzbLJ5Zi3t8uc7eMAheOlMTQ1iihS2vbqBrdTHA6+WTHEdv7sbkIK/IvJBbj73Wt7+xf+ohdflH/8RR/Yv/UQuvyj/wDiKAK1FWf7F/6iF1+Uf/xFH9i/9RC6/KP/AOIoArUVZ/sX/qIXX5R//EUf2L/1ELr8o/8A4igCtRVn+xf+ohdflH/8RR/Yv/UQuvyj/wDiKAK1FWf7F/6iF1+Uf/xFH9i/9RC6/KP/AOIoArUVZ/sX/qIXX5R//EUf2L/1ELr8o/8A4igDB0vw5pejXl1dafbLFLctliP4B/dX+6uecf0AA0JVLkosjRsyMA64yvTkZBGfqDV7+xf+ohdflH/8RUbaPi6jT7fdYKMc4j7Ff9j3oAyP7Lu/+g7qH/fu3/8AjVFbf9i/9RC6/KP/AOIooArUUUUAU77/AJZ/j/SqlW77/ln+P9KqUAcp4rkj0y8Orafe7dZWGOCGz3I3noZRxsxuOcnlSDxXV0UVKjZtkqNm2c54+/5EfUP+2f8A6MWus8R+Lrjwzr9ml/Zf8Sa4Xa12mWZHz6DsB26kHI6EVyfj7/kR9Q/7Z/8Aoxa9M1PTbXV9Omsb+MSQTDDDuPQj0Iqqbiqr5ldWX6mbTc3bsv1OCiWX4keJxcsWXw5psmFQ9LiQc8g88gjOei8cEk16OAAAAMAdAKradp1tpOnQ2VjGI4IV2qo/mfUnqTVmtak+Z2Wy2LjG2r3YVDdf6lf+ukf/AKGKmqG6/wBSv/XSP/0MVkWePfEDQtYvPG99Pa6Ze3EDiPZJFA7qcRqDggeoNZUPhcWunvd69dyaVKuHjt2SMzOuSNwRpFYYIPbntmvfKydc8Nab4ggKX0CCQgL56xoZQoOdoZlJA5PT1rt+uTUFGOljk+qwc3KRoWd5b6hZxXdlKs0Eq7kdTwRU1QWdnb6fZxWllEsMES7URRwBU9cR1hRRRQByHxV/5Jlqv/bH/wBHJXX1yHxV/wCSZar/ANsf/RyV19Qvjfov1M1/Efov1CiiirNAooooAK43StMPiuC61e+1LVLa8j1C8tbf7FfywxW6wXMkMZEIby5D+73nzVfczEH5NqDsqxNQ8H6Nql/Jd3kFwWmx9ohivZooLnAC/voUcRy5UBTvVsqApyoAoAxP+En1zyv7a36f/ZP9tf2V9g+yv5//AB/fYvM8/wAzb9795t8rp8mc/PUUHinxGbY6xdDSxpia6+ki0jhkM0qnUDaLL5pfahGQSmx92w/Mu/CdB/wh+jf2r9v8i43+d9o+z/bZvsvm7t3mfZ9/lbt/z52Z3/P97mrP/CPaX/Z32D7N/o3237fs8xv9f9o+0785z/rfmx07YxxQBxHinVNc1j4ceML7OnjSRZatZ/ZfKdZ4vIE8PmebuKybmizs2JgP94lPn7K21WebxpqWkMkYt7XT7S6RgDvLSyXCsCc4xiFccdz14xWuvA3h+9kvGurKSVLxJklgN1L5K+arLK6RbtkbsHfLoFY+Y/PzNmzqvhfSdbuluNRt5HcIIpBHcSRJcRgkiOZEYLMnzN8kgZfncY+ZsgHN6Z4v1nUbXwrdXTWemWuq6fZ3U1w9jLPFPNKAXgV1kC25GUCmUtvaZVUEqQc2wubGx+JljDFZ2cwudQvLaFrexuiLeQi4neQ3jnyZX3CdfLVQ0RnmRWwsm/sovB+jQ/2ascFx5OlwxQWlqb2YwIsX+rJhL7HZSAQ7KWBVTnKggXwdoSa9FrC2P+nQTPPA5mcrA7qyyGNN21N+9i4UAO2GbLAEAGJofifXLqPwxqWoPp8mn+J9vkWkFq8ctnvtZLld0pkYS4WIocImS27jG06Woaprlx4qudK0E6fF9gsoLyUXsTv9q815lEaurDyceQcuVk++Dt+XDWdP8H6Npd/Hd2cFwGhz9nhlvZpYLbIK/uYXcxxYUlRsVcKSowpIqTVfC+k63dLcajbyO4QRSCO4kiS4jBJEcyIwWZPmb5JAy/O4x8zZAPO7XxneeFfhZ4antHt3isvDNrezWq6fcXcs4EGdrPFhbVTsIWWTcCd52gRHd3fiO5ng17wnHBNJGlxq0kcyo5AkX7DdNtYDqNyqcHuoPao734feGNQ0q30270zfZQWS2CwC4lVXgVcIkgDfvNmSUL5KMSykMc1t3Wn2t7c2U9zFvlsZjPbtuI2OY3jJ4PPySOMHI5z1AoA42DxT4jNsdYuhpY0xNdfSRaRwyGaVTqBtFl80vtQjIJTY+7YfmXfhJbbxDqT6RYwaf9nhvdT8Qajp0c9yJLiOEQy3b7ihkDNlbfbtDqFL8YVQldJ/wj2l/wBnfYPs3+jfbft+zzG/1/2j7TvznP8Arfmx07YxxUU3hfSZ9M+wNbyRwi6lu0aG4kiljmkd3d0lVg6EmSQHaR8rsv3SRQBk22salaa3rkWrnT1m0/Rba6aU3UkNsxMl2N7btwhUrErEhWK5ILSBFNc1deKLzWrG50zUD50tlqeh3AuP7JuNN3CXUkXZ5M5LHHkk7wcHfjAKknu7TwrotlHcRw6fGyXVqtpcrMWlE8YaRsOHJ3ktPKWY5Zy5LE1WtfA3h+0ad4rKR5bl7aSeea6lllma3lMsLPI7FmKseCSflCqcqoAAKUmt3EFr41uReW+nrpF6D9quYZrqOOJbO2mdjEJAejP8qFRnnBYturX2v+JNN0HS11SfT7PVrnzZJlh0q5vn2K3yAWsDswwrp5j+YyI+FBcOrDfvvC+k6ja39vc28mzUbqK7uTFcSRO00YjCOrqwZCPIixtI+7nucxz+D9GurC1tLyC4uorXeEa4vZpZHRzl45JGctLG2BujcsjBVBBCjABiaZ4r1zxR9ik0GLT7Ldotlq8sF6ry+d9p83EKyKV8rb5JBkKSZ3g7Plw2RYXNjY/Eyxhis7OYXOoXltC1vY3RFvIRcTvIbxz5Mr7hOvlqoaIzzIrYWTft6v4DtriTQbTSrWO306wRLa6BvZlE1pGu1LaSJeLlCGbiRwFJzhwzo+uvg7Qk16LWFsf9OgmeeBzM5WB3VlkMabtqb97FwoAdsM2WAIAMTQ/E+uXUfhjUtQfT5NP8T7fItILV45bPfayXK7pTIwlwsRQ4RMlt3GNp7asTT/B+jaXfx3dnBcBoc/Z4Zb2aWC2yCv7mF3McWFJUbFXCkqMKSK26ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOH0yz/tDx944tTc3Fssv2APJbSbJNvlHcobquRldy4YA5Uq2CLfhI6lJZibTbjz9Ek1OQ2xv55J5vsQhKhkkYsX33CmRGZmBhkGCPlVcPRm8N+NPEni20/tAX9nrUFuWt4DcW8nlRrscMwCYBLAYDHIJB4JFdTF4Rtre90t4Lu8Nvp11JeKl1dzXUjzNC0I/eSuxCBJJPkHVipBGGDZ02nHTz/MzpNOOnd/mZNwLrTviJpoVtYiW9vZI5bu9vBJa3iG2lkEEMCuRGylEO8xRkrC+XZn/edtWRB4X0m21k6pDbyC43vKqG4kaGKR875EhLeWjtufLqoY73yTvbOvWhoFFFFABRRRQByviQyTS+H9M+0XENtqWrywXX2ad4JHRbe5lAEiEOvzxIcqQSBg8Eg19N8QT6R8MdY1i58y/OjPqnlpLKd8kdrcTpGjSHJJ2RKpdssepySSd670ey1rTxBfpIRHcPJHJDM8MsTbmG5JEIdDgspKkZVmB4JBmg0bTrbRjpKWkb2LI6SQzDzBKHyX3lslyxZixbJYsSSSTQB534suvEGjarc3erz6feS2vhLWbi3mso5rTJVrQlGUSMy42qQ6yAnccBSoZtzx54zvPCvnT2j27xWVk17Narp9xdyzgbjtZ4sLaqdhCyybgTvO0CI7tJfh/wCHP9JM1pcXUt3ZTWE093fzzyvby7d8XmO5bb8oIGflJYrgs2bOveDtC8T7xrlj9pWWEwSoJnRZk5wJFVgH2lmZC2SjEsu1uaAK39s6l/wnf9mXMlvYWPS3jmspHa/Hlbi0dwHEaMG3jySrPthZ/usCvSVm/wBgWB17+2JFuJbscoJruWSKI7dm6OJmMcbbcjcqg4ZufmbOlQAUUUUAFFFFAEMH+uuf+ug/9AWpqhg/11z/ANdB/wCgLU1ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVDef8AHjP/ANc2/lU1Q3n/AB4z/wDXNv5UAcD45ursXXiq4ivryB/D/hyPUtPFvcyRIlwTdks6KQso/wBHi+WQMvBGPmbPSeNrme28NqLaaSA3GoWNpI8TlH8ua7iikCsOVJR2AZSGGcgggGrOq+F9J1u6W41G3kdwgikEdxJElxGCSI5kRgsyfM3ySBl+dxj5mzHD4YtWh1hNSb7X/a979rm2gxCMqkccWwg7lZVhiO8NneC67eAoByO+4/tb/hGft+of2b/wk32D/j+m8/yP7K+17PtG7zf9d82d+cfJnZ8tWZfE+peH/g9rWt26/b7vSZtQitxdGSTKQXcsUe8qGd9qIuWPJ2ku65Zx0v8Awh+jf2V9g8i42ed9o+0fbZvtXm7dvmfaN/m7tnyZ352fJ93itLT9PtdKsI7Owi8qGPJALFmYkkszMSSzMxLFiSWJJJJJNAHLfD+K5ubWfUrxtUhuGdopoby6upEnbCsJQlzBCYjkuNsKLH8xGDtUJ2VZGleF9J0S6a4063kRyhijElxJKlvGSCY4UdisKfKvyRhV+RBj5Vxr0AFFFFAELf8AH9F/1zf+a15f4L8T6rpPwzitbm6k1LVW0/Tbqxur6Rpt7agfLiE7khiFufNB29IRHjc2a9Qb/j+i/wCub/zWsqPwdoUVzoM8djiXw7C0Glt5z/6OjRiNh975sooGWyeM9aAOE0vxLqfh7QdK0ODULy7uGutXX+0r7T7nV5mjtb4wqrxwFXJIkX94SFGzbj5hjoLPxN4g1hdIsbSO30vUL2G9nkn1DTptrJbTxwgi3Z43TzRKsgDMSg+U7s7ht3Hg/Rri2SHyLi38uaedJbS9mt5Q00hklHmRur7Wc7imduQvHyrgn8I6VcWFraynUP8ARN4huV1S5W5Ac5ZTOJPNZSQpKliPlTj5VwAct4F1C7GpadZXUUcT3D+IZ50inkdEkTVEG1fuq4/eNhmTdxxtywOvpniu+vdB8C30sVuJfEXlfawqttTdYy3B2c8fPGo5zwT35rW0vwrouiNanSdPjtBZpcR26RFgkSzyrLKqrnABdFIGPlxgYHFVrTwN4fsdTtb+3spPtFi7PZ+ZdSyJabkZCkKMxWJCrkbEAXhOPkXABzeg+KfGOt2vh9WGh29x4g0k6mkghmdLJYxDuyu8GYuZ1wuY/L5+aXALdl4c1f8A4SDwrpWs+R9n/tGyhu/J37/L8xA+3dgZxnGcCix8PaXpv9m/Yrbyv7LsjYWf7xj5UB8vKcnn/Ux8nJ+Xryc2dN0+10jSrTTdPi8m0s4Uggj3FtiIoVRkkk4AHJOaALNQ3n/HjP8A9c2/lU1Q3n/HjP8A9c2/lQBNRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAct4ghOq+NNH0W4ubyKxm0+9u5Es7uW1dpI5LZEJkiZXwBNJ8udpyCQSARY8Gahdav4P8NalqEvnXd5pEM88m0Lvd442Y4AAGSTwBir+r6BYa55JvluElg3COe0u5baVQ2Ny+ZEyttO1SVzglVJGVGJ4baCzktbWzhjgt4bdo4ookCpGo2AKoHAAAwAKALdFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHM6/cz50XS4ZpIItX1SW0uJYXKSrGIbiYhHHKFjCFLD5grNtKttYQXtvceF2sNP8P3twZdavRbRtq1xNfx2rLBNM0mHcSNuWEJt8wKDhgM7g+9Np9rqulzWd/F5sMkjEgMVZSJCVZWBBVlYBgwIKkAgggGs5fBGhi1khaK8kd3V/tcuo3D3SFQwXZcNIZUADyDCsBiSQY+dsgGJL4p8Rpcw6PANLm1Ma6dJmu3hkjhZTp5u/NWIOzArlRsLnfsPzJvykv/CT655v9i79P/tb+2v7K+3/AGV/I/48ftvmeR5m77v7vb5vX584+St+08L6TZLa+TbyM9pdNdxzTXEksrTGJoi7yOxaQ+W5QbycKFAxtXBd+F9JvVuvOt5Fe7ulu5JobiSKVZhEsQdJEYNGfLQIdhGVLA53NkA5K+1XVdB1Dxnq10lnJqeneFra4HlhvJlaOTUGVtpIZQ20EpuO3JXc2Nx0vH3iO70a1vre2jjZP+Ec1TUMlpEfzIBCEAdGVlB85slSG4BBGK27TwrotlHcRw6fGyXVqtpcrMWlE8YaRsOHJ3ktPKWY5Zy5LE1SX4f+HP8ASTNaXF1Ld2U1hNPd3888r28u3fF5juW2/KCBn5SWK4LNkANQ1TXLjxVc6VoJ0+L7BZQXkovYnf7V5rzKI1dWHk48g5crJ98Hb8uG4i18Z3nhX4WeGp7R7d4rLwza3s1qun3F3LOBBnazxYW1U7CFlk3AnedoER3eiar4X0nW7pbjUbeR3CCKQR3EkSXEYJIjmRGCzJ8zfJIGX53GPmbNK9+H3hjUNKt9Nu9M32UFktgsAuJVV4FXCJIA37zZklC+SjEspDHNAHSUUUUAFFFFABRRRQAVC3/H9F/1zf8AmtTVC3/H9F/1zf8AmtAE1FFFAGHRRRQA1kV/vqG+ozTDbQHrDGf+AipaKAM+8NpbbEFktxPJny4Io03sB1PzEAAZGSSByB1IBljsrSSJHewijZlBKPGpKn0OMjP0JrN17TPteqaddy6WuqQW6yo8O5cqXC4fa5CsBtIwT/ECOlamnQz22l2sF3J5txHCiSybi29goBOTycnuaAKuqaXp8mk3SyWNs6+Uxw0KkZAyO3rW5/wjOg/9ATTv/ASP/Cs3UP8AkGXX/XF//QTVHxnca/oWo2/iDTJmudPgTZdWJOFwT97+XPVcdwSKuEOeViZPlVx/ilvDfhnT45W8P6dc3UzhILVbdFaQ5Gf4T0B9OuB3rah8O6HLBHI2gWMRdQxje0j3JkdDgEZHsTXL+FdJuPE2tHxd4gh2840+2cZCIOVf3xk4yOvzeld9VVIxhaK36ig3LV7GZ/wjOg/9ATTv/ASP/Cobnw3oaxAroung+Yg4tU/vD2rZqG6/1K/9dI//AEMVkWcrqV/4C0fUJLLUbTTYbiPG9P7P3YyMjkIR0IqqPEHw3LACHTefXTSP/ZKz/Fvw51bXvFF1qVlc2aRThMLK7hhhAvZT6Vh33haLwppko1bS5NVuygmE0UEptoRuIKtIsi84AP3eM967eTDKCk5O/kcnPXc2klY9T/4RnQf+gJp3/gJH/hR/wjOg/wDQE07/AMBI/wDCptH1H+1tHtb/AMiS389A/lSDBX/63oe4xV2uI6zM/wCEZ0H/AKAmnf8AgJH/AIUf8IzoP/QE07/wEj/wrTooAwNW8IeHrvSbmGbRrIKUJzFCI2BHIwy4I5HrWf8A8Kq8Gf8AQG/8mpv/AIuupvP+PGf/AK5t/KpqlwjLdEyhGTu0ch/wqrwZ/wBAb/yam/8Ai6RvhZ4KXG7SANxwM3c3J/77rsKyteRHjsxJDJOv2g/JF94ny3AwexzjnjHWl7OHZE+yp/yr7jF/4VV4M/6A3/k1N/8AF1kQeFvhTdaydItZtLm1NXeM2Uers0wZM7l2CTdkbTkY4wfSu+sEuo7GJb+RZJwPmZR/nJ98DPXA6V4Z4S8Lar4s1nWIoDZ22maT8SbnVprl5maZ2i/5ZLEE24O5fnLjGT8pxyezh2Qeyp/yr7jutG8F/DjxB9v/ALIsPtH9nXslhdfvrhPLnjxvT5mGcZHIyPQ1pf8ACqvBn/QG/wDJqb/4uvJtK12HSbnX7W7+0Rw6h451aM3D6xJpVlCyxxuDNcxAuGIBVE+62WJBKqRJ4U1zWfFNr8ILfWda1R01RNXS+NvfS2z3IgBEW94mVmK7ByTk8kk5OT2cOyD2VP8AlX3Hqv8AwqrwZ/0Bv/Jqb/4uj/hVXgz/AKA3/k1N/wDF15DY+MPEd/4C+F91q2ryGxvX1GPU7u61STTYpWi3rbrNdxAupwrED/loy85PIl13xLq2keBLHTdc1u4u9WXw/eXNvrY1ufTrWZo5XSPyGVFa8nKmM4f5WVUZSRIzMezh2Qeyp/yr7j1n/hVXgz/oDf8Ak1N/8XR/wqrwZ/0Bv/Jqb/4uvKtV1zWdZuluLzWtUjdfheNaAs76W1T7bknzikTKpPPQjHQY4FXtI8ReJotVmGmajqF1d6l8OV10QO7XO7USxw8Ub7gmS2PLQBDwNvAwezh2Qeyp/wAq+49H/wCFVeDP+gN/5NTf/F1Fc/DPwLZ2st1eaZHBbwoZJZZb2VUjUDJZiXwAAMkmvL/DGr67J4L1rVLbxRHcW/8AwhMks0FvrdxqFxBfLHuFw7OuLVyGYeUrjlDgNsJWOB9W1GwutAjv9Y1CLV/hkmrSW0l9PcSTXxOAyFmLDdnBjUhWBwVI4o9nDsg9lT/lX3Hqlt8M/At5axXVnpkc9vMgkilivZWSRSMhlIfBBByCKl/4VV4M/wCgN/5NTf8AxdeX6Zq1ha6D8LbWLxJcW/hm5hlXXbmPWpUjhulsUMcDziQGDDbiIQyrkfd4r0n4OahrGq/CHQL3xHLcTahLC5aW5XEkiCRhGxyMtmMIdx5YHdk5yT2cOyD2VP8AlX3E/wDwqrwZ/wBAb/yam/8Ai6P+FVeDP+gN/wCTU3/xddfRR7OHZB7Kn/KvuOQ/4VV4M/6A3/k1N/8AF0f8Kq8Gf9Ab/wAmpv8A4uuvoo9nDsg9lT/lX3HIf8Kq8Gf9Ab/yam/+Lo/4VV4M/wCgN/5NTf8AxddfRR7OHZB7Kn/KvuOQ/wCFVeDP+gN/5NTf/F0f8Kq8Gf8AQG/8mpv/AIuuvoo9nDsg9lT/AJV9xyH/AAqrwZ/0Bv8Ayam/+Lo/4VV4M/6A3/k1N/8AF119FHs4dkHsqf8AKvuOQ/4VV4M/6A3/AJNTf/F0f8Kq8Gf9Ab/yam/+Lrr6KPZw7IPZU/5V9xyH/CqvBn/QG/8AJqb/AOLo/wCFVeDP+gN/5NTf/F119FHs4dkHsqf8q+45D/hVXgz/AKA3/k1N/wDF0f8ACqvBn/QG/wDJqb/4uuvoo9nDsg9lT/lX3HIf8Kq8Gf8AQG/8mpv/AIuj/hVXgz/oDf8Ak1N/8XXX0Uezh2Qeyp/yr7jkP+FVeDP+gN/5NTf/ABdH/CqvBn/QG/8AJqb/AOLrr6KPZw7IPZU/5V9xyH/CqvBn/QG/8mpv/i6P+FVeDP8AoDf+TU3/AMXXX0Uezh2Qeyp/yr7jkP8AhVXgz/oDf+TU3/xdTWfw18JWF9Bd2mk+XPbyLLE/2mU7WU5BwWweR3rqaKPZw7IPZw/lRxfhv4aaDoGoXc0BubsSR/Z3ivTHJGyko+doQc5UV0P/AAjOg/8AQE07/wABI/8ACrsH+uuf+ug/9AWpqcYqKsioxUVZGZ/wjOg/9ATTv/ASP/Cj/hGdB/6Amnf+Akf+FadFUUZn/CM6D/0BNO/8BI/8KP8AhGdB/wCgJp3/AICR/wCFadFAGZ/wjOg/9ATTv/ASP/Cj/hGdB/6Amnf+Akf+FadFAHOz6Z4V0rS5r7V7LR7K1ikYSXF1FFHGmZNoyzAAckAfUCmauvgbw/5P9vL4e0zz93lfbRBD5m3Gdu7GcZGceorg/wBoY6P/AMKhvxqFxbrqJkzp8E0+Gc/ao/MaOMn5mCZG4AlVZhkBmzf+J/ibR5vA+sT6N4k8P2/9oaLcxmWeHzW1NFWRVit5xKisysZBtHmFTICVG4bgDv8A/hGdB/6Amnf+Akf+Fc1qeufDrRv7c/tKDTof7A+z/wBpf8S0t5Hn48roh3bsj7ucd8Vi+LrnWNA/ZiEvhyHUNN1C10WzRYyN1zapiNZAxCghlj35YKpXBb5cceba5qkOmWHxk1DwXrlw8Uf9ifZtRttTkuJDkhWxcF2Y9WX7xwPl6DFAH0R/wjOg/wDQE07/AMBI/wDCj/hGdB/6Amnf+Akf+FeL+IfG13F8TNPg0y7vLG6j8YQaZcxXmsyedc27jDEaft8pbcq6hJR8x2qx+Zi1dT4M1PUm+OPivS7vVP7ftBCbqG8tryQxacDII/sUkIYwpINhIOA5CsSTvIUA7/8A4RnQf+gJp3/gJH/hR/wjOg/9ATTv/ASP/CtOigDM/wCEZ0H/AKAmnf8AgJH/AIUf8IzoP/QE07/wEj/wrTooAxofDehmWcHRdPIEgA/0VOPlX2qb/hGdB/6Amnf+Akf+FXYP9dc/9dB/6AtTUAZn/CM6D/0BNO/8BI/8KP8AhGdB/wCgJp3/AICR/wCFadFAGZ/wjOg/9ATTv/ASP/Cj/hGdB/6Amnf+Akf+FadFAGZ/wjOg/wDQE07/AMBI/wDCj/hGdB/6Amnf+Akf+FadFAGZ/wAIzoP/AEBNO/8AASP/AAo/4RnQf+gJp3/gJH/hWnRQBmf8IzoP/QE07/wEj/wqG68N6GtnMy6Lp4IjYgi1Tjj6Vs1Def8AHjP/ANc2/lQBy2oX/wAONIv5LHVbvwtY3cWPMt7mS3jkTIBGVbBGQQfoatbfA39vf2Jt8Pf2t/z4Yg8/7u//AFf3vu/N06c9K4D4h3Vv4I1XxF4j8I+IbiPxfqM1gDoEywuuobWjiRY4mj811KM43RP97cM5Ugcj/wAx7+xP+Yt/wtn+0PsH/Lf7Lt3+f5f3vL2/NvxtxznFAHttkvgbUdVuNM09fD13qFtu8+0gEDyxbW2tuQcrhiAcjgnFGrr4G8P+T/by+HtM8/d5X20QQ+ZtxnbuxnGRnHqK8S+F/wC81X4S6ZH82oaL/bv9qWi8y2G5mVfOTrHliANwGSQKveNPFWi6t4s1fxHZ6hGNI1f4eX1np93cBoEup1uHVok8wKWcH+Ec8g4wRQB6/er4G07VbfTNQXw9aahc7fItJxAksu5tq7UPLZYEDA5IxVnUNL8KaRYSX2q2OjWNpFjzLi5hijjTJAGWYADJIH1NfNWpW0+n+C/GuhX8Mlrq+qaT4YjsNPnQpcXbJHGjrFGfmcqyspCg4IIPIr1b4+w6p9g8JX1hN9ntLLxBby3Fw0yxx2zZxHK7NE4RVJI3n5VLDKSZG0A9DttC8N3lrFdWel6VPbzIJIpYreNkkUjIZSBggg5BFS/8IzoP/QE07/wEj/wqPwrJBN4XsZbZo3EiF5JYlGyeQsTJKpEcYcO5ZxIqKr7t4GGFa9AGM3hvQ/tka/2Lp+DG5I+yp6r7VX0q08G69atdaHb6FqVujmNpbNIZkVgASpK5GcEHHuK22/4/ov8Arm/81r5Y8D6lq3hT4c6VY6BeW9nL46spLSzMss+5NRW/+ztKNpxF/o8yncOpgXjIwwB9GaVaeDdetWutDt9C1K3RzG0tmkMyKwAJUlcjOCDj3FXv+EZ0H/oCad/4CR/4V8+WL3fhTwFrVj4aeSw0yH4kvZXTLdyW6RWQ2LtkuRl4UysamQHIz3zg9Bd6p4g0/wCH1i9z4l+06TceM4Yp9Q0/UJpo7bS5GDGM3zKjsqudhmDcH5NwIKAA77+3Ph1/zw07/kNf2D/yDT/x/f8APL7n/j33feul/wCEZ0H/AKAmnf8AgJH/AIV4BoOpyWGlIfD2qXAtLr4siDz4Lx3+1W7KOGk3EyqwAJLE7upzV6fxZqtrrI0i61+8h1NvigkYspL1lmOnPjauwnd9nO4YGNhyPWgD3H/hGdB/6Amnf+Akf+FH/CM6D/0BNO/8BI/8K8KOqas1/PdnXNY82f4myaC6jU5xGLFwQ0Sx79q43HDKAynBUggY9I+EmpX17YeKbS+vLi7i0rxNfWFo1zK0siQIVKoZGJZ8bjyxJxxnAFAHW/8ACM6D/wBATTv/AAEj/wAKhuvDehrZzMui6eCI2IItU44+lbNQ3n/HjP8A9c2/lQBS/wCEZ0H/AKAmnf8AgJH/AIUf8IzoP/QE07/wEj/wrTooAzP+EZ0H/oCad/4CR/4Uf8IzoP8A0BNO/wDASP8AwrTooAzP+EZ0H/oCad/4CR/4Uf8ACM6D/wBATTv/AAEj/wAK06KAMz/hGdB/6Amnf+Akf+FH/CM6D/0BNO/8BI/8K06KAMz/AIRnQf8AoCad/wCAkf8AhR/wjOg/9ATTv/ASP/CtOigDmtXXwN4f8n+3l8PaZ5+7yvtogh8zbjO3djOMjOPUVcbw3of2yNf7F0/BjckfZU9V9q8m+KtzBpfxJ8QXWpzR2dvffDy8s7WW4cRpcT+cT5SE4DPhlO0ZPI45r0zwHbT2fgTwra3kMkFxDokEcsUqFXjYRRAqwPIIIwQaANP/AIRnQf8AoCad/wCAkf8AhR/wjOg/9ATTv/ASP/CtOigDM/4RnQf+gJp3/gJH/hR/wjOg/wDQE07/AMBI/wDCtOigDM/4RnQf+gJp3/gJH/hR/wAIzoP/AEBNO/8AASP/AArTooAzP+EZ0H/oCad/4CR/4Uf8IzoP/QE07/wEj/wrTooAwv7E8OWmnz3V7pmlwwQGV5ZpreNVjRWJJLEYAAHU9AKj0q08G69atdaHb6FqVujmNpbNIZkVgASpK5GcEHHuK5b4vW083hHSJ2hkn0ix8Q293rcaoZENikjmUyRjJkQHaxXDdM4wuRT+I3ivTrvTNLvfC+rxtZy67p9pruraZNtRLIvISj3cf3AGIzhwV8wZwJBuAPQ/+EZ0H/oCad/4CR/4Uf8ACM6D/wBATTv/AAEj/wAK8OOuazd+F9NhXWtUbTLj4k/2bZXcV9KHudNLOAq3CtvlTO4BtxPy4z8oxLJ4j1yLwneW0us6gml2PxGOk3d2104kt9MDglXuc+YqhmUeYXBwQu7BxQB615Xg7/hKv+Ec/s7Tv7W+xfb/ALP9gH+o3+Xv3bdv3uMZz7YqzqWleGNI0q71LUNJ06G0s4Xnnk+xK2xEUsxwFJOADwBmvJdUkkl+JesN4YvtQv5f+Fc3Y065DO08h+1uIjG4AaT+EJJyXAVtzltxzbLxrfaj9o/s/wAS3F39m+FjXE/kX7P5V+v3pGw3yzjIyT8wzQB7H5Xg7/hFf+Ej/s7Tv7J+xfb/ALR9gH+o2eZv27d33ecYz7ZqzpuleGNX0q01LT9J06a0vIUngk+xKu9HUMpwVBGQRwRmvDvEuuXdzoGnW/ibWryDTLj4bNdWplvpLdL3UiqghnDL57lSuY2Lfezt+Y5zdf8AG13ovw8s00q7vNO1XS9C0We0nudZkthKHSPK21mq+XdINrb2kyQWccqigAH0Z/wjOg/9ATTv/ASP/Cj/AIRnQf8AoCad/wCAkf8AhWnRQBmf8IzoP/QE07/wEj/wo/4RnQf+gJp3/gJH/hWnRQBmf8IzoP8A0BNO/wDASP8Awo/4RnQf+gJp3/gJH/hWnRQBmf8ACM6D/wBATTv/AAEj/wAKhbw3of2yNf7F0/BjckfZU9V9q2ahb/j+i/65v/NaAKX/AAjOg/8AQE07/wABI/8ACitOigDDooooAazBeufwBNJ5i+jf98Gn0UAM8xfRv++DR5i+jf8AfBrJn1i6tJdXNzbQ+XY2guYljlJMg/e/eJA2k+WOADj1NT6fdXx1K7sdRNvI0KRyxywKyBlfcMFSTggo3c5BHSgCfUJAdNuuG/1L/wAJ9DXQNcQuhR45GVhggwMQR+VYOof8gy6/64v/AOgmuhNxCLoWxmjE7IXEW4bioOCcdcZI5oAYtxCiBUSRVUYAEDAAflS/ao/7sv8A35f/AArlvGXie6s7u10Hw8SdZvHXawQMIUz1OQRzg9uBk8cV1kIlEEYuGRpQo3silVLY5IBJwM9smrlBpJvqSpJtpdBn2qP+7L/35f8AwqK5uUMQwsv+sQ8xMP4h7VbqG6/1K/8AXSP/ANDFQUH2qP8Auy/9+X/wqG5Flew+VeWv2iPIbZLbMwyOhwRXIeJPiWPD/iC40waV9o8jbmT7RszuUN02n1rLHxlG4btCwO5F3/8AYV0xwtaSul+Rg8RSTs2ek/ao/wC7L/35f/Cj7VH/AHZf+/L/AOFTUVzG5D9qj/uy/wDfl/8ACj7VH/dl/wC/L/4VNRQBUurlGs5gFlyY2HMTDt9Kl+1R/wB2X/vy/wDhRef8eM//AFzb+VTUAQ/ao/7sv/fl/wDCj7VH/dl/78v/AIVNSMwRSzEKoGSSeAKAIvtUf92X/vy/+FH2qP8Auy/9+X/wqLTNUsdZ06O/0q6ju7SUsEmiOVbaxU4P1BH4Vx8Hxa0abWTZSabqkFuNdfw+L+RIjCb0ZwmFkMmGwMNsxyMkc4AO1+1R/wB2X/vy/wDhR9qj/uy/9+X/AMKzo/FnhyW6vbWLX9Le409JJLyJb2MvbKhw7SDOUCngk4x3qWy8R6HqOlXGp6frOn3en227z7uC6R4otq7m3ODhcKQTk8A5oAufao/7sv8A35f/AAo+1R/3Zf8Avy/+FcfonxS0PWde8UW/2vT4dJ0D7J/xOPt6NBP56k/e4VdrDZ945PoeK6htb0pJL+N9Ts1fTUEl8puFBtFKlg0gz8gKgnLY4GaALH2qP+7L/wB+X/wo+1R/3Zf+/L/4Vyep/Ffwfpes6LYT61ZyJrKTSQ3sV1CbeJY8/NI5cbQzKyKRnLKw7Ve8S+Nbfw5r2i6N/ZeoanqGtef9khsvJGfJUO+5pZEA+VsjnsfbIBvfao/7sv8A35f/AAo+1R/3Zf8Avy/+Fc5pvxJ8J6j4X0zX5dbs9Ns9URmthqU6WzsUba64YjJVuDjI9CQQTt32t6Vpd1aWup6nZ2dxfP5drFcXCxvcNkDagJBY5ZRgZ6j1oAsfao/7sv8A35f/AAo+1R/3Zf8Avy/+Fcx4Z+IFjrn9r/2gLfSfsHiCbQoPPul/0uVMbduQvzNk4QZPHU1F4T+JOla98OtM8W65LZ+HrfUHkjVLy9UIrLI6BRIwUEkRlsY9fTNAHWfao/7sv/fl/wDCj7VH/dl/78v/AIVTvfEeh6dpVvqeoazp9pp9zt8i7nukSKXcu5drk4bKgkYPIGas6fqVjq9hHfaVeW99aS58u4tpVkjfBIOGUkHBBH1FAD/tUf8Adl/78v8A4Ufao/7sv/fl/wDCpqKAIftUf92X/vy/+FH2qP8Auy/9+X/wqaigCH7VH/dl/wC/L/4Ufao/7sv/AH5f/CpqKAIftUf92X/vy/8AhR9qj/uy/wDfl/8ACpqKAIftUf8Adl/78v8A4Ufao/7sv/fl/wDCpqKAIftUf92X/vy/+FH2qP8Auy/9+X/wqaigCH7VH/dl/wC/L/4Ufao/7sv/AH5f/CpqKAIftUf92X/vy/8AhR9qj/uy/wDfl/8ACpqKAIftUf8Adl/78v8A4Ufao/7sv/fl/wDCpqKAIftUf92X/vy/+FH2qP8Auy/9+X/wqaigCH7VH/dl/wC/L/4Ufao/7sv/AH5f/CpqKAKkNygln+WXmQH/AFTf3V9ql+1R/wB2X/vy/wDhRB/rrn/roP8A0BamoAh+1R/3Zf8Avy/+FH2qP+7L/wB+X/wqaigCH7VH/dl/78v/AIUfao/7sv8A35f/AAqaigCH7VH/AHZf+/L/AOFH2qP+7L/35f8AwqaigCpbXKCI5WX/AFjniJj/ABH2qX7VH/dl/wC/L/4Vzet+Nbfw5rGj6N/ZeoanqGtSXf2SGy8kZ8n533NLIgHytkc9j7Zp6x8T7PQ5ja3ug6wdQi0ybVruyjFuZLS1jfYZHbztjZIJCozNgcgUAdh9qj/uy/8Afl/8KPtUf92X/vy/+FV7bWdOutAi1uK7jXTJrUXa3Up8tBCV3h23Y2jbyc4x3rhJvi/bz/8ACYNoNnp+pw+HPsXlXP8AbMMMF79o6/vmGyPYcjljuIxweKAPQ/tUf92X/vy/+FH2qP8Auy/9+X/wqn/wkeh/29/Yn9s6f/a3/Ph9qTz/ALu//V53fd+bp056VJFrelT6zNpEGp2cmp26CSayS4UzRrx8zIDuA+ZeSP4h60AWPtUf92X/AL8v/hR9qj/uy/8Afl/8KmooAh+1R/3Zf+/L/wCFH2qP+7L/AN+X/wAKmooAqQ3KCWf5ZeZAf9U391fapftUf92X/vy/+FEH+uuf+ug/9AWpqAIftUf92X/vy/8AhR9qj/uy/wDfl/8ACpqKAIftUf8Adl/78v8A4Ufao/7sv/fl/wDCpqKAIftUf92X/vy/+FH2qP8Auy/9+X/wqaigCH7VH/dl/wC/L/4Ufao/7sv/AH5f/CpqKAIftUf92X/vy/8AhUV1co1nMAsuTGw5iYdvpVuobz/jxn/65t/KgA+1R/3Zf+/L/wCFH2qP+7L/AN+X/wAK5zxR48tPCMc93qulaodKtXiS71OOKPyYDIyqOGcSOBvXJjRxyRksrAWbHxhaar4ou9G0izvL5LB/JvdRhEf2W2m2kmEszhmcYAYIrbS6hsc4ANW5eC6tZbeX7SqTIUYxLLG4BGDtdcMp9CCCOoNVtGsNK8PaNbaTotkbOxtU2QwxwPhR16kZJJJJJySSSSSayrfx5aP4o03Q77StU02bVkmfTZryKNUuxEoZsKrmSM7G3YlRDwQQG+Wo/FPxF03wtqsumyWGoajd2+mS6tcx2Sx/6PaxttMjGR0B5zhVLN8p46ZAOn+1R/3Zf+/L/wCFH2qP+7L/AN+X/wAK4W++M3hqz+1TxRaheadYw2U99qMEKiK0S7wYSyuyyNlWViERiAfXIHS+KfFdj4SsLS4vori4lvr2KwtLa2VTJPPIcKgLFVHQnLMBgdc4BANX7VH/AHZf+/L/AOFH2qP+7L/35f8Awpmn3v8AaFhHcm2uLVmyHguY9kkbAkMpHIOCD8ykqw5UspBNmgCo1yn2yM7ZcCNx/qm9V9ql+1R/3Zf+/L/4UN/x/Rf9c3/mtTUAQ/ao/wC7L/35f/Cj7VH/AHZf+/L/AOFTUUAQ/ao/7sv/AH5f/Cj7VH/dl/78v/hU1FAEP2qP+7L/AN+X/wAKPtUf92X/AL8v/hU1FAEP2qP+7L/35f8AwqK6uUazmAWXJjYcxMO30q3UN5/x4z/9c2/lQAfao/7sv/fl/wDCj7VH/dl/78v/AIVNRQBD9qj/ALsv/fl/8KPtUf8Adl/78v8A4VNRQBD9qj/uy/8Afl/8KPtUf92X/vy/+FTUUAQ/ao/7sv8A35f/AAo+1R/3Zf8Avy/+FTUUAQ/ao/7sv/fl/wDCj7VH/dl/78v/AIVNRQBD9qj/ALsv/fl/8Kia5T7ZGdsuBG4/1Teq+1c74p+Ium+FtVl02Sw1DUbu30yXVrmOyWP/AEe1jbaZGMjoDznCqWb5Tx0zvWGoWurwafqWny+daXlp58Em0rvRwjKcEAjII4IzQBZ+1R/3Zf8Avy/+FH2qP+7L/wB+X/wqaigCH7VH/dl/78v/AIUfao/7sv8A35f/AAqaigCH7VH/AHZf+/L/AOFH2qP+7L/35f8AwqaigCH7VH/dl/78v/hR9qj/ALsv/fl/8KmooAqW1ygiOVl/1jniJj/EfapftUf92X/vy/8AhRa/6lv+ukn/AKGamoAh+1R/3Zf+/L/4Ufao/wC7L/35f/CpqKAIftUf92X/AL8v/hR9qj/uy/8Afl/8KmooAh+1R/3Zf+/L/wCFH2qP+7L/AN+X/wAKmooAh+1R/wB2X/vy/wDhR9qj/uy/9+X/AMKmooAh+1R/3Zf+/L/4Ufao/wC7L/35f/CpqKAIftUf92X/AL8v/hR9qj/uy/8Afl/8KmooAh+1R/3Zf+/L/wCFRNcp9sjO2XAjcf6pvVfardQt/wAf0X/XN/5rQAfao/7sv/fl/wDCipqKAMOiiigAoprFv4QD9TikzJ/dX/vr/wCtQBWNm6391dwyqsk1vHCoZMhChchjyMj5+nHTrzxDpGjQaV50iR26zT7RIbaAQx4XO0BAT6k5JJJPXGAL+ZP7q/8AfX/1qMyf3V/76/8ArUAQ6h/yDLr/AK4v/wCgmqnjXwtcX0sWu6A7w6zZjKFD/rVHbnjPJ+oODnjFnUC/9m3WVXHkv/F7H2rod1z/AM8Yv+/p/wDiauE3CXMiZRUlZnM+CvDM+mxy6vrZ87Wb4l5XYcxqcHZ6Z9cY9O1dZUO65/54xf8Af0//ABNG65/54xf9/T/8TROTnLmYRioqyJqhuv8AUr/10j/9DFG65/54xf8Af0//ABNRXLXHlDdFEB5idJD/AHh/s1BRz2t/DrSNe1ibUbue8jmmC7hFIoXhQo6qewFY+r+GNU8M6PLB4RybeRVMj+ZO108u44KiPCAYIHIA45rvt1z/AM8Yv+/p/wDiaN1z/wA8Yv8Av6f/AImtHVm48rehmqcFLmS1ING/tD+xrX+2fL+3eWPO8vpn/HHXHGc4q7UO65/54xf9/T/8TRuuf+eMX/f0/wDxNZmhNRUO65/54xf9/T/8TRuuf+eMX/f0/wDxNABef8eM/wD1zb+VTVUumuPsc26KIDy2yRIT2/3al3XP/PGL/v6f/iaAJq5rxz4Xv/F2hrpljrX9lQu+bn/R/N89MfcPzqQM8nnnoeMg7+65/wCeMX/f0/8AxNG65/54xf8Af0//ABNAGX4Q8Ojwn4VtNGW5N19nMjNMU2b2eRnPy5OBljgZNcH4S+F9zJrOsXvit7yK3j8YXOt6dp6Sw+TKf+WNwxVTJnk/IXA+UZXrn1Ddc/8APGL/AL+n/wCJo3XP/PGL/v6f/iaAPHNQ+HPiTUPhX8R9ESzjivtZ8R3Go6ekk6Ynh82GRTkEhSwjYANjBxnA5qPxH8PvE/irSviddw6Z/Z83iT+zv7Psry4i81vsqqX3GNnRdxBC/N1+9tHNez7rn/njF/39P/xNG65/54xf9/T/APE0AeJ+IvAfirxXa/FGWLRZNOfxCmmNp0N7cwb5TbAGRT5buqk7cDJAO4ZI5weIvAfirxXa/FGWLRZNOfxCmmNp0N7cwb5TbAGRT5buqk7cDJAO4ZI5x7Zuuf8AnjF/39P/AMTRuuf+eMX/AH9P/wATQB5xruja5e+OfCnjGz8KyRppt1em7sIri3F5KJrZIklfLiIkGPbgSsdgj91ST4k+GdU1jx34M1Wy0rUNR0/Svt320abfLazp5sSLHtcyxHlhzhhwCD1wfQ91z/zxi/7+n/4mjdc/88Yv+/p/+JoA8KTwR8Q9M+HVj4fjsI9k/hy4srpdGWySZrlpHMMVw8wAMQSVgTEd+9pWydwY7mleDPEGj6/4ev7nw/HqtufBMPh+7tGuIgkM6sjMJtxwYiCQTGJDw3ynjPrO65/54xf9/T/8TRuuf+eMX/f0/wDxNAHjHhX4feJ/D/xWuPFM+mfarS68QamGt5LiJzbW1xsMd5CpYBGJUpJzvKYAQ1F4U8B+KvDejfDO9utFkuLjw0+qLf2FvcwGYC53+WylnWNgOM/Pkbhwece2brn/AJ4xf9/T/wDE0brn/njF/wB/T/8AE0AfOep+B9U0Xwf8NfCt2n/FQyQ6xbG3tiszLFcQyGXCs0cbMquoyZlAPQSjp7d8O9Q0fU/hxoM/hqW4l0tLKOC3a6XbKBEPLIfAxuBQgkcEgkZGK0NV0e0161W11zR9O1K3RxIsV4gmRWAIDAMhGcEjPuas20LWdrFa2dnbQW8KCOKKJ9qRqBgKoC4AAGABQBboqHdc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJoAmoqHdc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJoAmoqHdc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJoAmoqHdc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJoAmoqHdc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJoAmoqHdc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJoAmoqHdc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJoAmoqHdc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJoAmoqHdc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJoAmoqHdc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJoAmoqHdc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJoAIP9dc/9dB/6AtTVUha482fEUWfMGf3h4+Vf9mpd1z/AM8Yv+/p/wDiaAJqKh3XP/PGL/v6f/iaN1z/AM8Yv+/p/wDiaAJqKh3XP/PGL/v6f/iaN1z/AM8Yv+/p/wDiaAJqKh3XP/PGL/v6f/iaN1z/AM8Yv+/p/wDiaAOb8SaZZ38Nq+oeDLfxVFFJOAjR27ywEv1VZyq7TtO4hwchPlYElfIR8L/Gtt4Z0631TT7jVJl8JXelKun6ikUtvcyTF4kmkaSMyQLGyJs3SICjYXBBb322a48o7YoiPMfrIf7x/wBmpd1z/wA8Yv8Av6f/AImgDgfG/gvW9d+AMnhW1FnJrK6faxlYcQwySQtGzKgCqqg7CFGFUZH3R043xT4I8W+JbD4oXFt4duLWXxF/ZP8AZ1tc3Nt5kn2cqJclJWVcbc8tyD68V7huuf8AnjF/39P/AMTRuuf+eMX/AH9P/wATQB454h8K+OtW8XafHLp8jaZp/jCDU7dbM2cdilmDuaUgkXBuCzuXzlSWYgHiul8I+F9W0T4seJNQsbe807wxqKGeW1vLiOQT6g0p3TwqrMUQoMncVJLgbcKAnfbrn/njF/39P/xNG65/54xf9/T/APE0ATUVDuuf+eMX/f0//E0brn/njF/39P8A8TQBNRUO65/54xf9/T/8TRuuf+eMX/f0/wDxNABB/rrn/roP/QFqaqkLXHmz4iiz5gz+8PHyr/s1Luuf+eMX/f0//E0ATUVDuuf+eMX/AH9P/wATRuuf+eMX/f0//E0ATUVDuuf+eMX/AH9P/wATRuuf+eMX/f0//E0ATUVDuuf+eMX/AH9P/wATRuuf+eMX/f0//E0ATUVDuuf+eMX/AH9P/wATRuuf+eMX/f0//E0ATVDef8eM/wD1zb+VG65/54xf9/T/APE1FdNcfY5t0UQHltkiQnt/u0Aee/FXw3rfiqyuNO0fRryW8ke2FpenUgdORVmR2NzavIFYjD5Hky5Gzkn5V5qD4a+ILXxsbi10aOG6bxs+tnX45YlB050Ja33BvOySxUps2Ek84Oa9s3XP/PGL/v6f/iaN1z/zxi/7+n/4mgDzjw3HrE3iiXxV8R/D15ZXkKTC1llurRrDRLYKS20iYuXcKN8xQHkKAqA55a5g8T+PFfxvY+FrgReIvBl3o0dlHdReZbytOxjkcymLMboQwZcnB6YwT7huuf8AnjF/39P/AMTRuuf+eMX/AH9P/wATQB4DqHwo8XQaB4k8O2+nx3h17T9CtYr+C5jFvbNaKiTGXeVkx8hYbEfII75A7v4yeA7vxpYaDcadB9ql0nU455rZUtzJLbkgSBDMpUsMA7GYRsAdwYhQPQ91z/zxi/7+n/4mjdc/88Yv+/p/+JoAp+HYJrXw3YW1xa/Y2ghWJYCYyyIvCBhGqxhtoGVQbFOQpKgE6VQ7rn/njF/39P8A8TRuuf8AnjF/39P/AMTQAN/x/Rf9c3/mtTVUZrj7ZH+6iz5b4HmH1X/ZqXdc/wDPGL/v6f8A4mgCaiod1z/zxi/7+n/4mjdc/wDPGL/v6f8A4mgCaiod1z/zxi/7+n/4mjdc/wDPGL/v6f8A4mgCaiod1z/zxi/7+n/4mjdc/wDPGL/v6f8A4mgCaobz/jxn/wCubfyo3XP/ADxi/wC/p/8AiaiumuPsc26KIDy2yRIT2/3aALdFQ7rn/njF/wB/T/8AE0brn/njF/39P/xNAE1FQ7rn/njF/wB/T/8AE0brn/njF/39P/xNAE1FQ7rn/njF/wB/T/8AE0brn/njF/39P/xNAE1FQ7rn/njF/wB/T/8AE0brn/njF/39P/xNAE1FQ7rn/njF/wB/T/8AE0brn/njF/39P/xNAHl/xD8J+ILvxpqur6PpMmqW+qeD7nQkW3niR4Z3kLKziV0GwhuqljweOme58K6VPoPhnw/pF40b3Gn6XHaytESUZkSNSVJAOMjjIFa+65/54xf9/T/8TUTNcfbI/wB1Fny3wPMPqv8As0AW6Kh3XP8Azxi/7+n/AOJo3XP/ADxi/wC/p/8AiaAJqKh3XP8Azxi/7+n/AOJo3XP/ADxi/wC/p/8AiaAJqKh3XP8Azxi/7+n/AOJo3XP/ADxi/wC/p/8AiaAJqKh3XP8Azxi/7+n/AOJo3XP/ADxi/wC/p/8AiaAC1/1Lf9dJP/QzU1VLZrjyjtiiI8x+sh/vH/ZqXdc/88Yv+/p/+JoAmoqHdc/88Yv+/p/+Jo3XP/PGL/v6f/iaAJqKh3XP/PGL/v6f/iaN1z/zxi/7+n/4mgCaiod1z/zxi/7+n/4mjdc/88Yv+/p/+JoAmoqHdc/88Yv+/p/+Jo3XP/PGL/v6f/iaAJqKh3XP/PGL/v6f/iaN1z/zxi/7+n/4mgCaiod1z/zxi/7+n/4mjdc/88Yv+/p/+JoAmqFv+P6L/rm/81o3XP8Azxi/7+n/AOJqJmuPtkf7qLPlvgeYfVf9mgC3RUO65/54xf8Af0//ABNFAGTRRRQAUUUUAc7d3ktlc6vcWUs032K0kknFxuMZl2h41UcABVBztxkOuSTyLOk272GrXlj9surmFbeCVftUvmMrMZFb5jzg+WDjoCTjGcVbi0izhecqkjLcb/Mikmd423nLfIxKjJJ6DufWnadpdppNu0FhG0cbMGIaRn6KFHLEnACgY9qYD9Q/5Bl1/wBcX/8AQTV268UaZZeJINEupHiurhA8bMuEJJwF3epwcduMZzgVS1D/AJBl1/1xf/0E1Y8WeFrXxTpJt5tqXEYJgnxkofT6HHI/wqocvN7+xMua3unNeJr648Y+IF8KaOR9ihcPqNyD93a3K/gQPq2OgBNd/DEIII4lZ2EahQzsWY4GMknkn3NZHhXw3b+GNFSzgO+Vjvnl/vvj9AOgH9Sa2qqpJP3Y7L+rigmtXuwqG6/1K/8AXSP/ANDFTVDdf6lf+ukf/oYrIs8s8beNvEGk+ML2x06/8m3h8vYnkxtjMaseSpPUmqOn+LvG+owSXFrqUBihdVczG2iAJ6D5sda9ZutD0m9nM97plncSsADJLbo7HHuRWF4m8GHVNP8AJ0e7msVEYiWzin8m1xuLFmRVOTz7Z4rt+sU1BJQV/M5PYTc23N2Oroqlo+nf2To9rYfaJLjyECebIeW/+t2A7DFXa4jrCiiigCG8/wCPGf8A65t/KpqhvP8Ajxn/AOubfyqagAooooAKp6jdzWgg+zwee8suzZuwSAjMce/y1cqrf2Iv0iVpZIvLk35jOCRtKkZ7ZDHkc0ASWt1De26z277kbI6YII4II7EHgg9K848JePtV8TeLtY0yfXvDenvp+u3NhDpb2rNeXUEJzvUm4HJXcMiMgFScHpXpUUUcEKRQoscaAKqqMAD0rnvBvhH/AIRL+3v9N+1/2xrVxqv+q8vyfN2/u/vHdjb97jOegoAzfD/xV0PxFqul2lpa6hDDrX2r+yr2eNBFffZ2xJtCuXTgEjzFTIHrgVRtvjJpl34X0vX4fD+uGz1jUI9O08FbYPczO0i4A8/5QGiIJfb1GMjJEXhb4R/8I3qvh2STW/tWn+GPt39lwLaeXKftTHd50m8h9qkgbUTnB9iWHwj+w+BPCHhv+29//CNa1Hqv2j7Jj7Ttlkk8vbv+TPm43ZPTpzQBetPi1o1zdWsU2m6paJPqzaJJNMkRS3vwWAt32SMxJ2gh0DJ865YfNiXxl4n1zTfHfhLw5oL6fB/b32zzbi9tXn8ryIlkG1VkTrkg5Pp6c5n/AAqP/qN/8zn/AMJV/wAen/kv9/8A8f8A/Ha3PFfw/sfF/izw5q2qm3uLTRftXmafc2qzR3XnIqjO44G0qG6HJ9OtAHP+GfjCNV8L+ELi80K8udX8TJdCG000xbN1sxEh3TSIFBA3AEnHTJIyTT/ibFpdrqkupS6prjv4wm0GzhisreB4pCAUhX96FZBggSMQxzyBiuk1LwRBeeMPCWtWc8djb+GUuY4rGK3GyRZohGFUggIFC8AA+nFc/wD8Kj/6jf8AzOf/AAlX/Hp/5L/f/wDH/wDx2gDT/wCFq6H/AGD9v+y6h9p/tr+wf7N8tPP+3btvlZ3+V0+bdv24754qjdePxY+Orz7ZNqkFnZeFptWn0aTT4lKNFOyu/ml9xf5SoUZjYYdXIIJik+EebC8SLW9t2/i0+KLSVrTdHFLkYidN4Mi43DIZDkg8YwY/F3gHUZI/EPiSTU5NU1Gbwfd6OLSGy2mWR2eUFApJxkhFTDNgDLsckgGvo/xS03WZhbRaPrEF7NpkOq2dpJDG8l5byvsRkMcjKvzFQfMKbQ244UMRz/j/AOKFzb/DrxfLoCXmieIvDz2azw3kUMjwieSMqw2tJGwZGYdSRg5A4qjovwjvtf8ABsFxr2t3Gn6hd+ErXRIorS0a3aziBWUrMGdjI24BGA8sFd4wN2RZm+Bv2jQfGGn/ANr6fZf8JN9i+TTdI+zwWn2Zt3yxeac7u/zDkk85xQB63RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAQwf665/66D/0BamqGD/XXP/XQf+gLU1ABRRRQAUUUUAFFFFAHBeN/HVx4WudE0fS7ffqOuXc6xzvaTXUdvFE26VjDD+8kbaQFVcDJJZlA56LT/FGl3HgePxM2qW93pyWRupr62iZY2VFJkYR5Zlxtb5DlgRtOSKy/EHg+fXdc0HX9M1KOx1PQbi7MH2i2NxDIsylHDIHRs8KQQwxzkHPDtA+HtjofwpXwK15cXFo1lNaTXICpI3nbzIyjBC8yNgHOBjO7qQDiJfifqup+KtSe1OoaLon/AAg0ut2qT21tLKH3/Jcqqu2fkPEbuoJHIHWukj+JdvovgfS9b1mz1i8077FZve62bWGKNWmWP52i8zcf9YpPlLIoJKgkqwGbZfB++T7R/aHiO3n3eEm8LweRprReXF/DK2Zm3MOcgbQfas3WvgD/AGtpTWP/AAkFu/maZYWH2i90v7RLa/ZVxm2bzV8lZMZZPmyS3PNAHoEHjnTbv4g3Xg+yhuLjULGFJryRTGsduGXcuQzh34KZKKwBkQEjPHSVyV94G/tP4oaX4vvbu3H9kQyxWcFvZ7JW8xNpE0xc71XMhVQq4L9TznraACiiigAooooA4v4l+K77wR8O9d8Q6VFbzXdnJD5aXKs0Z3vEhyFIPRj361g2Pxc/s/SvF2p699n1jSfDs1qkWraFFiK985UyiK0rLujZxuxIeGHAPXqPHfhH/hO/BWs+G/tv2D7bJF/pHlebs2NHJ93cuc7MdR1rF1n4SQaza+N7JtXktrHxU9vOltBAFSyniALS43YcyOqs/Ck4xnOGABF49+JFvYaD4ytdNvdQ0nUPDX2H7RfRWUNzj7QylfLjdwH+UlTu24zkZxWv8R/FOq+GLXw8uhizFxrGu22ltJeQtKkSyh8uFV0JIKjjPr9a5/Vvg/fa9YeNE1XxHb/a/Ff2HzJbbTWjjtvspGMI0zFtwAH3hg8+1dT478EQeOrXRrW8njjt9N1aDUZYpbcTJcrGGBhYEgAMGwSc/Q0Ac/o3xV8vQb+XxJa+dqFp4mk8N28emx7ft84YbCqyPiPKnnfJgbT83IFXpfi1o0ejQ3qabqktxJrp8PtYIkXnRXvPyMTII8cD5lcj5hz1xZ8XfDbSvEnhfTtFsIrPS7fS9Qiv7W3WyV7UsjMWSSEFQyMHfIBXJOc9QaM/wujn0rRbWO60+wbTfEEGtumm6UltBIYl2+WsatlcjBLsznOf4dqqAWv+Fq6H/YP2/wCy6h9p/tr+wf7N8tPP+3btvlZ3+V0+bdv24754rD8QfF+aKw0a48N6NcTyz+JhoOpW10sYkt5ASHiUiUKZG4KMGaPGdxBwKlvfg1Be6NqNnPqscr3PilvEkPn2QkhVmwPIljL/AL1Nu4HDJnI9MG7d/C6O48N2NlbXWn6de2GtQ61A2n6UkFoJosKFMCtuZSo5zIW3HO4KAgAL0PxGiufEWp6Lb+G9cmvNKS3N4I0t2ETzx74o+JskknaWAKKclmCAvWl4c8YWniLU9W0sWd5p2p6O8S3lneCMuglTfGwaN3Qhhno2Rg5A4zzd98K59UXxq954hkhuPFtrZwyyWVuYfs7QRbCQC7Fkc9UJHykruOd1XvAfw8/4QvXtf1P7Tp7f2z9m/wBE03TfsUFv5Ksvyp5j/e3ZPPXJ78AHbVDef8eM/wD1zb+VTVDef8eM/wD1zb+VAHA/EXx3qvg5nmsLvQ7i4V7cWvh5gz3+orJKqMYyHBQ5LgARyf6vOTkquv8AELxXfeFrDRU0qK3a71nWrbSo5blWeO380nMhRSpfAUjbuXk5zxgxeOfBGo+NtMu9EuNdjt9Dvnha4gNjvuECOjFYpQ6qoPlg/OkhBZuSNqrkar4R8T+M9e1OXV73+zNP0vWrK/8ADkcsUU217dT5jyLGwLRyMxwDIHGOQvQgGTpvxU8R6t4i0/wvBDpdvqc2u6ppc2ovbySQlbOMSb1gEgYF96jBlONpPO7C7+gfEuTUPgYvj7UNN/fR2U00lpbb2V3id04IViqsyZyQQgOSSFJqlZ/CGfTdTstcsdfjGvW+rX+qSTTWBe1ka7QJIghEodQAqbT5h5DZzkBdvR/hppWnfCVPAN5NJfWJtZIZZ3RQ5Z2ZzIoIIUh23LnO3C8kjJAJfhx4j1bxT4Vt9V1cW/8ApMMUqmGxntNrOgZk2S53quVxMrFXyQANuW62uW8A+Dn8E6Amlm6s5kjSNALLT1tEcooUyuNzM8r4G5y2DtXCrglupoAKKKKAIW/4/ov+ub/zWvHNH+OE+qeD/Bd0txob69rWuxWGo6fE5L28DyyJvWPzC6nCxkFsj5unIr2Nv+P6L/rm/wDNa88sPhH9h8CeEPDf9t7/APhGtaj1X7R9kx9p2yySeXt3/Jnzcbsnp05oANK+JFvp9hrdxqt7qGryjxbLodjbLZQwyeaSoS3Qh9rKPmPmSMhIznBwDkv8Wr7XPEXgK98L6bqh0jW31JZbB0tRNeCCNdrKWkwgV9/V1J2ngjbmLxj8P77RPCd4mnG41RtS8ZprcsttasZNPjd13MEQmaTZtxmFo5MNkEKGBveB/CN3qcnhXV7mwj8P2/hG61G1srSOykhGoW8q+Wk/lyOZICcFiH3MxyxPzZoA7/wr4m07xj4Xsdf0ZpGs71CyCVNrqQxVlYeoZSDjI44JGDWvXN/D7wj/AMIJ4E0/w39t+3/YvN/0jyvK375Wk+7ubGN+Op6V0lABRRRQAVDef8eM/wD1zb+VTVDef8eM/wD1zb+VAE1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5/8X/iFffD7wmbzRLO3vNRb95suS3lxQK8aPKQCN2HmiTaGBzJu5CtXa3crwSGWKCS5eO3kZYYioeQjaQq7iFyegyQPUiuU+IvwxsPH+kX0P2y407ULuGGA3ccsrR7IpTIoeASKkmCz4LAkFsjoK6draS3gitdPm2Sx2jxwS3Re42kBQrPlg0nYnLAnnnJzQBznw48War4stfELa5bWdtcaVrtzpix2bMybYgmMs2Cxyx+bC54+UdK7KuN8CeDNV8H3Wstea1Z6hb6vqE+pyxxac0DpPKVztYzONgC8KRnn73GK7KgAooooAKKKKACiiigDkPGviyfwnoFmdOto7nU9W1RdL09Z2KwpPK7bXlI+bYNpJCgk4A4zkO1LxPfeDbCKTxY9vqct9ewWWnLpNq0ElxPKSBF5ckjKuNu7e0oBBIwCo3z+KPCcHi/QI7V7mSyvLK++3afexqGNrcxuxjk2H5XAyQVbggnocEZ+v+B9Y8T2FkdY8Q2/9oabqdtqVi1tpuy2jeEsQHiMrO+4OwOJVHCYAw28Ail+LWjR6NDeppuqS3Emunw+1giRedFe8/IxMgjxwPmVyPmHPXEv/C1dD/sH7f8AZdQ+0/21/YP9m+Wnn/bt23ys7/K6fNu37cd88VmR/CPFhZpLre67TxaPFF3KtptjllycxIm8mNcbRks5yCec4BJ8I82F4kWt7bt/Fp8UWkrWm6OKXIxE6bwZFxuGQyHJB4xggEd18Q72x+J94l4t5Bodl4Pm1efTZLdFmSeK5ZH5PU7VKjDlG4ZSQQxu6l8T9NudKu4NPOoWN3L4SfxJBdfZo5PIhKkL8hfDSA4Ow/KcY3VLdfDV9V8S3mr63rklyb/w5NoVykNssRxLK0jSIckKAG2qpDEAAszHJORZfB++T7R/aHiO3n3eEm8LweRprReXF/DK2Zm3MOcgbQfagA1f4ntY+AYYNMOoan4hm8JNrYuktoIvITygBcyo7hBlzny08wjBGCMZvWXxNGkfDzRtd8S6dqk9q2n2MmpavHBEsMckyR5bYXV3GZFJMSMoyQOVZRWvvhDPJa2i6Zr8dvcJ4W/4Re6kuLAzJLBgfvEUSoUfO7qXHI44ycjWvgD/AGtpTWP/AAkFu/maZYWH2i90v7RLa/ZVxm2bzV8lZMZZPmyS3PNAHslFFFABRRRQAUUUUAFQt/x/Rf8AXN/5rU1Qt/x/Rf8AXN/5rQBNRRRQBh0UUUANYE9GK/TFJsb/AJ6N+Q/wp9FAFU3VsGnU3sYa2UNOC6/ugRkFv7oxzzTbS/s9Q3/YNQhuvLxv8mRH256Zx06Gs7Tbq1vfElz5Elqgs1khihikHmMWdTM7p1A3qAPU7jyGFW9G/wBIgl1FuWvXLo3/AExBxFjuAVw2D0Z24GcUwJ9QU/2bdfvGP7l/T0PtXQ+RJ/z9S/kn/wATWBqH/IMuv+uL/wDoJqLxH4uuPDOv2aX9l/xJrhdrXaZZkfPoOwHbqQcjoRVQg5u0SZSUVdmzql9baNYPe6lqMkFuhALlFbknA4CkmrES+fCk0F68kUihkdNhVgeQQQvIrgYll+JHicXLFl8OabJhUPS4kHPIPPIIznovHBJNejgAAADAHQCqqQULJ79RRlzXfQh8iT/n6l/JP/iaiuYXEQzcyn94nUL/AHh7VbqG6/1K/wDXSP8A9DFZFh5En/P1L+Sf/E0eRJ/z9S/kn/xNePfEDQtYvPG99Pa6Ze3EDiPZJFA7qcRqDggeoNZUPhcWunvd69dyaVKuHjt2SMzOuSNwRpFYYIPbntmu36tBQU5Tscnt5ubioHu3kSf8/Uv5J/8AE0eRJ/z9S/kn/wATRZ3lvqFnFd2UqzQSruR1PBFTVxHWQ+RJ/wA/Uv5J/wDE0eRJ/wA/Uv5J/wDE1NRQBUuoXFnMTcykCNuCF54+lS+RJ/z9S/kn/wATRef8eM//AFzb+VTUAQ+RJ/z9S/kn/wATR5En/P1L+Sf/ABNTUUAQ+RJ/z9S/kn/xNHkSf8/Uv5J/8TU1ZuszSQx2xiuha5mO6RhlQBG7c+2VGaALnkSf8/Uv5J/8TR5En/P1L+Sf/E02wuZLuxinmgaB3GSjfz9cHryAfUA8V5R8OXu9c8XeJ31SPxJeiy8U3sMF6msyJZ20cZDJC0IuFLAHjHlMuGAPGcAHrPkSf8/Uv5J/8TR5En/P1L+Sf/E15V4M+Kuua/qvg+TULXT10/xd/aPkQQRustj9mY7d0hciXKqQcJHyc9sGjp3xQ8Y3vw68KeImbQ1uPE2uw6WkQsJtlqrSTRs5/f5kOY1IHy45HOQQAex+RJ/z9S/kn/xNHkSf8/Uv5J/8TXk1p8VPEaXVq1/Dpc1uvjBvCl1HDbyRvK2W23KMZGCAApmMhs7W+cbgF3/H+pX03jvwV4TgvLiy0/XJrqW+ls5WhndbaISLGsinKKzHDFcMQMBhk5AO68iT/n6l/JP/AImjyJP+fqX8k/8Aia8mvviNB4P8L+NZtJ07XE1Hw8ln5un6/fC5RJLhsI6yiWVyMMpZN4X5QBtLOa0rfx141fQPF8lt4ak1O80hIX0qY6Zc6emoB1+fEExLkxEMSFbL8ABSQSAej+RJ/wA/Uv5J/wDE0eRJ/wA/Uv5J/wDE14xJ4v8AEHifxZ8ML3w/4jt0ttah1Iuv9nTRQu8aHcJYPtHz7cBQN+A6swZgwAPDviDTn+MmjTW8Gn6nJ4i+2q19a294iQywB2BSeZzFd7Q00IkREKoQo2oRHQB7P5En/P1L+Sf/ABNHkSf8/Uv5J/8AE15V4M+Kuua/qvg+TULXT10/xd/aPkQQRustj9mY7d0hciXKqQcJHyc9sHX1y6u9e+Nln4QuL68tNIttCbV3TT7mS2kuJjMYQskkZD7FBLBVK5bk5AAAB33kSf8AP1L+Sf8AxNHkSf8AP1L+Sf8AxNeJ+LoE0j4n+IYpDJqUVv8ADa7IW+kZzIguXIjd1KuwAwu7dvIGSxbLGX/hZOtaVpXhzQvC+l28cv8AwhkOrxQx6ddX/muVVI7ZFjfdGvBHmuzDlc88kA9n8iT/AJ+pfyT/AOJo8iT/AJ+pfyT/AOJryrXviX4qh1V7fT7PT9M8jwYfEs9tqNrLNKkqsQ1uSJI9uOBkrkEHjsI9D8SeI/EXxs0ie11KOz0zUfB9vqp02SOSWNFeZdy8SKpl5IE23hcDYcZIB6z5En/P1L+Sf/E0eRJ/z9S/kn/xNeVfD/4p+JPGOq6FNJou/SdY+2ec0Gm3Ma6Z5THyt10xMU+8KVO0Jhj2PynoPht411XxXda9Z+I7WPTNV0q6EU2ki2ZXtVYsYyZi7LMGUDDKqfdJwVZSQDtfIk/5+pfyT/4mjyJP+fqX8k/+JqaigCHyJP8An6l/JP8A4mjyJP8An6l/JP8A4mpqKAIfIk/5+pfyT/4mjyJP+fqX8k/+JqaigCHyJP8An6l/JP8A4mjyJP8An6l/JP8A4mpqKAIfIk/5+pfyT/4mjyJP+fqX8k/+JqaigCHyJP8An6l/JP8A4mjyJP8An6l/JP8A4mpqKAIfIk/5+pfyT/4mjyJP+fqX8k/+JqaigCHyJP8An6l/JP8A4mjyJP8An6l/JP8A4mpqKAKkMLmWf/SZRiQdl5+VfapfIk/5+pfyT/4miD/XXP8A10H/AKAtTUAQ+RJ/z9S/kn/xNHkSf8/Uv5J/8TU1FAEPkSf8/Uv5J/8AE0eRJ/z9S/kn/wATU1FAEPkSf8/Uv5J/8TR5En/P1L+Sf/E1NRQBUtoXMRxcyj94/QL/AHj7VL5En/P1L+Sf/E15t8Qr++j8X+C9LtptQmtL+71A3Ol6XdNa3N55cTFWWUPGAqE5KmVc5XhscTfD/wAV30P7O9r4o1W8/ty7s9MubmSQsytN5JkxGzMudwCBC2DkgnLZyQD0PyJP+fqX8k/+Jo8iT/n6l/JP/ia+fZdX1LU/FWpa74hXT72W++Fkt99mgt5IIgjvv8pv3rMepBZWUkHgAjNa1z8Vrnwn8PNMu9K/st003SdLlm0aCyupykcyR8PdBtlsSCwRZBIxCK2W37QAe2eRJ/z9S/kn/wATR5En/P1L+Sf/ABNcVL411W3+NMPhPUbWPT9MurUy6dO9s0x1JlQtKFlVwsJTj5WRshScrvTPd0AQ+RJ/z9S/kn/xNHkSf8/Uv5J/8TU1FAEPkSf8/Uv5J/8AE0eRJ/z9S/kn/wATU1FAFSGFzLP/AKTKMSDsvPyr7VL5En/P1L+Sf/E15/8AGzUr7SPg94lvtKvLixu4pLby7i2laORMywg4ZSCMgkfQ1x48da54T8N/EjWNPNwItHvbKGx0bxBcPc3NozeWkrufMZjHJu3RkSFTtYjjOQD3DyJP+fqX8k/+Jo8iT/n6l/JP/ia8Y+KPjW4utB+J2jalpen32n+H/wCyfs8MvnL53nsjt5jJIpOGwRtK9Oc10nxp1K407SvCvkXmoWkNz4ms7e7/ALOlmSWWBlk3xjyTvbIHReSQMc4oA9D8iT/n6l/JP/iaPIk/5+pfyT/4mvHIPGXifwZ4JMt5BeSDVPGD6bo8mrQTzzQWEjko7QkieUgJIFRiHOV7bQb1z8SfF0PhvTHl0u3sNQvfFqaClxf6dcRRz277il0tu7q65G35S55VuRnAAPVfIk/5+pfyT/4mjyJP+fqX8k/+Jrya5+Lus2vheV5bOzbU4fGB8MNcxW0skRAbJnW2VjIx2cCIOSW5B/hrM8R+L/Gup6N4ZldpNAuB42i0zzGsbm2GoQnJimMLyK4iYEhomJ3EfeXBFAHtnkSf8/Uv5J/8TR5En/P1L+Sf/E15nN4/8QWnibxhaahqXh+x07wrDZGe6uLKYeaZ4dzOMTHG18lYgCX+WPcpO+tf4feOL/xN4i8TaLqccbvoj2xjuksJrEzLNGWw1vMWdCpVuSfmBBAHUgHa+RJ/z9S/kn/xNRXULizmJuZSBG3BC88fSrdQ3n/HjP8A9c2/lQAeRJ/z9S/kn/xNHkSf8/Uv5J/8TXjnxW8evZePfDmnWPiSPS7XTddsU1SBbtYnnWXLv5gyGEUcYQk8xv8AaME5jIrJ/wCEj1z+3v7X/tnUPtP/AAs3+wfL+1P5H2Hbt8ryM+V0/i27s85zzQB7z5En/P1L+Sf/ABNHkSf8/Uv5J/8AE1wPj66u7j4neAfDwvry20zVH1B7yKzuZLZ5jFbho8yRlXABYnAYA8ZBwK8k0DxZ4j8SeG4xq2v6oxsfAWoanC9veyW7m5iu5YkldoipkISNB85YHBJGWJIB9M+RJ/z9S/kn/wATR5En/P1L+Sf/ABNeTfEDxnr+n/sz2Gv2V1Imq6hp9l597EpV4zKiGR12IVUnJAJ2AbvlYNtU9/4JEp8LwyzC8jMruy295PcTPAN23aHuI45mBILfvFyNxAOwLgA2vIk/5+pfyT/4mjyJP+fqX8k/+JqaigCo0L/bIx9plz5b84XjlfapfIk/5+pfyT/4mhv+P6L/AK5v/Na+ePD/AIy8SXPwx+Gn2h9cV7rxTBDcavLeoUvYzcTAwsRKZWGMAh0C/J/u5APofyJP+fqX8k/+Jo8iT/n6l/JP/ia8Y07xrceG9B8TXekaXp9l53xAm026vZPOeC2R2QPeThpPoCA0aZZcY6HNttd8VeL/ABN8Jdb1A6fpurah/a8sCnT5TFFF5KhSYzMGfcoLBgyjDrwQPmAPefIk/wCfqX8k/wDiaPIk/wCfqX8k/wDia5z4a+LJ/HPw60nxFeW0drcXiOJYomJQMkjRkrnkAlMgHOM4ycZPU0AQ+RJ/z9S/kn/xNHkSf8/Uv5J/8TU1FAEPkSf8/Uv5J/8AE1FdQuLOYm5lIEbcELzx9Kt1Def8eM//AFzb+VAB5En/AD9S/kn/AMTR5En/AD9S/kn/AMTU1FAEPkSf8/Uv5J/8TR5En/P1L+Sf/E1NRQBD5En/AD9S/kn/AMTR5En/AD9S/kn/AMTU1FAEPkSf8/Uv5J/8TR5En/P1L+Sf/E1NRQBD5En/AD9S/kn/AMTR5En/AD9S/kn/AMTU1FAEPkSf8/Uv5J/8TUTQv9sjH2mXPlvzheOV9q8h+LWsarB40v7OzvdUkt7Xwfd38VppV61q9pOJMC6lYPGJEAGAoZyNrfJzk+keHrq+1Lwfot1/aFvc6hdaQkn27yGMUsrRxnzfL+Q7Sx3bfkOOPl7AG35En/P1L+Sf/E0eRJ/z9S/kn/xNcD8H73Ubq18YRarql5qb2Xim9tYpryTc4jQRgAYAVR1O1QFGTgCvRKAIfIk/5+pfyT/4mjyJP+fqX8k/+JqaigCHyJP+fqX8k/8AiaPIk/5+pfyT/wCJqaigCHyJP+fqX8k/+Jo8iT/n6l/JP/iamooAqW0LmI4uZR+8foF/vH2qXyJP+fqX8k/+JrhPidrOo6ZoGiafpd3JYnXvEMGkT3UBxNDDM772iY5CvhcBsHGSRzghfFd/cfDyw0uLw/PcXEuva1aaXH/a11Nex2jSFt03zv5jZVQNnmBcgEYO7cAd15En/P1L+Sf/ABNHkSf8/Uv5J/8AE15NL8VPEZ0aGKCHS01NfGx8LTXL28jQuvP79YhIGU/d+Uueh554k/4Wrrn9g+V9l0/+1v8AhM/+EV+1eW/kfez9o8nfu+7xs8zrzux8tAHqvkSf8/Uv5J/8TR5En/P1L+Sf/E145rmq6roPxk1fVrpLOTU9O+HlxcDyw3kytHdMyttJDKG2glNx25K7mxuMupfEXUtX0q703ULDT5rS8+HL6/PHtkXfM6lWjyHBEZBPAO7/AGqAPXvIk/5+pfyT/wCJo8iT/n6l/JP/AImvD9X8Xald+AYfCmkW+n6daH4ctrFwzxSTZQxCMQRZkBTA3fOxkPTIODk/4WjeeDPhlo8unz6fef2ToulPcaYtjcTSMkscYzJdIRFbMQX2q6sSFVud4UAHuHkSf8/Uv5J/8TR5En/P1L+Sf/E1NRQBD5En/P1L+Sf/ABNHkSf8/Uv5J/8AE1NRQBD5En/P1L+Sf/E0eRJ/z9S/kn/xNTUUAQ+RJ/z9S/kn/wATUTQv9sjH2mXPlvzheOV9qt1C3/H9F/1zf+a0AHkSf8/Uv5J/8TRU1FAGHRRRQAUU1lVvvKD9RSeVH/cX8qAH0VkSazbQLdNc2NxALeKaZfMjX98kRw7IM9ORjdjO4EcZxdtW+0RF5rGS1YNjZNsJPv8AIzDH49qAF1D/AJBl1/1xf/0E1t6nptrq+nTWN/GJIJhhh3HoR6EVhahGg026IRQfJft7Guh+x23/AD7xf98Cmm07oNxmnadbaTp0NlYxiOCFdqqP5n1J6k1ZrnfFOt6f4Z0+OVrGK5upnCQWqgK0hyM9j0B9OuB3rZht7eWCORrJIi6hjG6LuTI6HGRkexNOSlbmfUSa2RZqG6/1K/8AXSP/ANDFH2O2/wCfeL/vgVFc2tusQKwRA+Yg4Qf3hUjLdZOueGtN8QQFL6BBIQF89Y0MoUHO0Mykgcnp61S1LxR4W0fUJLLUZ4YbiPG9PszNjIyOQpHQiqo8deCywAvYefW0kH/slaKlUauov7jN1IJ2bR01nZ2+n2cVpZRLDBEu1EUcAVPUP2O2/wCfeL/vgUfY7b/n3i/74FZmhNRUP2O2/wCfeL/vgUfY7b/n3i/74FABef8AHjP/ANc2/lU1VLq1t1s5mWCIERsQQg44qX7Hbf8APvF/3wKAJqKh+x23/PvF/wB8Cj7Hbf8APvF/3wKAJqintobnZ9ojWQRuHUMM4YdD+tJ9jtv+feL/AL4FI1raLjdBCNxwMoOTQBPWbo3h7S/D/wBv/si2+z/2jeyX91+8Z/Mnkxvf5icZwOBgegq59jtv+feL/vgVif8ACU+DP7V/sz+3dC/tDzvs/wBk+2Q+b5u7b5ezOd27jGM54oAZpPw+8MaHqsOoaZpnkzW3nfZUa4leK081t0nkxMxSHceuxV4JHQ4ot/h94YtdB0jRoNM26fot6t/YQ/aJT5M6szh9xbLfM7HDEjnp0re+x23/AD7xf98Cj7Hbf8+8X/fAoAwf+FfeGP8AoGf8xr+3v+PiX/j+/wCev3v/AB37vtWlrvh7S/EtglprNt58UUyXETLI0ckMqHKyJIhDIw9VIOCR0Jq59jtv+feL/vgVW1CbSNIsJL7VZLKxtIseZcXLJHGmSAMs2AMkgfU0AZSfD7wwNK1bT5tM+1w6zt/tB7y4luJbjaoVN0sjM/ygDb83ynlcHmrMHhHSrewurWI6h/pewTXLapctckIcqonMnmqoJYhQwHzPx8zZn0q/0HXrVrrQ7rTtSt0cxtLZyRzIrAAlSVyM4IOPcVe+x23/AD7xf98CgDBf4feGDpWk6fDpn2SHRt39nvZ3EtvLb7lKvtljZX+YE7vm+Y8tk81Fp3w28K6TrNlqmnabJBcae8z2aC8nMNqZs+b5cJfy0Dbjwqge3Aranm0i2v7WxuZLKG7vN/2a3kZFkn2DLbFPLYHJx0FZtt4l8MXniSXQbSaKbUouXhS2YjA3hmDbdpVWjZGYHCuAhIchSAM0n4feGND1WHUNM0zyZrbzvsqNcSvFaea26TyYmYpDuPXYq8EjocVd1zwvpPiOSzl1S3kNxYuz2tzb3ElvNCWUq22WNlcBgcEZwcDI4FaP2O2/594v++BVHVb/AEHQbVbrXLrTtNt3cRrLeSRwozEEhQWwM4BOPY0AZ5+H3hhpp5m0zMtxpkmkzObiXdLbSOXkVju5ZnZmMh+cliS2TRL8P/Dkv9nGO0uLWXTbIWFtPZX89tKtuNuImkjdWdRtBAYnByepOZ9U17w3o+jW2q309t9jvHijtZIIvPN00n+rWJYwzSFs5AUHjJ6AmjSdc8P65qd9p2nYe805IHu4JbN4nhEyb49wdRyV5I6joQDxQAy58C+G7q6luJdKjV5tJOisIneNBZE5MKopCqPQgAjoDQngbw/DdaTdW1lJb3Gj2qWdpLb3UsTiBCpWJyrAyoCgO2TcOvHJzYvtV0LTte0vRr0xR6hq3m/YofIJ83yl3yfMBhcKc8kZ7ZrS+x23/PvF/wB8CgDF0fwN4f0G6SfSbKSARPJJBbm6le3t2csWaKFmMcRO9xlFXAdgOGINnQ/C+k+HJLyXS7eQXF86vdXNxcSXE0xVQq7pZGZyFAwBnAycDk1o/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FAE1FQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FAE1FQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FAE1FQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FAE1FQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FAE1FQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FAE1FQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FAE1FQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FAE1FQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FABB/rrn/roP8A0BamqpDa25lnBgiIEgA+QcfKtS/Y7b/n3i/74FAE1FQ/Y7b/AJ94v++BR9jtv+feL/vgUATUVD9jtv8An3i/74FH2O2/594v++BQBNRUP2O2/wCfeL/vgUfY7b/n3i/74FAGRqXhfSfEa2suqW8huLG4me1ube4kt5oSxZW2yxsrgMDgjODgZHAq3p/h3R9K8Nx6BYadbxaTHCYBZlN0bIc7gwOd27JyTksSSckmoLzUNC0PTxda9d6dp0DTtEs17KkSltzEKGYgZwp49AfSpZ7/AEG10YavdXWnQ6YyJIL2SSNYSr42tvPy4O4YOecj1oAxrL4X+ErD7R5Gn3DfaNMbSH8/UbmbFm3WFd8h2Lxxtxjtior34TeC9QtTa3GkyLbvawWksUF9cQpPHAMQiUJIBIUGAGfLDA54FdZ9jtv+feL/AL4Fc3qfjXwdo39uf2ldxQ/2B9n/ALS/0SRvI8/HldEO7dkfdzjvigDTbwvpL+KI/EM1vJPqcKMkEs9xJIluGVVbyo2YpGWCgEooJ5yeTnXqH7Hbf8+8X/fAo+x23/PvF/3wKAJqKh+x23/PvF/3wKPsdt/z7xf98CgCaiofsdt/z7xf98Cj7Hbf8+8X/fAoAzda8PaX4q0fUdG162+1afcyJ5sPmMm7bscfMpBHzKDwe1V7zwL4b1CTXXvtKjuD4hSJNTEjuwnES7Y+M4QqOhXBBAOcgGrl1PpOlWt5e6tLZWVnDIoee6ZI448hQMs2AMkgfU0aVf6Dr1q11od1p2pW6OY2ls5I5kVgASpK5GcEHHuKAMZ/hf4SlsNYtLnT7i5i1vyP7Ra51G5mkuPJOYsyPIWG32I446Vt6z4e0vxB9g/te2+0f2dex39r+8ZPLnjzsf5SM4yeDkeoqedNPtYxJdLbQozpGGkCqCzsFVcnuWYADuSB3qtqt/oOg2q3WuXWnabbu4jWW8kjhRmIJCgtgZwCcexoAdrvh7S/EtglprNt58UUyXETLI0ckMqHKyJIhDIw9VIOCR0JqjJ4G8PzWtlBcWUk4sdQj1OGSa6lklNygwkryMxeQgYUbyw2hRjCgDR0+bSNXsI77SpLK+tJc+XcWzJJG+CQcMuQcEEfUVZ+x23/AD7xf98CgDBk+H3hiWwvLRtMxFeamdXkZbiVZFvCQfOSQNujbgfcK4GR0JzJP4G8P3WjDTLqykmhW6S8E0l1K1wJ0xtl+0FvN3gKFDbshQFztGK2vsdt/wA+8X/fAqKVNPgkhjnW2je4cxwq4UGRtpbaoPU7VY4HZSe1AGM/w+8MSw6xFc6Z9pXW4YINRNzcSzNcLCmyIkuxIZR/GMNn5s7uas6D4P0bw1f6hfaVBcC71Ly/tdxc3s1zJN5YITLSux4DEfT6CtX7Hbf8+8X/AHwKPsdt/wA+8X/fAoAmqG8/48Z/+ubfyo+x23/PvF/3wKiurW3WzmZYIgRGxBCDjigCDWfD2l+IPsH9r232j+zr2O/tf3jJ5c8edj/KRnGTwcj1FZv/AAr7wx/b39r/ANmf6T9t/tDy/tEvkfatu3z/ACN3leZj+PbuzznPNaF9f6Dpd1aWup3WnWdxfP5drFcSRxvcNkDagOCxyyjAz1HrVL/hKfBn9q/2Z/buhf2h532f7J9sh83zd23y9mc7t3GMZzxQBi6L8KdJs7Wd9Zlkv9Tn1a51c31q8lk8E042usLRv5iIUABUu2cZPYC9P8LfB01ha2a6P9mhtbJ7BBZ3U1sz27nLRSNG6mRS2WIctklj1Yk7Oq3+g6Darda5dadptu7iNZbySOFGYgkKC2BnAJx7Gq194g8J6Xa2l1qer6NZ298nmWstxcxRpcLgHchJAYYZTkZ6j1oAt6h4d0fVfDcmgX+nW8ukyQiA2YTbGqDG0KBjbtwMEYKkAjBAqTStHstFtWgsEkAkcySSTTPNLK2ANzyOS7nAVQWJwqqBwAA+5TT7O1lurxbaC3hQySyyhVSNQMlmJ4AAGSTUenzaRq9hHfaVJZX1pLny7i2ZJI3wSDhlyDggj6igC/RUP2O2/wCfeL/vgUfY7b/n3i/74FAA3/H9F/1zf+a1g2/w+8MWug6Ro0GmbdP0W9W/sIftEp8mdWZw+4tlvmdjhiRz06Vsta2/2yNfIiwY3JGweq1W0q/0HXrVrrQ7rTtSt0cxtLZyRzIrAAlSVyM4IOPcUAcn4t+GkN7oJtvCsdvaTSeII9du0nmkX7VKGBk2zjc9uzADDxjIxgABjVrwn4FuLT7FqHjC4/tLVtNvbybS3+1zT/2fBP8AL5Hmvhp8KPvyLkZwOADXRaVf6Dr1q11od1p2pW6OY2ls5I5kVgASpK5GcEHHuKvfY7b/AJ94v++BQBT8PeHtL8K6Db6NoNt9l0+23eVD5jPt3MXPzMST8zE8nvWlXK/8Jr4O/wCfuL/kNf2D/wAekn/H9/zy+5/49933rpPsdt/z7xf98CgCaiofsdt/z7xf98Cj7Hbf8+8X/fAoAmqG8/48Z/8Arm38qPsdt/z7xf8AfAqK6tbdbOZlgiBEbEEIOOKALdFQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FAE1FQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FAE1FQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FAE1FQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FAE1FQ/Y7b/n3i/wC+BR9jtv8An3i/74FAGL4g8DeH/E919q1iyke4+yvZvLb3Utu8sDkFonMTKXQkZ2tkcnjk1otp9qsEWmwRfZrQWjwJHasYfKTCqAhQgpgdCpBHGMVW1fV/DXh/yf7e1DStM8/d5X22eOHzNuM7dxGcZGceoq61rb/bI18iLBjckbB6rQBleHfBGh+Fbq6uNDivIXvHeW4Euo3E6SyOQWkZJJGUudoy+N3bPNdBWPpGr+GvEHnf2DqGlan5G3zfsU8c3l7s43bScZwcZ9DWl9jtv+feL/vgUATUVD9jtv8An3i/74FH2O2/594v++BQBNRUP2O2/wCfeL/vgUfY7b/n3i/74FAE1FQ/Y7b/AJ94v++BR9jtv+feL/vgUAUb/RtO8Q6Bd6TrVpHeWN0ZEmhkHDDeT1HIIIBBGCCAQQRWfN8P/DlzYNa3dpcXW6aKcXNzfzy3MbxEmMpOzmVNpLEBWAG98febOptsLTT57q9FtDBAZXlmmCqsaKxJJY8AADqegFR6Vf6Dr1q11od1p2pW6OY2ls5I5kVgASpK5GcEHHuKAM+P4feGIrCztF0zMVnqY1eNmuJWka8BJ855C26RuT98tkYHQDBJ8PvDEtheWjaZiK81M6vIy3EqyLeEg+ckgbdG3A+4VwMjoTne+x23/PvF/wB8Cj7Hbf8APvF/3wKAMWDwL4bttQN8mlRvcNp76bI0zvIJbd5DI6urEhyzszMzAsxY5JyapWXwv8JWH2jyNPuG+0aY2kP5+o3M2LNusK75DsXjjbjHbFav9q6F/wAJV/wjmYv7W+xfb/s/kH/Ub/L37sbfvcYzn2xVnUpNM0jSrvUtQjihtLOF555PK3bERSzHABJwAeAM0AYt98NvCuo2tpb3GmyIlnp/9mRm3vJ4Ha0wB5DujhpE+UfK5I6nuc1r34TeC9QtTa3GkyLbvawWksUF9cQpPHAMQiUJIBIUGAGfLDA54FbX9q6F/wAIr/wkeYv7J+xfb/tHkH/UbPM37cbvu84xn2zVnTZNM1fSrTUtPjimtLyFJ4JPK270dQynBAIyCOCM0AX6Kh+x23/PvF/3wKPsdt/z7xf98CgCaiofsdt/z7xf98Cj7Hbf8+8X/fAoAmoqH7Hbf8+8X/fAo+x23/PvF/3wKAJqhb/j+i/65v8AzWj7Hbf8+8X/AHwKia1t/tka+RFgxuSNg9VoAt0VD9jtv+feL/vgUUAZNFFFABRTWYL1z+AJpPMX0b/vg0AZLW0k2rXNxJYTNALeSJ453R/tGSuBGCxCqQrZB2ZyuQccT6Lavaw3H+jfY4ZJt8Fr8v7ldigjCkqMsGbAJ+9nqTV/zF9G/wC+DR5i+jf98GgCHUP+QZdf9cX/APQTVHxnca/oWo2/iDTJmudPgTZdWJOFwT97+XPVcdwSKuahIDpt1w3+pf8AhPoa6BriF0KPHIysMEGBiCPyq4S5JXtcmUeZWOI8K6TceJtaPi7xBDt5xp9s4yEQcq/vjJxkdfm9K76oFuIUQKiSKqjAAgYAD8qX7VH/AHZf+/L/AOFOpPnlfoEY8qJqhuv9Sv8A10j/APQxR9qj/uy/9+X/AMKiublDEMLL/rEPMTD+Ie1ZlHAeLfhzq2veKLrUrK5s0inCYWV3DDCBeyn0rDvvC0XhTTJRq2lyardlBMJooJTbQjcQVaRZF5wAfu8Z717B9qj/ALsv/fl/8KhuRZXsPlXlr9ojyG2S2zMMjocEV0/WavIoJmH1enzczQmj6j/a2j2t/wCRJb+egfypBgr/APW9D3GKu1D9qj/uy/8Afl/8KPtUf92X/vy/+FcxuTUVD9qj/uy/9+X/AMKPtUf92X/vy/8AhQAXn/HjP/1zb+VTVUurlGs5gFlyY2HMTDt9Kl+1R/3Zf+/L/wCFAE1FQ/ao/wC7L/35f/Cj7VH/AHZf+/L/AOFAE1ZWvIjx2YkhknX7Qfki+8T5bgYPY5xzxjrV/wC1R/3Zf+/L/wCFH2qP+7L/AN+X/wAKAG2CXUdjEt/Isk4HzMo/zk++BnrgdK8x+EEWqnWfG0sF5Zppi+MNRE1s9ozTO3y8rKJAqj7vBQ9Dzzx6h9qj/uy/9+X/AMKPtUf92X/vy/8AhQB4N8NvEeuX3irwQk+s6hd6te/2v/wlNlLdPL9m8tz5PmW5JW2w20DaqddvQ4qjo17qdx8HPh7qM2u6495r3im3tNRnOr3O+aHzrhNgPmfICoAOzGcAnkA19D/ao/7sv/fl/wDCj7VH/dl/78v/AIUAeA2muazZXVrcQ61qjPafElvD0YmvpZUawJYmJ0dish+c4kcFxhQGG1cd38S/9D8d+AtZ1f5fDOn3twdQml+aC3neILaySL0XEhIEhGEJ5K559D+1R/3Zf+/L/wCFH2qP+7L/AN+X/wAKAPD/ABD448TX/g34kXWi3Gn3kukw2MFp4g0CzZPtKMd84D+ZJ/qkkblWym5m4JyLti+s3HhHxybLx7penWM6W/8AZt6mtS6jDpshGyVGvZlUgyELwGLR+YGCgld3sf2qP+7L/wB+X/wo+1R/3Zf+/L/4UAfPvnwaxc/CTxN4nXUNDsbiHUY7y5uNYu40hJjYxMJ5JAyebhmX5ssm1cuqirvhXxtd6j8WvCkNjd3ltDqL6nBqVhfazJdXTGJSVa4tWUR2b749wWLAwWUYUYPuv2qP+7L/AN+X/wAKPtUf92X/AL8v/hQB4N8NvEeuX3irwQk+s6hd6te/2v8A8JTZS3Ty/ZvLc+T5luSVtsNtA2qnXb0OK7LxHcwaH8e9J1zxRNHaaCdCltLC8vHAt4L4y7nAY8RO0II3HbuAKgnGK9H+1R/3Zf8Avy/+FH2qP+7L/wB+X/woA+b59HM/hfw7O6XltpF/8SVk0WOOaW2QafMxKNHGpUxAlWZDhWXcSuA5J6Dxp4i8TWdz8ZBouo6h5unQ6SbRInZ/siPGPPaNefL+TcxZcEY3ZBGR7h9qj/uy/wDfl/8ACj7VH/dl/wC/L/4UAeVS6vDH8Uvh9ZeGPEWoX+iXc2qCTdfSTwzbLVGCiVifPVXLEMzPtcuoI27V4jwX4j1y00r4e6gdZ8QXk2uWWuf2iiXT3ktx9nVmi8qKYsgkBQbcKMng5BIP0Z9qj/uy/wDfl/8ACj7VH/dl/wC/L/4UAeMfCzxfca18U/stle/8Sm88MpqDWI12bVfIn88Ab5JhuikCvtaMcfdJycY9tqH7VH/dl/78v/hR9qj/ALsv/fl/8KAJqKh+1R/3Zf8Avy/+FH2qP+7L/wB+X/woAmoqH7VH/dl/78v/AIUfao/7sv8A35f/AAoAmoqH7VH/AHZf+/L/AOFH2qP+7L/35f8AwoAmoqH7VH/dl/78v/hR9qj/ALsv/fl/8KAJqKh+1R/3Zf8Avy/+FH2qP+7L/wB+X/woAmoqH7VH/dl/78v/AIUfao/7sv8A35f/AAoAmoqH7VH/AHZf+/L/AOFH2qP+7L/35f8AwoAmoqH7VH/dl/78v/hR9qj/ALsv/fl/8KACD/XXP/XQf+gLU1VIblBLP8svMgP+qb+6vtUv2qP+7L/35f8AwoAmoqH7VH/dl/78v/hR9qj/ALsv/fl/8KAJqKh+1R/3Zf8Avy/+FH2qP+7L/wB+X/woAmoqH7VH/dl/78v/AIUfao/7sv8A35f/AAoA4jx341sfB0OniNNP/t/UpLi202bUZFgggXeGlklmONsa4jJUHc5CgDPI8m+JPh6LSPgLaaVorSa74b0m1WeDWbae3eGS9ku9rucSBwEDSoqqJAftHzEGLcfou2uUERysv+sc8RMf4j7VL9qj/uy/9+X/AMKAOK+Leq63Y/BbWtS0FLyw1NbWN9sYDTW6s6ebyhYAqhfLKTtwWDcA14/rmqQ6ZYfGTUPBeuXDxR/2J9m1G21OS4kOSFbFwXZj1ZfvHA+XoMV9K/ao/wC7L/35f/Cj7VH/AHZf+/L/AOFAHhXiHxtdxfEzT4NMu7yxuo/GEGmXMV5rMnnXNu4wxGn7fKW3KuoSUfMdqsfmYtXU+DNT1Jvjj4r0u71T+37QQm6hvLa8kMWnAyCP7FJCGMKSDYSDgOQrEk7yF9M+1R/3Zf8Avy/+FH2qP+7L/wB+X/woAmoqH7VH/dl/78v/AIUfao/7sv8A35f/AAoAmoqH7VH/AHZf+/L/AOFH2qP+7L/35f8AwoA5bx8s7eGJFs5I4rg63pYikljLorfbLbBZQVLAHqARn1HWsG+l1WxvtfutYvoxqttdaKJZ7GJreH+zFug5mYF3KDLXqvl8bIskKpy3oUNygln+WXmQH/VN/dX2qX7VH/dl/wC/L/4UAecan4rTVfEGpS+H9XkuLGN/DyRy20zeSxk1ORJfLYfK4ZcIxUkHaUJypA6Dxwl9LqnhFNKuLe2uzrT+XLc27TRr/oF3nKK6E8ZH3hg889D0/wBqj/uy/wDfl/8ACj7VH/dl/wC/L/4UAeeeK7TUvDmjx3FxqFvI2ra0JtZuftcmk2qILRo0/fIZJLdd0FuM7iWc7chZNopabNd6pZ6JaReJI5LG78RyQA6Jrsl8Utxp0ztA90yh2JkVn5+ZA67WUqhX1D7VH/dl/wC/L/4Ufao/7sv/AH5f/CgDy/XL+/0uzv8AToL2T+yrHxGlpNLf6xNbCK2bTknxJfDfKg+0OuGJySyx52ttqj5dpqOn6JqOs6/byaNY+IJR9q03xPcXEVhA1g42y3mUbcZyMM5yBMsYO1tp9e+1R/3Zf+/L/wCFH2qP+7L/AN+X/wAKAOKjjnfWPG2qzX+uTHSropZWdhMW8r/iXW7t5UJ+SR2LkqsgZQ2CFBZi1b4aaxLfa/rljHcRzafb2tpPA0Or3GqRO8jXCu6XM6KzD90ilVLIrI2CG3gd99qj/uy/9+X/AMKPtUf92X/vy/8AhQBNUN5/x4z/APXNv5Ufao/7sv8A35f/AAqK6uUazmAWXJjYcxMO30oA8G8aa5q3hn4peOdZ0/UZItchTSIdD06eKOT+0oZGUSwxK6mRk37iRCy/NknkDHd3v/FYfHm306T9/pPg+yW9mjHCjUZ/9UJFbh9sQLoyj5WJ+bJxXof2qP8Auy/9+X/wo+1R/wB2X/vy/wDhQB5N4s8VaLefF3wPq8eoRx6Zouoavpmo3twGhhtrn7Mv7pncBcnnHOGwcE4NeUeGf+JD4XWbXP8AiWxX/wAOdSt7R7z9ytzK17M6xxlsb2KOjADJIdT0Ir6e0LSNI8NWD2mjWksEUsz3ErMsskk0rnLSPI+Wdj6sScADoBWl9qj/ALsv/fl/8KAPGPiPpWsH9k3T7OC2uEmtNM0831sV2yKkaxlwyFGPysAxGUICklsKVb0nwJdR3vhv7T9rt9QuZJmN1fW0iTR3TjADCZIYklwgRNypgFNhJKGt77VH/dl/78v/AIUfao/7sv8A35f/AAoAmoqH7VH/AHZf+/L/AOFH2qP+7L/35f8AwoAG/wCP6L/rm/8ANa+WPA+pat4U+HOlWOgXlvZy+OrKS0szLLPuTUVv/s7SjacRf6PMp3DqYF4yMN9RNcp9sjO2XAjcf6pvVfapftUf92X/AL8v/hQB832L3fhTwFrVj4aeSw0yH4kvZXTLdyW6RWQ2LtkuRl4UysamQHIz3zg9Bd6p4g0/4fWL3PiX7TpNx4zhin1DT9QmmjttLkYMYzfMqOyq52GYNwfk3AgoPcPtUf8Adl/78v8A4Ufao/7sv/fl/wDCgD5z0HU5LDSkPh7VLgWl18WRB58F47/ardlHDSbiZVYAElid3U5q9P4s1W11kaRda/eQ6m3xQSMWUl6yzHTnxtXYTu+zncMDGw5HrXv32qP+7L/35f8Awo+1R/3Zf+/L/wCFAHz6dU1Zr+e7Ouax5s/xNk0F1GpziMWLgholj37VxuOGUBlOCpBAx6R8JNSvr2w8U2l9eXF3FpXia+sLRrmVpZEgQqVQyMSz43HliTjjOAK7r7VH/dl/78v/AIUfao/7sv8A35f/AAoAmqG8/wCPGf8A65t/Kj7VH/dl/wC/L/4VFdXKNZzALLkxsOYmHb6UAW6Kh+1R/wB2X/vy/wDhR9qj/uy/9+X/AMKAJqKh+1R/3Zf+/L/4Ufao/wC7L/35f/CgCaioftUf92X/AL8v/hR9qj/uy/8Afl/8KAJqKh+1R/3Zf+/L/wCFH2qP+7L/AN+X/wAKAJqKh+1R/wB2X/vy/wDhR9qj/uy/9+X/AMKAPD/jHP8A2f4+1W4+1W+l/a/A15a/adQG6K9/e5+zQjcmJ/mznc/DL8nc+j6P/Z2l/C/Sv7cs5LTTLTw8Ptlrfp5rxQrCm9JV2DcQoIYbBnB+UdK6n7VH/dl/78v/AIVE1yn2yM7ZcCNx/qm9V9qAPOPh7qem+NvH1143Oqael9Npn2Gx0a2vI5Z4LISh/NuArHEjOR8owEBCksxOPUqh+1R/3Zf+/L/4Ufao/wC7L/35f/CgCaioftUf92X/AL8v/hR9qj/uy/8Afl/8KAJqKh+1R/3Zf+/L/wCFH2qP+7L/AN+X/wAKAJqKh+1R/wB2X/vy/wDhR9qj/uy/9+X/AMKAPO/i9bTzeEdInaGSfSLHxDb3etxqhkQ2KSOZTJGMmRAdrFcN0zjC5FP4jeK9Ou9M0u98L6vG1nLrun2mu6tpk21Esi8hKPdx/cAYjOHBXzBnAkG70u2uUERysv8ArHPETH+I+1S/ao/7sv8A35f/AAoA8BOuazd+F9NhXWtUbTLj4k/2bZXcV9KHudNLOAq3CtvlTO4BtxPy4z8oxLJ4j1yLwneW0us6gml2PxGOk3d2104kt9MDglXuc+YqhmUeYXBwQu7BxXvP2qP+7L/35f8Awo+1R/3Zf+/L/wCFAHh+qSSS/EvWG8MX2oX8v/CubsadchnaeQ/a3ERjcANJ/CEk5LgK25y245tl41vtR+0f2f4luLv7N8LGuJ/Iv2fyr9fvSNhvlnGRkn5hmvoL7VH/AHZf+/L/AOFH2qP+7L/35f8AwoA+ePEuuXdzoGnW/ibWryDTLj4bNdWplvpLdL3UiqghnDL57lSuY2Lfezt+Y5zdf8bXei/DyzTSru807VdL0LRZ7Se51mS2EodI8rbWar5d0g2tvaTJBZxyqKB9M/ao/wC7L/35f/Cj7VH/AHZf+/L/AOFAE1FQ/ao/7sv/AH5f/Cj7VH/dl/78v/hQBNRUP2qP+7L/AN+X/wAKPtUf92X/AL8v/hQBNRUP2qP+7L/35f8Awo+1R/3Zf+/L/wCFAE1Qt/x/Rf8AXN/5rR9qj/uy/wDfl/8AComuU+2RnbLgRuP9U3qvtQBboqH7VH/dl/78v/hRQBk0UUUAFFFFAGNYahfXF3dxzGFZI2lENs9tJCWCuQreYSQykbSSqnG4ewNvSLue90/zrpI45RNNGyxklRskZOCevC9cD6DpRHZTnVPtl1PHJ5aPHAkcRTarspO4ljuPyLyMd+OeJbC0+xW7Rb9+6aWXOMffkZ8fhux+FABqH/IMuv8Ari//AKCa6E3EIuhbGaMTshcRbhuKg4Jx1xkjmue1D/kGXX/XF/8A0E1U8a+Fri+li13QHeHWbMZQof8AWqO3PGeT9QcHPGLhGMpWk7EybSuhfGXie6s7u10Hw8SdZvHXawQMIUz1OQRzg9uBk8cV1kIlEEYuGRpQo3silVLY5IBJwM9smuW8FeGZ9Njl1fWz52s3xLyuw5jU4Oz0z64x6dq6yqqcq92PTr3FDmerCobr/Ur/ANdI/wD0MVNUN1/qV/66R/8AoYrIs4rxJ8Sx4f8AEFxpg0r7R5G3Mn2jZncobptPrWWPjKNw3aFgdyLv/wCwro9b+HWka9rE2o3c95HNMF3CKRQvChR1U9gKx9X8Map4Z0eWDwjk28iqZH8ydrp5dxwVEeEAwQOQBxzXbzYZQXu3fzOTlxDm/esj0SiqWjf2h/Y1r/bPl/bvLHneX0z/AI4644znFXa4jrCiiigCG8/48Z/+ubfyqaobz/jxn/65t/KpqACiiigAqveX0FhHG90xVHfYGxkDgnJ9BgHmrFUdTguZxbGzEe+OYsTJ0AKMucd8bunegC8DkZHIrktG8fr4g1W/tNI8OaxcQ6dqcmmXV7m1SKOWNgHOGmDlQCDkKTjoM8V0thZpp9lHbRMzLGMAsf8AIA9hgDoABXB/DnwRd6LrPifVNaivLa4uvEd7d2aJqMnky28mNjtCknlknLffXcMDpgYAOysvEeh6jqtxpmn6zp93qFtu8+0gukeWLa21tyA5XDEA5HBOKor4+8HtayXS+LNDNvG6xvKNSh2KzBiqk7sAkIxA77T6GvMvAfw+8T6TqvgG01PTPs0PhH+1ftV61xE0V19oYiPyQrFzw2TvVMAHvxRpHw+8T2vwn+HOjT6Zt1DRfE0N/fw/aIj5MCzzuX3BsN8rqcKSeenWgD1a08WeHNQurW1sNf0u6uL1GktYob2N3nVSwZkAOWAKOCR02t6Go/Eniux8NfYoZ4ri91DUZvIsdOs1V57lurFQxACqvzM7EKo6nkA+W/8ACvvE/wD0DP8Ampv9vf8AHxF/x4/89fvf+O/e9q7fxx4e1S48WeFPFejW39oy+H5rhZdOWRY5J4rhBGzI7kLuTG7axAYZG4HGQDfsdfE9rdz6tp15oQs082X+0jEEEeCd/mRu8eBtbI3blxkgBlJlsvEeh6jpVxqen6zp93p9tu8+7gukeKLau5tzg4XCkE5PAOa8k1rwB4v8QeDfiBYwx6hBbap9i/sXTNZ1Y3MsfkFZJvnMkqr5jAhfn6gbtoANa6/D9NS0bxjNr2keJL5/ESWkdxFdXdit5K0OQjxiErCgQFCCzncUYFOB5gB0mp/Ffwfpes6LYT61ZyJrKTSQ3sV1CbeJY8/NI5cbQzKyKRnLKw7VLpPjhtY8cXmgWtrp7R2m4vNHrEEsyBGaNw9umXRt4jwDxsfLMjjyzxtn4X8cWq/DTXNft5Nc1Pw+l6mpwwXERuCJ4isXzSMiOVAVXO/JPIL8tVXQvCvjqX4i+DL/AMRafIlvoT6jHP5Bs47C2jeNkgW1SMibZtCDEgLDA6c0Aer2XiPQ9R1W40zT9Z0+71C23efaQXSPLFtba25AcrhiAcjgnFVrHxXY3vjLVPDPlXFvqGnQxXH+kKqLdRSD/WQ85dVYbWOAA3FeW+A/h94n0nVfANpqemfZofCP9q/ar1riJorr7QxEfkhWLnhsneqYAPfiuk+JXh7xPDr1j4u+Hdt9p1xbKfSrmHzIk3wSKzxSbpTtHlTBW2gZfdgnAoA6DS/iL4c1LRrnV572PTNMi1CWwhvdRljhhvGT+OFy210OGwQedrccVpX3izw5pdraXWp6/pdnb3yeZay3F7HGlwuAdyEkBhhlORnqPWvN9V+GWpeHl+Hq+FPtk1v4YS7iupNOaBbpmniG6VFuiYsNIG3KScB/lHGRJo3w61DQ9e+GY0zT7hNL0D+1TdG6u4pJbcXCkxhyoUMxLYIQMFORuYDcQD0m98R6Hp2lW+p6hrOn2mn3O3yLue6RIpdy7l2uThsqCRg8gZrm/CvxS0PW/Amk+I9eu9P8O/2p53lW97foM+XK0Z2s23d0BOBxuFcH4U8B+KvDejfDO9utFkuLjw0+qLf2FvcwGYC53+WylnWNgOM/PkbhwecZum+BfiHpPwxtPD0elSQpPoV9aXUWnPZG4e5e4laFLiSY4NvslYjym3gu/TIoA92vtb0rS7q0tdT1Ozs7i+fy7WK4uFje4bIG1ASCxyyjAz1HrV6vII/A3iC21P4cXuj2V5p+r6Tp9nY6ze/aovsrWaoTNbMm4s77h8pVNuXB3ZUFPX6ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAhg/11z/10H/oC1NUMH+uuf+ug/wDQFqagAooooAKKKKACiiigDlfF3jvR/AHhyTVNa+0SqJHK29pH5krjzQpbBIAUF1BZiACyjO5lBZ4p+Ium+FtVl02Sw1DUbu30yXVrmOyWP/R7WNtpkYyOgPOcKpZvlPHTON8X9I1nxL8L9Q8PeHdHuNRu9QkG145oY44fLuEf5zJIp5CnG0NyOcVjeM/DvibWPEuo6/YeG7yRNW8H3WhC0NxbLNaztKWVpMy7NhDZyjOeOQKAPUbbWdOutAi1uK7jXTJrUXa3Up8tBCV3h23Y2jbyc4x3rhJvi/bz/wDCYNoNnp+pw+HPsXlXP9swwwXv2jr++YbI9hyOWO4jHB4o8XeBNY1L9nceDLD7PNq0GmWcAAk2xyvAYywViB97yyATgZIzgZI5LxT4I8W+JbD4oXFt4duLWXxF/ZP9nW1zc23mSfZyolyUlZVxtzy3IPrxQB7J/wAJHof9vf2J/bOn/wBrf8+H2pPP+7v/ANXnd935unTnpUkWt6VPrM2kQanZyanboJJrJLhTNGvHzMgO4D5l5I/iHrXkniHwr461bxdp8cunyNpmn+MINTt1szZx2KWYO5pSCRcG4LO5fOVJZiAeK6Xwj4X1bRPix4k1Cxt7zTvDGooZ5bW8uI5BPqDSndPCqsxRCgydxUkuBtwoCAHolFFFABRRRQBz3irxXY+CPDOq+IdViuJrSzkj8xLZVaQ7zGgwGIHVh36VX0z4g6Ndya1DqnmaBcaE8K6hFqskUYhEyhomMiO0ZDZwPmzkYIGRnL+Lfh7VPFXwt8Q6NoNt9q1C5kg8qHzFTdtkhc/MxAHyqTye1cfr3wx8Q3Phv4l6Dptr58WqzWd1pV/f3YlubzZsZ4HlZi21PL2RiTGNxyxBLAA9J8VeMbfQNB1a601tP1HUNK8n7RYy6nDa+X5rKF8yRziPKksN2N2MDrUni7xhaeDrXTpbyzvL19S1CLTraGzEZdppAxUHe6qB8uMk9xXlPinwR4t8S2HxQuLbw7cWsviL+yf7Otrm5tvMk+zlRLkpKyrjbnluQfXiu7+KnhnVvE9r4Xi0NZA9l4jtL24mieNXt4UDhpV8zKsV3AgYbPoaANfRvHmh6toN/qs8/wDZMOmXslhfjUnSL7LOjBSjOGKHllwVYg7gM5yKuy+LPDkGjQ6vPr+lx6ZcOY4b172MQyNz8quTtJ+VuAf4T6VwHi74X3Nt4X06Lwm95d3kHimLxBfzNLCLq4cswkePeqwhwGUhSFTCdCetGf4daqmlaKdM0/UGlfxzBr9+NSu7Zp1TbiWVhEFjHzDIRC5wQeCSqgHqX/CR6H/YP9t/2zp/9k/8/wD9qTyPvbP9Znb975evXjrWJ4g+J3hXw7YaNfXOqW9zaazei0tri1uInjHJDSsxcDy0Iw7DO0kcV51e/DnxVJo2otBZyRXEfxDbxBCkE8HnS2nADxbyY9/O4LJgfKcjoDeu/h1qsPhuxudK0/UJrmLxnD4kurXULu2N3OBhZceWFgVicsE342jO4E7AAek/8Jr4V+0/Z/8AhJdH87yftHlfb4t3leX5vmY3Z2+X8+em3npzV3Stb0rXrVrrQ9Ts9St0cxtLZ3CzIrAAlSVJGcEHHuK8yuPDXjH+1/iRrejaRbwXusQ6XNo6ai0Mg82CL5/lDMokRvulvk3hTkqM1pfDbw9r+neO/Ges69bahHDq32H7LNqUlqZ5fKidH3LbHYuCQBgDIx1OaAPSahvP+PGf/rm38qmqG8/48Z/+ubfyoA5h/H6y+LNY8PaV4c1jVbvRvI+1vbG1SNfOTemDLMhPGe3BH0zJqXjy00jWbGz1PStUtbXUNQXTbbUpIoxDJcNu2rt3+aAWRlDGPaeGB2kMeW+KHhC78RW19b+HvCFvHr9zNavZ+JoWt0a32SRkvJISs6MoRh8iv8oXBySq2fsWv638R/t3i3wxqE2maZe7NEgt57VrWLBx9umDTB3kwSVXZ+7XoGc5oA6nxH4wtPDup6TpZs7zUdT1h5Vs7OzEYdxEm+Ri0jogCjHVsnIwDzjmx8a/Dlxplte6TZapqYl0mXWZoreKNHtbaJzG7P5siAkOrrhCxOwkcEE4h1PVvHPjDw9400bQZLvTPDWrapYBbW6jZ7+FohGl1C0hjjZC4IOHOMcFucctpHwt8Y+G/D8UbaP/AGjNd+DL3RHis7qHdbXE1zJMvmGR0BULKAShblW4IwSAe0ax420XRfAT+MLmeSTSBax3UckUTF5Vk2+WFU4ILFlA3YxnnAyRpaVqT6natJNp95p00blJLa8RQ6nAIwyMyOCCDlGYdQSGDAed+OPhtqmu/s/2PhO0NvLrGmWVqIwCvlzSwoqsqu65XI3AMNhyQCQpYHsvBOnyaV4XhsX06TTooXcQwzC2WXaW3EulsohQ7i2AmcrtJO4sAAdBRRRQBC3/AB/Rf9c3/mtcn4G+KXhzx9oGoavpksllb6c5W6XUGjjeFQu7zGAdgqEbvmJH3G9K6xv+P6L/AK5v/Na+fdL+FfjGy8HeHNINlqEH9pWUmk+IFttThjWzt/7RE6ygAkSMYpLhMDdw+MdVYA9W8H/FLw54x8I3fiWCWTStMs7o2s0uqtHAFbCHJIcqAfMUDJ68V0H/AAkeh/2D/bf9s6f/AGT/AM//ANqTyPvbP9Znb975evXjrXj978OfFUmjai0FnJFcR/ENvEEKQTwedLacAPFvJj387gsmB8pyOgN67+HWqw+G7G50rT9QmuYvGcPiS6tdQu7Y3c4GFlx5YWBWJywTfjaM7gTsAB0GlfFYa3atdabptnLbjxSdAWVtWiRJY8Ai5jLACQkEERLlm7E12X/CR6H/ANBnT/8Aj9/s/wD4+k/4+v8Anh1/1n+x972rx+28B+Kp7WKWXRZLZ5PiSPEDQy3MBeOyIyXba5XI6FQSfQGifwH4qh1kWUeiyT25+IaeJTfx3MAhFocZGGcSb1ycjZjg4J4yAernxr4VW/nsW8S6OLu38zzrc38XmReWCZNy7sjaFYnPQKc9K0tP1Kx1ewjvtKvLe+tJc+XcW0qyRvgkHDKSDggj6ivG/wDhX3if/oGf81N/t7/j4i/48f8Anr97/wAd+97V2/w08Pap4f8A+Et/te2+z/2j4mvb+1/eK/mQSbNj/KTjODwcH1FAHbVDef8AHjP/ANc2/lU1Q3n/AB4z/wDXNv5UATUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHN+O/Hej/Dvw3/bOv/aGhaZYI4raPfJK7ZOBkgD5VY5JAwvrgHZu7hLWQ3EokZIbeR2EUbSOQNpO1FBZj6AAk9AK84+NPgTxD4u8P37+Hpbe7layjtIdOkhCyc3McsrJMZVVd3lREh1biHC7Sxz313LqNnpxligj1PU4bGRlhiP2dLmYBSFXcW8sMwwMk7c8k4oAz9I8a2+peKpvDl5peoaRq0dkt+tve+S3mwFzGXVoZHXhhggkHkYBGcdJXn/w90zVU1W61jxhomoJ4kvof9J1G5e2MECBgVtLdY5nZI1znkAuQWY5IA9AoAKKKKACiiigAooooAwtc8Tad4U0CTUdUaQg3DQwW8Cb5rqZnISGJBy7seAPqTgAkOg8UW8dhdXfiC0uPDkVrsMj6s8KR7XO1W81HaPlgRt3bgcZADKWwviD4Z1HxFoGmXGirHPfaFrcerw2cj+WLwwu/wC58w8IWDHDEEZABwDkZ3jjT/Efi6w0O7tPDdxa/wBieILLUjZ3N1B9puUjL+YECu0QwHUjdICcPkLhd4B2Uvizw5Bo0Orz6/pcemXDmOG9e9jEMjc/Krk7SflbgH+E+lS/8JHof9g/23/bOn/2T/z/AP2pPI+9s/1mdv3vl69eOteSR/D7xO9hZ3DaZ5ctx8Rh4iktmuIvMtrMkjLkMVLDAO1Gbhh3yASfD7xOlheXC6Z5ktv8Rj4ijtluIvMubMEDKEsFDHJO12XhT3wCAegf8LAsf+E+/sDFv/Z//CP/ANu/2v8Aal8ryvN2emNu35t+7GO3etLUvFWm22lXc+n3un313Fpj6nBa/b44/PhCkrJvJwsZOB5h+UZzmvP9U8D67rnjbWL+DRrfSbTVfBl3piZnQrHdTXLyASBOdxD73Khl3FgGfqcSy8EeLbr7R5/h24s/K+HLeHU8+5tj514OgXZK2FPZm29OcUAek6v8QdN0HwDD4g1efT7W7uNMa+t9PfUY/wDSXEQcxRSDiTkqu5QQdwIHIqzpHjvQ7/StCm1DUtP0zUNasre7g06e9QSnzlBVVBwX+YlQQOSPwrzG+8B+KrS1tJbfRZL57j4ef8I1JDb3MAe2u8A5cu6qU5IyhY/KeOmc3xJ4F+Id58PJvDFvpUht5dJ0pIbfT3skjkuIkjW4+1vIRIXHlIEMR27UQE9aAPoSiiigAooooAKKKKACoW/4/ov+ub/zWpqhb/j+i/65v/NaAJqKKKAMOiiigBrFv4QD9TikzJ/dX/vr/wCtT6KAGZk/ur/31/8AWozJ/dX/AL6/+tXMwTXOoX0pv1uII7i5uLG1nt71lxtDjd5Q+UcI/wAzFm3dgMY1NDdzHdxv5yrDcbEhuJPMkiHlo21mydxJYt95uGAyMYABa1Av/Zt1lVx5L/xex9q6Hdc/88Yv+/p/+JrA1D/kGXX/AFxf/wBBNXbrxRpll4kg0S6keK6uEDxsy4QknAXd6nBx24xnOBVRi5aITaW5pbrn/njF/wB/T/8AE0brn/njF/39P/xNcH4mvrjxj4gXwpo5H2KFw+o3IP3drcr+BA+rY6AE138MQggjiVnYRqFDOxZjgYySeSfc1UocqV+ooy5m7DN1z/zxi/7+n/4morlrjyhuiiA8xOkh/vD/AGat1Ddf6lf+ukf/AKGKzKDdc/8APGL/AL+n/wCJo3XP/PGL/v6f/ia8s8beNvEGk+ML2x06/wDJt4fL2J5MbYzGrHkqT1Jqjp/i7xvqMElxa6lAYoXVXMxtogCeg+bHWuxYSfIptpI5Xio83Kk7nsO65/54xf8Af0//ABNG65/54xf9/T/8TU1FcZ1EO65/54xf9/T/APE0brn/AJ4xf9/T/wDE1NRQBUumuPsc26KIDy2yRIT2/wB2pd1z/wA8Yv8Av6f/AImi8/48Z/8Arm38qmoAh3XP/PGL/v6f/iaN1z/zxi/7+n/4mpqKAId1z/zxi/7+n/4mjdc/88Yv+/p/+Jqaqeo3c1oIPs8HnvLLs2bsEgIzHHv8tAE265/54xf9/T/8TRuuf+eMX/f0/wDxNFrdQ3tus9u+5GyOmCCOCCOxB4IPSvOPCXj7VfE3i7WNMn17w3p76frtzYQ6W9qzXl1BCc71JuByV3DIjIBUnB6UAej7rn/njF/39P8A8TRuuf8AnjF/39P/AMTXH+H/AIq6H4i1XS7S0tdQhh1r7V/ZV7PGgivvs7Yk2hXLpwCR5ipkD1wKo23xk0y78L6Xr8Ph/XDZ6xqEenaeCtsHuZnaRcAef8oDREEvt6jGRkgA77dc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJrirT4taNc3VrFNpuqWiT6s2iSTTJEUt78FgLd9kjMSdoIdAyfOuWHzYveMfFd9pOveHvDmhRW/8Aa3iCaVYbi8Vmgt4oVEkrMqkM7bThVBUEnlgByAdPuuf+eMX/AH9P/wATRuuf+eMX/f0//E1xUXxG07SfC+s63rPiPQ9ds9LSOR59A5cF2KrG0XmSYJYAKxcA7jkKELNLP8VdDsNK8SXesWuoaZN4a8n7fZTxo8o85QYdpjd0beTgfNwfvbRzQB2G65/54xf9/T/8TRuuf+eMX/f0/wDxNeeav8TdVtvFngyy0zw3cXFl4hhupnTzbZ5pBGm5PKdbjyumHJLEFHXad2QJdO8UakPiZZWGs3uqWVnrKTS6XZ3OmQRJP5IJIDLI8yDynR2WVEYvHwUBMJAO+3XP/PGL/v6f/iaN1z/zxi/7+n/4muP8P/FXQ/EWq6XaWlrqEMOtfav7KvZ40EV99nbEm0K5dOASPMVMgeuBVX4leN9c0C5sdG8D2Nvqev3EM99JbzQvMsdrDGxJKxsHDO+1I+NrNlcg4oA7rdc/88Yv+/p/+Jo3XP8Azxi/7+n/AOJrzyfx/Nq/jX4at4dvcaJ4khv5rmErGzP5cCsqMwztZHJBCt1BBzitPQvirofiD/hFfsVrqCf8JT9s+xebGg8v7NnzPMw5xnHGN3vigDsN1z/zxi/7+n/4mjdc/wDPGL/v6f8A4mvPLH44eH9SmufsGl6xNbQaZc6sLsRwrHLawO8bSKDKH+Z4yoUqGyQSAMka9t8UNAnuoopUvLZJPDg8StNLECkdoTghtrFt46kAEehNAHWbrn/njF/39P8A8TRuuf8AnjF/39P/AMTXFWPxa0a7tbuW403VLF7fQv8AhII4bhIi9zZYJ3pskZQeANrlT8w4646Twxr48T6Bb6vFp15YW90iy263hi3yxsoZXAjdwAQ3QkNwcgUAaO65/wCeMX/f0/8AxNG65/54xf8Af0//ABNTUUAQ7rn/AJ4xf9/T/wDE0brn/njF/wB/T/8AE1NRQBDuuf8AnjF/39P/AMTRuuf+eMX/AH9P/wATU1FAEO65/wCeMX/f0/8AxNG65/54xf8Af0//ABNTUUAQ7rn/AJ4xf9/T/wDE0brn/njF/wB/T/8AE1NRQBDuuf8AnjF/39P/AMTRuuf+eMX/AH9P/wATU1FAEO65/wCeMX/f0/8AxNG65/54xf8Af0//ABNTUUAQ7rn/AJ4xf9/T/wDE0brn/njF/wB/T/8AE1NRQBUha482fEUWfMGf3h4+Vf8AZqXdc/8APGL/AL+n/wCJog/11z/10H/oC1NQBDuuf+eMX/f0/wDxNG65/wCeMX/f0/8AxNTUUAQ7rn/njF/39P8A8TRuuf8AnjF/39P/AMTU1FAEO65/54xf9/T/APE0brn/AJ4xf9/T/wDE1NRQBUtmuPKO2KIjzH6yH+8f9mpd1z/zxi/7+n/4muN8TeKdV0zxX4X8NaGLOG41+4vi15eQtMkKwIXIEauhYsSBncMYPBzxN4G8ep4i+Etp4z1yKPT0+yzT3gi3OiCFnV3UYLYPllgvJGcZPUgHWbrn/njF/wB/T/8AE0brn/njF/39P/xNeQy/E/VdT8Vak9qdQ0XRP+EGl1u1Se2tpZQ+/wCS5VVds/IeI3dQSOQOtdJH8S7fRfA+l63rNnrF5p32Kze91s2sMUatMsfztF5m4/6xSfKWRQSVBJVgADut1z/zxi/7+n/4mjdc/wDPGL/v6f8A4msGDxzpt38QbrwfZQ3FxqFjCk15IpjWO3DLuXIZw78FMlFYAyICRnjpKAId1z/zxi/7+n/4mjdc/wDPGL/v6f8A4mpqKAId1z/zxi/7+n/4mjdc/wDPGL/v6f8A4mpqKAKkLXHmz4iiz5gz+8PHyr/s1Luuf+eMX/f0/wDxNcj8S/Fd94I+Heu+IdKit5ruzkh8tLlWaM73iQ5CkHox79awbH4uf2fpXi7U9e+z6xpPh2a1SLVtCixFe+cqZRFaVl3Rs43YkPDDgHqAembrn/njF/39P/xNG65/54xf9/T/APE15549+JFvYaD4ytdNvdQ0nUPDX2H7RfRWUNzj7QylfLjdwH+UlTu24zkZxWv8R/FOq+GLXw8uhizFxrGu22ltJeQtKkSyh8uFV0JIKjjPr9aAOs3XP/PGL/v6f/iaN1z/AM8Yv+/p/wDia880b4q+XoN/L4ktfO1C08TSeG7ePTY9v2+cMNhVZHxHlTzvkwNp+bkCr0vxa0aPRob1NN1SW4k10+H2sESLzor3n5GJkEeOB8yuR8w564AO13XP/PGL/v6f/iaN1z/zxi/7+n/4muP/AOFq6H/YP2/7LqH2n+2v7B/s3y08/wC3btvlZ3+V0+bdv24754rD8QfF+aKw0a48N6NcTyz+JhoOpW10sYkt5ASHiUiUKZG4KMGaPGdxBwKAPTN1z/zxi/7+n/4mjdc/88Yv+/p/+Jrk4fiNFc+ItT0W38N65NeaUlubwRpbsInnj3xR8TZJJO0sAUU5LMEBetLw54wtPEWp6tpYs7zTtT0d4lvLO8EZdBKm+Ng0buhDDPRsjByBxkA2t1z/AM8Yv+/p/wDiaiumuPsc26KIDy2yRIT2/wB2rdQ3n/HjP/1zb+VABuuf+eMX/f0//E0brn/njF/39P8A8TXH634x1jTfix4X8NR6dbx6XrH2sPczPulkMMAkzGqnCqCwXLZJIb5VAVn5r/hauuf295v2XT/7J/4TP/hFfsvlv5/3cfaPO37fvc7PL6cbs/NQB6ruuf8AnjF/39P/AMTRuuf+eMX/AH9P/wATXlXgz4q65r+q+D5NQtdPXT/F39o+RBBG6y2P2Zjt3SFyJcqpBwkfJz2wdLx14+1zRfFWoaNoMenxf2b4Zn8QSzXsDz+fsfYIVVZE2fdJLEt1HHHIB6Huuf8AnjF/39P/AMTRuuf+eMX/AH9P/wATXjF/8bdcOla3run6dp8On6FZaRdz2U4eWW6+2qrsqzBlEe1XABMb5Iz3wO3+Jvjq48FWGjpp9v5l3q+pw2KSvaTXEcCsfmcpHgyNjhYwysxJIztIoA7Ddc/88Yv+/p/+Jo3XP/PGL/v6f/iar6NcXd1o1tPqIjFxIm5jHHJEGH8LeXIA8ZIwTG2ShJXLY3G9QBUZrj7ZH+6iz5b4HmH1X/ZqXdc/88Yv+/p/+Job/j+i/wCub/zWvJvh78bH1bwTqms+OorPT7iytTqMMdoyoLq03tECivKSX86J0wdoy0Y/iFAHrO65/wCeMX/f0/8AxNG65/54xf8Af0//ABNeX+D/AItajJ4Ru73x1pscWrx+Iz4fgsNKTmW4wmEBeQpnJfLFwuF65xnoP+Fq6H/YP2/7LqH2n+2v7B/s3y08/wC3btvlZ3+V0+bdv24754oA7Ddc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJrxzSviHrl1atLquqXmnu3xDOixQrY28zi3wCLWTDBVHUGVS7DHG6uz/4Wrof/PrqH/Izf8Ix/q0/4+v7/wB//V+/3v8AZoA7Ddc/88Yv+/p/+Jo3XP8Azxi/7+n/AOJrhT8X9JF/PbjRtYMUetSaClyFg8uW+UErEo83d8+AAzKFyw3FRkjpfC3iux8W2F3cWMVxby2N7LYXdtcqokgnjOGQlSynqDlWIweucgAGruuf+eMX/f0//E1FdNcfY5t0UQHltkiQnt/u1bqG8/48Z/8Arm38qADdc/8APGL/AL+n/wCJo3XP/PGL/v6f/iamooAh3XP/ADxi/wC/p/8AiaN1z/zxi/7+n/4mpqKAId1z/wA8Yv8Av6f/AImjdc/88Yv+/p/+JqaigCHdc/8APGL/AL+n/wCJo3XP/PGL/v6f/iamooAh3XP/ADxi/wC/p/8AiaN1z/zxi/7+n/4mpqKAId1z/wA8Yv8Av6f/AImoma4+2R/uos+W+B5h9V/2a4r4v/EK++H3hM3miWdveai37zZclvLigV40eUgEbsPNEm0MDmTdyFau1u2nWQtZxxy3At5DFHLIURm+XAZgGKgnqQDj0PSgCXdc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJrj9B8T64/wATdQ8Jaq+n6nFaaZHeyX+nWrwLbStIVEEqtJJ8zJh1+ZTgHgg5HbUAQ7rn/njF/wB/T/8AE0brn/njF/39P/xNTUUAQ7rn/njF/wB/T/8AE0brn/njF/39P/xNTUUAQ7rn/njF/wB/T/8AE0brn/njF/39P/xNTUUAVLZrjyjtiiI8x+sh/vH/AGal3XP/ADxi/wC/p/8Aia5bxr4sn8J6BZnTraO51PVtUXS9PWdisKTyu215SPm2DaSQoJOAOM5DtS8T33g2wik8WPb6nLfXsFlpy6TatBJcTykgReXJIyrjbu3tKAQSMAqN4B0+65/54xf9/T/8TRuuf+eMX/f0/wDxNcVL8WtGj0aG9TTdUluJNdPh9rBEi86K95+RiZBHjgfMrkfMOeuJf+Fq6H/YP2/7LqH2n+2v7B/s3y08/wC3btvlZ3+V0+bdv24754oA7Ddc/wDPGL/v6f8A4mjdc/8APGL/AL+n/wCJrzi6+Id7Y/E+8S8W8g0Oy8HzavPpsluizJPFcsj8nqdqlRhyjcMpIIY3dS+J+m3OlXcGnnULG7l8JP4kguvs0cnkQlSF+QvhpAcHYflOMbqAO63XP/PGL/v6f/iaN1z/AM8Yv+/p/wDia8z1f4ntY+AYYNMOoan4hm8JNrYuktoIvITygBcyo7hBlzny08wjBGCMZvWXxNGkfDzRtd8S6dqk9q2n2MmpavHBEsMckyR5bYXV3GZFJMSMoyQOVZQAd9uuf+eMX/f0/wDxNG65/wCeMX/f0/8AxNTUUAQ7rn/njF/39P8A8TRuuf8AnjF/39P/AMTU1FAEO65/54xf9/T/APE0brn/AJ4xf9/T/wDE1NRQBDuuf+eMX/f0/wDxNRM1x9sj/dRZ8t8DzD6r/s1bqFv+P6L/AK5v/NaADdc/88Yv+/p/+JoqaigDDooooAKKawJ6MV+mKTY3/PRvyH+FAFJdD09Lma4jhZJJ2Z32SuoDsu0uADhXI43DDcnnk1ZtbOGyiMdurYZtzM7s7MemSzEknAA5PQAdBVY6vpgneA6taiWPdvj8+Pcu0EtkdsAHPpg1Na3VtfxGWxvY7mMNtLwurgH0yO/IoAXUP+QZdf8AXF//AEE1Y8WeFrXxTpJt5tqXEYJgnxkofT6HHI/wqrqCn+zbr94x/cv6eh9q6HyJP+fqX8k/+JqoycXdCaTVmZfhXw3b+GNFSzgO+Vjvnl/vvj9AOgH9Sa2qztUvrbRrB73UtRkgt0IBcorck4HAUk1YiXz4UmgvXkikUMjpsKsDyCCF5FEnKT5n1BJJWRZqG6/1K/8AXSP/ANDFHkSf8/Uv5J/8TUVzC4iGbmU/vE6hf7w9qkYy60PSb2cz3umWdxKwAMktujsce5FYXibwYdU0/wAnR7uaxURiJbOKfybXG4sWZFU5PPtniul8iT/n6l/JP/iaPIk/5+pfyT/4mnzNqwrJO5Bo+nf2To9rYfaJLjyECebIeW/+t2A7DFXah8iT/n6l/JP/AImjyJP+fqX8k/8AiaQyaiofIk/5+pfyT/4mjyJP+fqX8k/+JoALz/jxn/65t/KpqqXULizmJuZSBG3BC88fSpfIk/5+pfyT/wCJoAmoqHyJP+fqX8k/+Jo8iT/n6l/JP/iaAJqq39iL9IlaWSLy5N+YzgkbSpGe2Qx5HNSeRJ/z9S/kn/xNHkSf8/Uv5J/8TQA+KKOCFIoUWONAFVVGAB6Vz3g3wj/wiX9vf6b9r/tjWrjVf9V5fk+bt/d/eO7G373Gc9BW95En/P1L+Sf/ABNHkSf8/Uv5J/8AE0AeeeFvhH/wjeq+HZJNb+1af4Y+3f2XAtp5cp+1Md3nSbyH2qSBtROcH2JYfCP7D4E8IeG/7b3/APCNa1Hqv2j7Jj7Ttlkk8vbv+TPm43ZPTpzXofkSf8/Uv5J/8TR5En/P1L+Sf/E0Aeef8Kj/AOo3/wAzn/wlX/Hp/wCS/wB//wAf/wDHa6XxV4R/4SC/0jVtPvf7O1vRZmlsbtovOjCyALLG8W4bldBjIKsDghhzne8iT/n6l/JP/iaPIk/5+pfyT/4mgDzzUPhH/buleMo9d1vzNQ8V/ZvOns7TyYoPsyr5W2Nncn5ly2X5BwNvWtfSvAr6Ro2q21onhuC41JEhdLXw+sNm0YzkSQiXfIWDuDmTaBtwo+bf1nkSf8/Uv5J/8TR5En/P1L+Sf/E0Aeeaf8I/7C0rwbHoWt+XqHhT7T5M95aedFP9pVvN3Rq6EfM2Vw/AGDu61W8O/Bj+wPGWja5/bNvc/wBkzXsvmNp2L2++0B+bm58w+ay7+G2DvwM8emeRJ/z9S/kn/wATR5En/P1L+Sf/ABNAHnnhb4R/8I3qvh2STW/tWn+GPt39lwLaeXKftTHd50m8h9qkgbUTnB9jr3Hw6ttS8e6l4m1jUryZ57WG0sYrO4msns4UyzoZIZFModzv+YcYA7Cus8iT/n6l/JP/AImjyJP+fqX8k/8AiaAPPNA+Ef8AYGveHrqDW9+n+Hb3UZrCx+yY8uC7UAQeYXJOxtzb2yW3Y4wKj8N/CGfw7rPhaVNfjuNM8LPfGxtjYFZnW63ZEkvmlWK7hyqLnHTnj0fyJP8An6l/JP8A4mjyJP8An6l/JP8A4mgDwb4feGNSF5NoOp+GLi3i1qy1Kx1W5ezkhl0iEzOY0inb/RpVcyE7beNFzhyCFNdlpXwhnhumbXNfjvLf/hFj4XWOzsDbuIMjEhZpZAXxnsByOOMH0fyJP+fqX8k/+Jo8iT/n6l/JP/iaAPPNG+Ecel+Fb/RzcaPHLc6LJpK3un6GltK4dAplmYyM0rfKDgMgJLZBO0r2/hzSP+Ef8K6Vo3n/AGj+zrKG087Zs8zy0CbtuTjOM4yaueRJ/wA/Uv5J/wDE0eRJ/wA/Uv5J/wDE0ATUVD5En/P1L+Sf/E0eRJ/z9S/kn/xNAE1FQ+RJ/wA/Uv5J/wDE0eRJ/wA/Uv5J/wDE0ATUVD5En/P1L+Sf/E0eRJ/z9S/kn/xNAE1FQ+RJ/wA/Uv5J/wDE0eRJ/wA/Uv5J/wDE0ATUVD5En/P1L+Sf/E0eRJ/z9S/kn/xNAE1FQ+RJ/wA/Uv5J/wDE0eRJ/wA/Uv5J/wDE0ATUVD5En/P1L+Sf/E0eRJ/z9S/kn/xNAE1FQ+RJ/wA/Uv5J/wDE0eRJ/wA/Uv5J/wDE0AEH+uuf+ug/9AWpqqQwuZZ/9JlGJB2Xn5V9ql8iT/n6l/JP/iaAJqKh8iT/AJ+pfyT/AOJo8iT/AJ+pfyT/AOJoAmoqHyJP+fqX8k/+Jo8iT/n6l/JP/iaAJqKh8iT/AJ+pfyT/AOJo8iT/AJ+pfyT/AOJoA5vxX4YuvFeiCwgl0eOLzJmJ1TSBf7HJYJJGrSKqsuW+8GBz0xkGaw8CaPpnw4fwTY/aItLeyls2fzN0pEobe+4jG4l2bpgE8ADitm2hcxHFzKP3j9Av94+1S+RJ/wA/Uv5J/wDE0AeZ2Xwfvk+0f2h4jt593hJvC8Hkaa0XlxfwytmZtzDnIG0H2rN1r4A/2tpTWP8AwkFu/maZYWH2i90v7RLa/ZVxm2bzV8lZMZZPmyS3PNeveRJ/z9S/kn/xNHkSf8/Uv5J/8TQBzF94G/tP4oaX4vvbu3H9kQyxWcFvZ7JW8xNpE0xc71XMhVQq4L9Tznrah8iT/n6l/JP/AImjyJP+fqX8k/8AiaAJqKh8iT/n6l/JP/iaPIk/5+pfyT/4mgCaiofIk/5+pfyT/wCJo8iT/n6l/JP/AImgDm/HfhH/AITvwVrPhv7b9g+2yRf6R5Xm7NjRyfd3LnOzHUdaxdZ+EkGs2vjeybV5Lax8VPbzpbQQBUsp4gC0uN2HMjqrPwpOMZzhh3MMLmWf/SZRiQdl5+VfapfIk/5+pfyT/wCJoA8z1b4P32vWHjRNV8R2/wBr8V/YfMlttNaOO2+ykYwjTMW3AAfeGDz7V1PjvwRB46tdGtbyeOO303VoNRliltxMlysYYGFgSAAwbBJz9DXR+RJ/z9S/kn/xNHkSf8/Uv5J/8TQByfi74baV4k8L6dothFZ6Xb6XqEV/a262SvalkZiySQgqGRg75AK5JznqDRn+F0c+laLax3Wn2Dab4gg1t003SktoJDEu3y1jVsrkYJdmc5z/AA7VXuvIk/5+pfyT/wCJo8iT/n6l/JP/AImgDzi9+DUF7o2o2c+qxyvc+KW8SQ+fZCSFWbA8iWMv+9TbuBwyZyPTBu3fwujuPDdjZW11p+nXthrUOtQNp+lJBaCaLChTArbmUqOcyFtxzuCgIO68iT/n6l/JP/iaPIk/5+pfyT/4mgDgb74Vz6ovjV7zxDJDceLbWzhlksrcw/Z2gi2EgF2LI56oSPlJXcc7qveA/h5/wheva/qf2nT2/tn7N/omm6b9igt/JVl+VPMf727J565PfjsPIk/5+pfyT/4mjyJP+fqX8k/+JoAmqG8/48Z/+ubfyo8iT/n6l/JP/iaiuoXFnMTcykCNuCF54+lAHKeJfBWua3470XxJZa9p9n/Yfn/YreXS3mz50Qjk8xhOu7pkYC4zzmsz/hUf/E+83+2/+JT/AMJN/wAJP9l+yfv/ALVtxs87ft8vdzjy92ON2fmr0PyJP+fqX8k/+Jo8iT/n6l/JP/iaAPOPD/wofwrdaFcjVJNTs/CiX7aTYwWqxXEpuSSVllaTY5AJUYWMZIJIAIqjb/DPxXr2kQar4m8QW9t4mv8Aw/caJqvmWSzx+TLK0i7BG8YWRFbaT8ykjgHGW9V8iT/n6l/JP/iaPIk/5+pfyT/4mgDy+/8AgbBNa6lplhr0kGkaxa6ba38U9qJbgrZBVQxShlVCyooO6N+ckcHA6n4gfD+x8e2GnJcm3iu9MvY7u2luLVbiNtpG6KRCQWjcDDKGXJCnPGK6fyJP+fqX8k/+Jo8iT/n6l/JP/iaAK+jae+laNbWMkscpgTYDDAsMajsiRrwiKMKq5JCgZZjljeqHyJP+fqX8k/8AiaPIk/5+pfyT/wCJoAG/4/ov+ub/AM1ryq0+BUdpovhjTf7at5YtI3xagZNKRv7Vt2vEuhA+XOxQ6erfebjBIPqDQv8AbIx9plz5b84XjlfapfIk/wCfqX8k/wDiaAPOL34NQXujajZz6rHK9z4pbxJD59kJIVZsDyJYy/71Nu4HDJnI9MG7d/C6O48N2NlbXWn6de2GtQ61A2n6UkFoJosKFMCtuZSo5zIW3HO4KAg7ryJP+fqX8k/+Jo8iT/n6l/JP/iaAPOLb4QzraxLea/HLcDxgPFMskVgURmxzAqmVioJ6MSceh60T/CGdtZEtrr8cemf8JSnig20lgXmM/G6PzRKF2HnHyZGRycc+j+RJ/wA/Uv5J/wDE0eRJ/wA/Uv5J/wDE0Aeef8Kj/wCo3/zOf/CVf8en/kv9/wD8f/8AHa6Xwb4R/wCES/t7/Tftf9sa1car/qvL8nzdv7v7x3Y2/e4znoK3vIk/5+pfyT/4mjyJP+fqX8k/+JoAmqG8/wCPGf8A65t/KjyJP+fqX8k/+JqK6hcWcxNzKQI24IXnj6UAW6Kh8iT/AJ+pfyT/AOJo8iT/AJ+pfyT/AOJoAmoqHyJP+fqX8k/+Jo8iT/n6l/JP/iaAJqKh8iT/AJ+pfyT/AOJo8iT/AJ+pfyT/AOJoAmoqHyJP+fqX8k/+Jo8iT/n6l/JP/iaAJqKh8iT/AJ+pfyT/AOJo8iT/AJ+pfyT/AOJoA4/4i/DGw8f6RfQ/bLjTtQu4YYDdxyytHsilMih4BIqSYLPgsCQWyOgroruxnGnGw0q9ks7j7DJDbXcubh4WwqrI28kyEHBO4ndjk81e8iT/AJ+pfyT/AOJqJoX+2Rj7TLny35wvHK+1AHO+BPCOpeDrD7BPqen3ts26WWWLT5Irm5uGILTzSvPJvZuc8DtggKBXW1D5En/P1L+Sf/E0eRJ/z9S/kn/xNAE1FQ+RJ/z9S/kn/wATR5En/P1L+Sf/ABNAE1FQ+RJ/z9S/kn/xNHkSf8/Uv5J/8TQBNRUPkSf8/Uv5J/8AE0eRJ/z9S/kn/wATQBz/AIo8JweL9AjtXuZLK8sr77dp97GoY2tzG7GOTYflcDJBVuCCehwRn6/4H1jxPYWR1jxDb/2hpup22pWLW2m7LaN4SxAeIys77g7A4lUcJgDDb+rtoXMRxcyj94/QL/ePtUvkSf8AP1L+Sf8AxNAHnkfwjxYWaS63uu08WjxRdyrabY5ZcnMSJvJjXG0ZLOcgnnOASfCPNheJFre27fxafFFpK1pujilyMROm8GRcbhkMhyQeMYPofkSf8/Uv5J/8TR5En/P1L+Sf/E0AcVdfDV9V8S3mr63rklyb/wAOTaFcpDbLEcSytI0iHJCgBtqqQxAALMxyTkWXwfvk+0f2h4jt593hJvC8Hkaa0XlxfwytmZtzDnIG0H2r0zyJP+fqX8k/+Jo8iT/n6l/JP/iaAPOL74QzyWtouma/Hb3CeFv+EXupLiwMySwYH7xFEqFHzu6lxyOOMnI1r4A/2tpTWP8AwkFu/maZYWH2i90v7RLa/ZVxm2bzV8lZMZZPmyS3PNeveRJ/z9S/kn/xNHkSf8/Uv5J/8TQBNRUPkSf8/Uv5J/8AE0eRJ/z9S/kn/wATQBNRUPkSf8/Uv5J/8TR5En/P1L+Sf/E0ATUVD5En/P1L+Sf/ABNHkSf8/Uv5J/8AE0ATVC3/AB/Rf9c3/mtHkSf8/Uv5J/8AE1E0L/bIx9plz5b84XjlfagC3RUPkSf8/Uv5J/8AE0UAZNFFFABRRRQBiX0MGq3l/HeybLK1tmhZ9wUI8iEyMc8ArGUw3QCRxzyBZ0W6e6huP9J+2QxzbILr5f3y7FJOVAU4YsuQB93HUGtKigCtqH/IMuv+uL/+gmovEfi648M6/Zpf2X/EmuF2tdplmR8+g7AdupByOhFS6h/yDLr/AK4v/wCgmtvU9NtdX06axv4xJBMMMO49CPQirg4qXvK6Jkm1ocFEsvxI8Ti5YsvhzTZMKh6XEg55B55BGc9F44JJr0cAAAAYA6AVW07TrbSdOhsrGMRwQrtVR/M+pPUmrNVUnzOy2Wwoxtq92FQ3X+pX/rpH/wChipqhuv8AUr/10j/9DFZFnj3xA0LWLzxvfT2umXtxA4j2SRQO6nEag4IHqDWVD4XFrp73evXcmlSrh47dkjMzrkjcEaRWGCD257Zr3ysnXPDWm+IICl9AgkIC+esaGUKDnaGZSQOT09a7frk1BRjpY5PqsHNykaFneW+oWcV3ZSrNBKu5HU8EVNUFnZ2+n2cVpZRLDBEu1EUcAVPXEdYUUUUAQ3n/AB4z/wDXNv5VNUN5/wAeM/8A1zb+VTUAFFFFABRRRQAV5l4d8Tz+HB4iutcurzULOR9Y1WENIZZIFs7x4ZYV3EBU2fZzGo/iMuSBtFem1iXXg7Qr22soLmx3xWOpnVrdfOcbLoyPIZOG5+eRztOV5xjAFAHG6NqWu6BpfiCLUdWjm1P+3URpJ47i/WJpLKCeSK2t0xJIiuzhYwV2x5ck7CGu6b4w8QeIJNFtdIXT7aW9h1I3Fze2sw2G0uo4A6wFlYb9zExMwKbhliUIfqbvwvpN6t151vIr3d0t3JNDcSRSrMIliDpIjBoz5aBDsIypYHO5sml+FdF0RrU6Tp8doLNLiO3SIsEiWeVZZVVc4ALopAx8uMDA4oAydB8V32p6xpthcxW482HVFuHjVhuls7uK2DICTtV9zttO4jKjccEmjc+MdTfSYpILiztLh9Q1CD5dMudQkaO3unhUrbwEPjAUvKWCqxUbf3g29BceD9GuLZIfIuLfy5p50ltL2a3lDTSGSUeZG6vtZzuKZ25C8fKuIh4F8Nrpltp0WlRw2ds8rRQQu8aBZXLyxEKRuidjlojmM4UFcKAADJ8Hav8A8JB4qn1nyPs/9o+GdHu/J37/AC/Me8fbuwM4zjOBWZ4/1TXNR8JePYtPOnpp+lWVxZz288T+bPusklaRZQ2Ews4whjbcY/vLvynb6V4e0vRPL/su28jy7KCwX94zYgg3+UnzE/d8x+epzyTgVR1nwN4f8QSXLatZSTpeJsuYBdSpDP8ALtDvErBGcALhyCy7EwRsXABk654n1y1j8T6lp76fHp/hjd59pPavJLebLWO5bbKJFEWVlCDKPgru5ztGt4juZ4Ne8JxwTSRpcatJHMqOQJF+w3TbWA6jcqnB7qD2qXUPB+japfyXd5BcFpsfaIYr2aKC5wAv76FHEcuVAU71bKgKcqAK0tQ0+11Wwks7+LzYZMEgMVZSCCrKwIKsrAMGBBUgEEEA0Aef+Nr7XI/El/Bouq/Ytn/CP4EqPIg83UZ43wqyJjdiMPz8yKVOMhll8Z3l2dA8d6devHK9v4PSV5YvMRHkdb1XKxl2VB+7BGPm5wzNhcdbF4X0mLRptLFvJJbzuJZXmuJJJnkGNshmZjIXXam1925dibSNq4JfC+k3Fre29xbyTJfaemm3RluJHea3QSBVZy24n97Jls7juyScCgCst5dzeNNb061eOJ4dJs5YJZfMkRZJJLtctHvCkDy1J27WboW4XbiW3ijXT4Li1W6vdLzqF0P7OuYtMuHaa2aPerrZxyPJI7bWYIHBWM722lGjrqb7w9pepf2l9ttvN/tSyFhefvGHmwDzMJweP9dJyMH5uvAxW/4RHSjpX9nyHUJYhN56SzapcyTxPt25jnaQyR/LlcKwGGYdGbIBz+meL9Z8RwaTa6U1nY3l2moPLc3ljKyEWlylucW5kjeMuZA+GYlMFSGPzCj4X1TXGsbPRtPOn2GoXl7rl5PNPE93FH5WpFGjVQ0RbLTghyRwn3fm+XqR4G8Px6ZbWFnZSWFvavK8H9n3Utq8XmuXkRXiZWCMxzsB2/KvHyrgHgbw/HpltYWdlJYW9q8rwf2fdS2rxea5eRFeJlYIzHOwHb8q8fKuADEtvFPiPVr7S9N0waXb3FwmprdXVxDI6K1ndR2/mJEHBIcsx2Fxt3A722Yfu6zbLw9penzWk1pbbJbOGaCFzIzNtldHlLEk72d41Yu2WJyScsc6VABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAULqz/tC2vbU3NxbLLIoeS2k2SbdqblDdVyMruXDAHKlWwRwts9xdWuk2UV/qH9hav4glgtCb6b7Q9mlnM4P2jd5hV54GlRw53RugztOwdrqWj2XiDTNS0rVEkks7s+XPHHM8Rddq5XchDYPQjPIJByCRUH/AAiOlHSv7PkOoSxCbz0lm1S5knifbtzHO0hkj+XK4VgMMw6M2QCj4NudVudPiEk0c9jb3Wp2jvO7Pcfub1orcBj94CJHDMxLEhSSSWNVtN0wr4uvtNtdS1S6s009k1aW4v5XMlzKVMflENiB1QSsyxCIATwkLjbt17Lwxa2Gt2l7at5cNjZTWsEABLEzSJJNJI7EmRmaKM5POTIzFy42mheEdK8NzPJpR1BfM3lo7jVLm4jJd97tskkZQxbJLYzknnk5AOf0jSrmDxdq0nh28vDDpj29hJBqmqXVykjOYp7h9skjgFYHjEZG352kDArtNS+KhdWHiGyvoG1hGkvbOMXxvALC3R50jeA26vl2cFgHaJyGmU71VQY9u98MWs+nW+n2jfZbRdTXUplALtI4uPtOAxPy5mwTwRt3KAuQVkn8L6Tc6yNUmt5Dcb0lZBcSLDLImNkjwhvLd12ph2UsNiYI2LgA5bS9P1DQfGVu/iH7Rcf2nqd2ljcw6/dyr8wnnjSS0cLEirChX5S2GVcDncunfaP4kv8AVfC99cvbt9jhb+1Le11S5tIjOzQHzEVFPnKuyUCOTAIcZPWtI+FbCC/n1LTY/J1BvMkgM0ssttBM4IMq2+8IrEs25kCs298t87Eln4S0uz0rRLFRcN/YcMcFpcCdo5diKo2u0ZXcrbELIfkYquV4GADL+IEc5+GHiC4tb+8sZbOzvLpHs5jE7MiSMgLj5gAwVvlIztAOVLKd3xHq/wDwj/hXVdZ8j7R/Z1lNd+Tv2eZ5aF9u7BxnGM4NQ6poFh4l0SXTdXW4e0kkkEkcF3Lb+YCWUqxjZSykMcqSQe44FWoNHsoNGOlOkl3ZsjxvHfTPdGRWzuV2lLM4OSMMTxx04oA878WXXiDRtVubvV59PvJbXwlrNxbzWUc1pkq1oSjKJGZcbVIdZATuOApUM25488Z3nhXzp7R7d4rKya9mtV0+4u5ZwNx2s8WFtVOwhZZNwJ3naBEd2kvw/wDDn+kma0uLqW7sprCae7v555Xt5du+LzHctt+UEDPyksVwWbNnXvB2heJ941yx+0rLCYJUEzosyc4EiqwD7SzMhbJRiWXa3NAG3RRRQAUUUUAFFFFAHIeP5p4PCV0bX7YXfVNPiKWNwYJpFe6t0ZEkDLtLKxXO5evUdaxdK1m+0ldWlsbfULa0g1PTNNNjrd413PFPNPGJ3EnmyfKYbmDaBIQGVvlHO7urjT7XU0mgvovNiS7hnVdxXDxGORDwezopx0OMHIpl74e0vUJrua7tt8t5DDBM4kZW2xO7xFSCNjI8jMHXDA4IOVGADn/EniO7tdautOSOMw276I6MGkRybnUHhfJVhkBY1IHQ5IYMpK0fESScHw3bwRapcpc6sY5rXSr02s06izuX2iQSR8BkViC4zt79DpWvgbw/aNO8VlI8ty9tJPPNdSyyzNbymWFnkdizFWPBJPyhVOVUAa91p9re3NlPcxb5bGYz27biNjmN4yeDz8kjjByOc9QKAOEl1nWfCmhQo8N5bDVNWNvp8d/HLqtxYwi2MjeYkLu8xMkMpAEp2rKpJAQoJIfF/iS6tdOt7a1t1u7vWm01bu/065so5Yvsb3HnrbyHzBtZdm0sQ5jb5k3ZTstV0ey1q1WC/SQiNxJHJDM8MsTYI3JIhDocFlJUjKswPBINa08MabZrahftk5s7pruB7y/nuXjkMTREhpHY42Ow252/MTjPNAHLah421bTLWSwufs76jHrQ0pr2202e4jObMXfmC0jdpD8p8vaJDg/PnA2VSl13xXrFz4eW0u49Oca7LaNPdaNdW6Xy/wBnyzK/2eSVHCKd6bSzZeNXBGNp7a78L6TerdedbyK93dLdyTQ3EkUqzCJYg6SIwaM+WgQ7CMqWBzubMf8AwiOlHSv7PkOoSxCbz0lm1S5knifbtzHO0hkj+XK4VgMMw6M2QDNXXtck1rxI/maPbaToMxjzdM6NP/ocU3zy52wqrSZL7XypI2qV3MeDfFF5rWq6npmoHzpbKG3uBcf2TcabuErSrs8mcljjySd4ODvxgFSTvjRtOC6krWkciaq++9jlG9Jz5SRHcrZGCkaqR0OOnJzW0bwvpOgXVzdaZbyLdXiRpc3E1xJPLOIy5Te8jMzEeYwBJJ27VzhVAANeobz/AI8Z/wDrm38qmqG8/wCPGf8A65t/KgDhfHOn6ha6re+I7r7Rc6BZaYjzQ2uv3dhLD5TTPM6RQgJKzIyAbnXlAMgHNR6pdXf9s6xqi314lxpviPTdNtkS5kWFbeb7F5itCD5bk/aZvmZSw3DBG1cdbqvhfSdbuluNRt5HcIIpBHcSRJcRgkiOZEYLMnzN8kgZfncY+Zsk/hfSbnWRqk1vIbjekrILiRYZZExskeEN5buu1MOylhsTBGxcAFLxcZJrvw7pn2i4httS1NoLr7NO8EjotpcSgCRCHX54kOVIJAweCQea0l7jXdQ0nRNRv9QNkn9t/wCovpoJW+y38dvBumjZZG2xuwO5juJ3NuYA11Nr4Qsh4dj0zUXkuXF1NetcwSPbOk8sjySNEyMHjGZXUAMTsYqWbJzLP4P0aewtbQQXEC2m/wAqa1vZoJ/nO6TdNG4kbewDPuY72AZssAaAOR1Xxnrmn/BTw5rlsv2rVNVh0+KecROWRrgIHkVYoZAGy3AKbckfK52xv0vge2ZNBW7b+0IftWS1ne3d1c+Sysy7la6RJxuAXKsAvAKjks23/Ztj/ZX9mfY7f+z/ACfs/wBk8pfK8rbt8vZjG3bxjGMcVW0jQLDQ/ONitw8s+0ST3d3LcysFztXzJWZto3MQucAsxAyxyAaVFFFAELf8f0X/AFzf+a15f4L8T6rpPwzitbm6k1LVW0/Tbqxur6Rpt7agfLiE7khiFufNB29IRHjc2a9Qb/j+i/65v/Nayo/B2hRXOgzx2OJfDsLQaW3nP/o6NGI2H3vmyigZbJ4z1oA4TS/Eup+HtB0rQ4NQvLu4a61df7SvtPudXmaO1vjCqvHAVckiRf3hIUbNuPmGOgs/E3iDWF0ixtI7fS9QvYb2eSfUNOm2sltPHCCLdnjdPNEqyAMxKD5TuzuG3ceD9GuLZIfIuLfy5p50ltL2a3lDTSGSUeZG6vtZzuKZ25C8fKuCfwjpVxYWtrKdQ/0TeIbldUuVuQHOWUziTzWUkKSpYj5U4+VcAHLeBdQuxqWnWV1FHE9w/iGedIp5HRJE1RBtX7quP3jYZk3ccbcsDr6Z4rvr3QfAt9LFbiXxF5X2sKrbU3WMtwdnPHzxqOc8E9+a1tL8K6LojWp0nT47QWaXEdukRYJEs8qyyqq5wAXRSBj5cYGBxVa08DeH7HU7W/t7KT7RYuz2fmXUsiWm5GQpCjMViQq5GxAF4Tj5FwAc3oPinxjrdr4fVhodvceINJOppIIZnSyWMQ7srvBmLmdcLmPy+fmlwC3ZeHNX/wCEg8K6VrPkfZ/7Rsobvyd+/wAvzED7d2BnGcZwKLHw9pem/wBm/Yrbyv7LsjYWf7xj5UB8vKcnn/Ux8nJ+Xryc2dN0+10jSrTTdPi8m0s4Uggj3FtiIoVRkkk4AHJOaALNQ3n/AB4z/wDXNv5VNUN5/wAeM/8A1zb+VAE1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABXLfEqOc/DbXri1v7yxls9PuLpHs5jE7MkLsgLj5gAwVvlIztAOVLKeprN17QLDxLpT6bq63D2kmRJHBdy2/mAqVKsY2UspDHKkkHuOBQBz/AIz1C9/t/SdEt7HVL61vLW6uriLSLpLa4byWgVR5rSxlUzMSdjBiVQfd3g72j3NleadpV1pU0k9jNYiS2lld2eSMhCrMX+ckggkt83rzUE/hHSriwtbWU6h/om8Q3K6pcrcgOcspnEnmspIUlSxHypx8q40IbaCzktbWzhjgt4bdo4ookCpGo2AKoHAAAwAKAOd0W0ks/HFzbWGoaheW1vZZ1SS9u3nWW6kZWiCAkpEyosrPHGI1AnhIUgrt62sTQvCOleG5nk0o6gvmby0dxqlzcRku+922SSMoYtklsZyTzyc7dABRRRQAUUUUAFFFFAHM6/cz50XS4ZpIItX1SW0uJYXKSrGIbiYhHHKFjCFLD5grNtKttYQXtvceF2sNP8P3twZdavRbRtq1xNfx2rLBNM0mHcSNuWEJt8wKDhgM7g+9Np9rqulzWd/F5sMkjEgMVZSJCVZWBBVlYBgwIKkAgggGs5fBGhi1khaK8kd3V/tcuo3D3SFQwXZcNIZUADyDCsBiSQY+dsgGJL4p8Rpcw6PANLm1Ma6dJmu3hkjhZTp5u/NWIOzArlRsLnfsPzJvykv/AAk+ueb/AGLv0/8Atb+2v7K+3/ZX8j/jx+2+Z5Hmbvu/u9vm9fnzj5K37TwvpNktr5NvIz2l013HNNcSSytMYmiLvI7FpD5blBvJwoUDG1cF34X0m9W6863kV7u6W7kmhuJIpVmESxB0kRg0Z8tAh2EZUsDnc2QDkr7VdV0HUPGerXSWcmp6d4WtrgeWG8mVo5NQZW2khlDbQSm47cldzY3HS8feI7vRrW+t7aONk/4RzVNQyWkR/MgEIQB0ZWUHzmyVIbgEEYrbtPCui2UdxHDp8bJdWq2lysxaUTxhpGw4cneS08pZjlnLksTVJfh/4c/0kzWlxdS3dlNYTT3d/PPK9vLt3xeY7ltvyggZ+UliuCzZADUNU1y48VXOlaCdPi+wWUF5KL2J3+1ea8yiNXVh5OPIOXKyffB2/LhuItfGd54V+Fnhqe0e3eKy8M2t7Narp9xdyzgQZ2s8WFtVOwhZZNwJ3naBEd3omq+F9J1u6W41G3kdwgikEdxJElxGCSI5kRgsyfM3ySBl+dxj5mzSvfh94Y1DSrfTbvTN9lBZLYLALiVVeBVwiSAN+82ZJQvkoxLKQxzQB0lFFFABRRRQAUUUUAFQt/x/Rf8AXN/5rU1Qt/x/Rf8AXN/5rQBNRRRQBh0UUUANZVb7yg/UUnlR/wBxfyp9FAGVJqkUF8tvdafNbo28i4kMXlhUGS5w5YL05IGCyg4zVm0mF3vJsJrdBgo8yqPMB7gAlh9GAPPTrilf6bcagNXyFRprQ2lrvOQMqSz5HKgswUjH/LIHnjDfD1g9n5hXTv7Lt2hiQWm9WxIu7e+VJByCg3H5jt5HSmBoahGg026IRQfJft7Guh+x23/PvF/3wKwNQ/5Bl1/1xf8A9BNUfGdxr+hajb+INMma50+BNl1Yk4XBP3v5c9Vx3BIqoQ55ctyZS5Vc0fFOt6f4Z0+OVrGK5upnCQWqgK0hyM9j0B9OuB3rZht7eWCORrJIi6hjG6LuTI6HGRkexNcV4V0m48Ta0fF3iCHbzjT7ZxkIg5V/fGTjI6/N6V31VUjGForfqKDctXsQ/Y7b/n3i/wC+BUVza26xArBED5iDhB/eFW6huv8AUr/10j/9DFZFmFqXijwto+oSWWozww3EeN6fZmbGRkchSOhFVR468FlgBew8+tpIP/ZKwvFvw51bXvFF1qVlc2aRThMLK7hhhAvZT6Vh33haLwppko1bS5NVuygmE0UEptoRuIKtIsi84AP3eM967eTDKCk5O/kcnPXc2klY9g+x23/PvF/3wKPsdt/z7xf98CoNH1H+1tHtb/yJLfz0D+VIMFf/AK3oe4xV2uI6yH7Hbf8APvF/3wKPsdt/z7xf98CpqKAKl1a262czLBECI2IIQccVL9jtv+feL/vgUXn/AB4z/wDXNv5VNQBD9jtv+feL/vgUfY7b/n3i/wC+BU1FAEP2O2/594v++BR9jtv+feL/AL4FTUUAQ/Y7b/n3i/74FZEHiDwndaydItdX0abU1d4zZR3MTTBkzuXYDuyNpyMcYPpW7XlNnFqp022+3Xln/wAI7L4wuRKkdoy3EDLqczwnzfMIYNcpChAj4WQ8jaXAB6h9jtv+feL/AL4FVrCTTNTtnnsY4pYkmlgZvK24eKRo3HI7OjDPQ4yMivL4NYv5PGRjuta0uw1Ua68QjvPFE0UzWwuyqoNNKeUS9uAqHq29ZM7jmtKS+Sx+HrmaaSCGXxHqaSSnUW0+BB9tuiPPukUvCmVABTBZzGhO12BAPQmTT1uo7VlthcSI0iRELvZVKhmA6kAuoJ7bh6io/M0z+1f7NEcTXYh89o1izsTdtBYgYXJztBILbXxna2PL/Dckep614S1vxJd3loQmqWELS6lcwp5seoRrbW7FzGZHKIwKyLvl8vLqxTi7/akP9ob/AO3Lj/hL/wDhIPI/sv8AtOTd9j+3+Xn7Fv2bfsfz7/L+7+9zn56APR500+1jEl0ttCjOkYaQKoLOwVVye5ZgAO5IHepfsdt/z7xf98CvOIlu4/Dk2tvq+qS3knikWSh72Ty4rf8AtsR+UsYIXG0EZYFtrFM7MKIvFmqQwXfitrvXLiz8Q2mf+EbsV1OSBrj/AESJotlsrhbjdcmVfmR9xBQ5C7QAd9qt/oOg2q3WuXWnabbu4jWW8kjhRmIJCgtgZwCcexosL/QdUjt5NMutOvEuUeSBreSOQSqjBXZSM7grMoJHQkA9axvHCX0uqeEU0q4t7a7OtP5ctzbtNGv+gXecoroTxkfeGDzz0MkcuqweOtCs9Tvo7h30nUZJ/ssTQQyMs9oEbyy74Kq7DJY9WxjOKAOj+x23/PvF/wB8Cq2pSaZpGlXepahHFDaWcLzzyeVu2IilmOACTgA8AZrgfCa3dnovw71STV9UvbzXEiiv3vL2SVJUbT5psCMny1IeKP51UOdp3MxZy3LXniC4vNK8T2kU1w1tdeEtUublbnU5ruXz0WIBZo2jWK1nQSvvghOFLgEACPIB7h9jtv8An3i/74FH2O2/594v++BU1FAEP2O2/wCfeL/vgUfY7b/n3i/74FTUUAQ/Y7b/AJ94v++BR9jtv+feL/vgVNRQBD9jtv8An3i/74FH2O2/594v++BU1FAEP2O2/wCfeL/vgUfY7b/n3i/74FTUUAQ/Y7b/AJ94v++BR9jtv+feL/vgVNRQBD9jtv8An3i/74FH2O2/594v++BU1FAEP2O2/wCfeL/vgUfY7b/n3i/74FTUUAQ/Y7b/AJ94v++BR9jtv+feL/vgVNRQBD9jtv8An3i/74FH2O2/594v++BU1FAEP2O2/wCfeL/vgUfY7b/n3i/74FTUUAZ7rYWkV7c3otoLe3JeSWUKqRoEBJJPAA5JNV/7X8Nf2D/bf9oaV/ZP/P8A+fH5H3tn+szt+98vXrx1o1rUNH0jR9R1LxJLbw6dZyJPLJcLuVCmxkIGDlg4XaAM7tuOcVwttqemyDSfFUuqaebafxNLeajcQ3kclvYA6fNbwpJIrFEbYLZW+YgySHaSGWgD0e2TT7y1iurNbae3mQSRSxBWSRSMhlI4IIOQRVKLV/DVx/aPkahpUv8AZeft+yeM/ZMbs+bg/Jja33sfdPoawfBMlqTaE31ws11NrV1aWyMfIurd9Q3ifphvleIo2eVmYjIORF4W1vw54k8aGXw7qelva6Np72FhaWVxHvKmRPOfylJIiUwwJGcLn94cFWjYgG9pXiDwnr101roer6NqVwiGRorO5imdVBALEKScZIGfcVZlv9Bg1mHSJ7rTo9TuEMkNk8kYmkXn5lQ/MR8rcgfwn0rnVktdS1LVNe1K+uLW2i1O20rTp7diDiO4iV1AwWXzbvdDJ0DpFH2Ac1fFt7at4ht9Ktr3T1lm1PT57jSEtjHf3bpPCwuEkLfPGiIhYiNxtgkXepBKAHRweIPCd1rJ0i11fRptTV3jNlHcxNMGTO5dgO7I2nIxxg+lWb6/0HS7q0tdTutOs7i+fy7WK4kjje4bIG1AcFjllGBnqPWuT0u6t9I8ZW+k6B4huNQ+1andtqOjXCw7tPRxPO0wVY1lVTNsVXcshWZcZ3I1WkXQ2/4QzU4/FWoQf6ELfT7u4ZP+JpHL5DeXK8sZzJJ5cZABSRvnI6NgA6KefSdK0ua+1eWysrWKRhJcXTJHGmZNoyzYA5IA+oFXvsdt/wA+8X/fArjfidc6Va/CrX5NXms4Xazvo7Jrp1Umd4ZlCxlv4yrOAByQWHc1sa5rL3nw81fVvB13Hf3H9n3D6fNYlbgSTKjBdmMhzvGMc8jGKALl5e6Lp10tvftbWztazXeZUCosMRQSOzkbVC+Ymckdc9ji99jtv+feL/vgV45r1/pMF1qlx4M8R3moJb+D9ZlWdNSkvEt5gbYgx3DMzB+FJQOduEbau/L6/wAW/EFxov2maymuIr200x7qz36nNaoZBvO6GGKNvtbJsVpEl/donlk4V5DQB6Z9jtv+feL/AL4FH2O2/wCfeL/vgVNRQBD9jtv+feL/AL4FH2O2/wCfeL/vgVNRQBD9jtv+feL/AL4FH2O2/wCfeL/vgVNRQBl3U+k6Va3l7q0tlZWcMih57pkjjjyFAyzYAySB9TRpV/oOvWrXWh3Wnalbo5jaWzkjmRWABKkrkZwQce4rE8fLO3hiRbOSOK4Ot6WIpJYy6K32y2wWUFSwB6gEZ9R1rBvpdVsb7X7rWL6MarbXWiiWexia3h/sxboOZmBdygy16r5fGyLJCqcsAehTpp9rGJLpbaFGdIw0gVQWdgqrk9yzAAdyQO9VtVv9B0G1W61y607Tbd3Eay3kkcKMxBIUFsDOATj2NcNqfitNV8QalL4f1eS4sY38PJHLbTN5LGTU5El8th8rhlwjFSQdpQnKkDoPHCX0uqeEU0q4t7a7OtP5ctzbtNGv+gXecoroTxkfeGDzz0IBvafNpGr2Ed9pUllfWkufLuLZkkjfBIOGXIOCCPqKs/Y7b/n3i/74FeeeK7TUvDmjx3FxqFvI2ra0JtZuftcmk2qILRo0/fIZJLdd0FuM7iWc7chZNopabNd6pZ6JaReJI5LG78RyQA6Jrsl8Utxp0ztA90yh2JkVn5+ZA67WUqhUA9Q+x23/AD7xf98CopU0+CSGOdbaN7hzHCrhQZG2ltqg9TtVjgdlJ7V5prl/f6XZ3+nQXsn9lWPiNLSaW/1ia2EVs2nJPiS+G+VB9odcMTklljztbbVHy7TUdP0TUdZ1+3k0ax8QSj7Vpvie4uIrCBrBxtlvMo24zkYZzkCZYwdrbSAevfY7b/n3i/74FH2O2/594v8AvgVxUcc76x421Wa/1yY6VdFLKzsJi3lf8S63dvKhPySOxclVkDKGwQoLMWrfDTWJb7X9csY7iObT7e1tJ4Gh1e41SJ3ka4V3S5nRWYfukUqpZFZGwQ28AA777Hbf8+8X/fAqK6tbdbOZlgiBEbEEIOOKt1Def8eM/wD1zb+VAGRqviDwnoN0trrmr6Nptw6CRYry5ihdlJIDAMQcZBGfY1Zlv9Bg1mHSJ7rTo9TuEMkNk8kYmkXn5lQ/MR8rcgfwn0rk/HN1b6Dqt7rFh4huLDX5NMRbTSmWHytVeJpmhhUPGXkYvIVZIXD4dOhZSaWrXMCazrukPNGup33inSry1si4E1xBH9g3yon3mRfJlywBA8p8n5TgA77UJtI0iwkvtVksrG0ix5lxcskcaZIAyzYAySB9TVa91fw1p2lW+p6hqGlWmn3O3yLueeNIpdy7l2uThsqCRg8gZrF8Sazpzz+GdZN3HFpmn67cJd3kx8uK3KW13btvZsBR52EBPBZlAJyM8/oepWOjato+s6xeW9hpc3/CQeVfXUqxQSefqUUsO2RiFPmRqzpg/MoLDIGaAPTPsdt/z7xf98CqOlX+g69atdaHdadqVujmNpbOSOZFYAEqSuRnBBx7iuB1XR/EMv7P/hzT9KhuIbuCy08ahakiOQwIiedGyNDKX4BBj2ZYAjD8xP1PgXU7TVdMMw1Gz1fU40WK81CzmjuUcB5GjjNxHDEjlQxOwKCu8Ej5wzAHR/Y7b/n3i/74FH2O2/594v8AvgVNRQBUa1t/tka+RFgxuSNg9VqPT5tI1ewjvtKksr60lz5dxbMkkb4JBwy5BwQR9RVlv+P6L/rm/wDNa8c8L3M+jeC9A8L2E0lqfFWk6fJp3lOUkRmjVdRaFhxEY4Qs6lvvSyORvJKgA9a0+bSNXsI77SpLK+tJc+XcWzJJG+CQcMuQcEEfUVZ+x23/AD7xf98CvHJLg6No+l2ML2enaCuoa6rCbWZdGt0kTUSIEE8Kk52GbbFwrAMf+WYxrxalC2neHl8V+J7ePQ5odQY6hY67JHA0q3EYtYftqmNpGWFpVIY5cxuzBiuQAd9ZXui6iwWza2d2edFjKBXYwS+VLhSASFf5SRxyOeRm99jtv+feL/vgV5x8Pruc6losC3l5NbzJ4hlf7ShieZl1SIK8ke1Qr4duNq7dzDAyRRoPitLuz+HWkjV5LjV1dItYhWZnkjkXTrgvHc4ztfzVzskwxaNiASjYAPR/sdt/z7xf98Cj7Hbf8+8X/fAry/wnYXeo2vg23v8AxBrk6a14cbUNRJ1GRXnkjFoIwHUhogvntkxFGfAMhf5s934K1C61fwD4f1LUJfOu7zTLaeeTaF3u8SsxwAAMkngDFAGr9jtv+feL/vgVFdWtutnMywRAiNiCEHHFW6hvP+PGf/rm38qAD7Hbf8+8X/fAo+x23/PvF/3wKmooAh+x23/PvF/3wKPsdt/z7xf98CpqKAIfsdt/z7xf98Cj7Hbf8+8X/fAqaigCH7Hbf8+8X/fAo+x23/PvF/3wKmooAh+x23/PvF/3wKrahNpGkWEl9qsllY2kWPMuLlkjjTJAGWbAGSQPqav1xvxYudKtfhhrsmrzWcLtp91HZNdOqkzvbSqFjLfxlWcADkgsO5oA6PUJtI0iwkvtVksrG0ix5lxcskcaZIAyzYAySB9TSQLYXjWtxZi2ntp4DLHLEFZJFO0qwI4IIOQfeuL8Va9BNr/hvWdM8S6HZ6R9lvimp34FxZGfdCiBWE0aiXb9oAO4naJhjBbHYaPfT6pp2lX95ZSWFxdWImltJc77dmCMY2yAcqTg5A6dBQAWN/oOqXV3a6ZdadeXFi/l3UVvJHI9u2SNrgZKnKsMHHQ+lXvsdt/z7xf98CuK8La34c8SeNDL4d1PS3tdG097CwtLK4j3lTInnP5SkkRKYYEjOFz+8OCrRse7oAh+x23/AD7xf98Cj7Hbf8+8X/fAqaigCH7Hbf8APvF/3wKPsdt/z7xf98CpqKAIfsdt/wA+8X/fAo+x23/PvF/3wKmooAz9thaafPdXotoYIDK8s0wVVjRWJJLHgAAdT0AqPSr/AEHXrVrrQ7rTtSt0cxtLZyRzIrAAlSVyM4IOPcVk+J/3SaJeXXGl2WrtcaizcxxxCOcJI4/upMYXz0QqHOAhYZPiHxH4e1RrG607Wbf+y5L1LfWtWsLoxRpAILl4o2vIyNmJvL4DggyqDxKAwB3X2O2/594v++BR9jtv+feL/vgV5nDPJqdxp2n6XruoPoc/iZra0vLbUHla5tf7LeWRBcEs0i+eJV3biylcKylF2y3d4dPe60u/1a8tfD9l4jW0urqbUJUeC2bTVnUPdl/MUG5dMMXydyx52kLQB30cmmS6rPpqRxG7t4Y55Y/K+6kjOqHOMHJifgHI289RmS5TT7O1lurxbaC3hQySyyhVSNQMlmJ4AAGSTXnE0kktt41bwxfahfy/8IlANOuQztPIfM1ERGNwA0n8ISTkuArbnLbieM/GlrqP9pHwpr32mK38JaxO0+nXBaJZl+zeWRIh2+YmWOAdyhweA4yAemfY7b/n3i/74FVtNk0zV9KtNS0+OKa0vIUngk8rbvR1DKcEAjII4IzXJ+Jb6yj8aTQeINbvNJt49Pt5NJ+zXbwvPcmScSiONeLpwFt/3TLIPmUbP3hDcJqniC40X4WeHprKa4ivbTwlbXVnv1Oa1QyCAndDDFG32tk2K0iS/u0TyycK8hoA9w+x23/PvF/3wKPsdt/z7xf98CpqKAIfsdt/z7xf98Cj7Hbf8+8X/fAqaigCH7Hbf8+8X/fAo+x23/PvF/3wKmooAh+x23/PvF/3wKia1t/tka+RFgxuSNg9Vq3ULf8AH9F/1zf+a0AH2O2/594v++BRU1FAGHRRRQA1mC9c/gCaTzF9G/74NPooAZ5i+jf98GjzF9G/74NPooAqahIDpt1w3+pf+E+hroGuIXQo8cjKwwQYGII/KsHUP+QZdf8AXF//AEE10tAEC3EKIFRJFVRgAQMAB+VL9qj/ALsv/fl/8KmooAh+1R/3Zf8Avy/+FRXNyhiGFl/1iHmJh/EPardQ3X+pX/rpH/6GKAD7VH/dl/78v/hUNyLK9h8q8tftEeQ2yW2ZhkdDgirlFAEP2qP+7L/35f8Awo+1R/3Zf+/L/wCFTUUAQ/ao/wC7L/35f/Cj7VH/AHZf+/L/AOFTUUAVLq5RrOYBZcmNhzEw7fSpftUf92X/AL8v/hRef8eM/wD1zb+VTUAQ/ao/7sv/AH5f/Cj7VH/dl/78v/hU1FAEP2qP+7L/AN+X/wAKPtUf92X/AL8v/hU1FAEP2qP+7L/35f8Awo+1R/3Zf+/L/wCFTUUAQ/ao/wC7L/35f/Cj7VH/AHZf+/L/AOFTUUAQ/ao/7sv/AH5f/Cj7VH/dl/78v/hU1FAEP2qP+7L/AN+X/wAKPtUf92X/AL8v/hU1FAEP2qP+7L/35f8Awo+1R/3Zf+/L/wCFTUUAQ/ao/wC7L/35f/Cj7VH/AHZf+/L/AOFTUUAQ/ao/7sv/AH5f/Cj7VH/dl/78v/hU1FAEP2qP+7L/AN+X/wAKPtUf92X/AL8v/hU1FAEP2qP+7L/35f8Awo+1R/3Zf+/L/wCFTUUAQ/ao/wC7L/35f/Cj7VH/AHZf+/L/AOFTUUAQ/ao/7sv/AH5f/Cj7VH/dl/78v/hU1FAEP2qP+7L/AN+X/wAKPtUf92X/AL8v/hU1FAEP2qP+7L/35f8Awo+1R/3Zf+/L/wCFTUUAQ/ao/wC7L/35f/Cj7VH/AHZf+/L/AOFTUUAQ/ao/7sv/AH5f/Cj7VH/dl/78v/hU1FAEP2qP+7L/AN+X/wAKPtUf92X/AL8v/hU1FAEP2qP+7L/35f8Awo+1R/3Zf+/L/wCFTUUAVIblBLP8svMgP+qb+6vtUv2qP+7L/wB+X/wog/11z/10H/oC1NQBQ8mx/tX+0jBK12IfIWRo5DsTduIUEYXJxuIALbUznauLP2qP+7L/AN+X/wAKmooAoXsNjqH2cXsEsq28yzxoY5Nu9fukrjDYPzAHIDKrD5lBFn7VH/dl/wC/L/4VNRQBUuXgurWW3l+0qkyFGMSyxuARg7XXDKfQggjqDRbG0s7WK1s7cwW8KCOKKK2ZUjUDAVQBgAAYAFW6KAKltcoIjlZf9Y54iY/xH2qX7VH/AHZf+/L/AOFFr/qW/wCukn/oZqagCH7VH/dl/wC/L/4Ufao/7sv/AH5f/CpqKAIftUf92X/vy/8AhR9qj/uy/wDfl/8ACpqKAIftUf8Adl/78v8A4Ufao/7sv/fl/wDCpqKAIftUf92X/vy/+FH2qP8Auy/9+X/wqaigCpDcoJZ/ll5kB/1Tf3V9ql+1R/3Zf+/L/wCFEH+uuf8AroP/AEBamoAh+1R/3Zf+/L/4Ufao/wC7L/35f/CpqKAIftUf92X/AL8v/hR9qj/uy/8Afl/8KmooAh+1R/3Zf+/L/wCFH2qP+7L/AN+X/wAKmooAh+1R/wB2X/vy/wDhR9qj/uy/9+X/AMKmooAh+1R/3Zf+/L/4VFdXKNZzALLkxsOYmHb6VbqG8/48Z/8Arm38qAD7VH/dl/78v/hR9qj/ALsv/fl/8KmooAoafDY6VYR2dhBLFDHkgGORmYkkszMQSzMxLFiSWJJJJJNWftUf92X/AL8v/hU1FAEP2qP+7L/35f8Awo+1R/3Zf+/L/wCFTUUAQ/ao/wC7L/35f/Cj7VH/AHZf+/L/AOFTUUAVGuU+2RnbLgRuP9U3qvtUv2qP+7L/AN+X/wAKG/4/ov8Arm/81qagCH7VH/dl/wC/L/4Ufao/7sv/AH5f/CpqKAIftUf92X/vy/8AhR9qj/uy/wDfl/8ACpqKAIftUf8Adl/78v8A4Ufao/7sv/fl/wDCpqKAIftUf92X/vy/+FRXVyjWcwCy5MbDmJh2+lW6hvP+PGf/AK5t/KgA+1R/3Zf+/L/4Ufao/wC7L/35f/CpqKAIftUf92X/AL8v/hR9qj/uy/8Afl/8KmooAh+1R/3Zf+/L/wCFH2qP+7L/AN+X/wAKmooAh+1R/wB2X/vy/wDhR9qj/uy/9+X/AMKmooAh+1R/3Zf+/L/4Ufao/wC7L/35f/CpqKAIftUf92X/AL8v/hUTXKfbIztlwI3H+qb1X2q3ULf8f0X/AFzf+a0AH2qP+7L/AN+X/wAKPtUf92X/AL8v/hU1FAEP2qP+7L/35f8Awo+1R/3Zf+/L/wCFTUUAQ/ao/wC7L/35f/Cj7VH/AHZf+/L/AOFTUUAQ/ao/7sv/AH5f/Cj7VH/dl/78v/hU1FAFS2uUERysv+sc8RMf4j7VL9qj/uy/9+X/AMKLX/Ut/wBdJP8A0M1NQBD9qj/uy/8Afl/8KPtUf92X/vy/+FTUUAQ/ao/7sv8A35f/AAo+1R/3Zf8Avy/+FTUUAQ/ao/7sv/fl/wDCj7VH/dl/78v/AIVNRQBD9qj/ALsv/fl/8KPtUf8Adl/78v8A4VNRQBD9qj/uy/8Afl/8KPtUf92X/vy/+FTUUAQ/ao/7sv8A35f/AAo+1R/3Zf8Avy/+FTUUAQ/ao/7sv/fl/wDComuU+2RnbLgRuP8AVN6r7VbqFv8Aj+i/65v/ADWgA+1R/wB2X/vy/wDhRU1FAH//2Q==)

**- Sprints**

* Sprints



* Burndown Chart
  + Antes de iniciar as Sprints:

![Uma imagem com captura de ecrã

Descrição gerada com confiança muito alta](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDSRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAEUnVpAIdpAAQAAAABAAAISpydAAEAAAAIAAAQwuocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFkAMAAgAAABQAABCYkAQAAgAAABQAABCskpEAAgAAAAM5MQAAkpIAAgAAAAM5MQAA6hwABwAACAwAAAiMAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAxOTowNjoxOCAyMzoxNzozNwAyMDE5OjA2OjE4IDIzOjE3OjM3AAAAUgB1AGkAAAD/4QsWaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49J++7vycgaWQ9J1c1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCc/Pg0KPHg6eG1wbWV0YSB4bWxuczp4PSJhZG9iZTpuczptZXRhLyI+PHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyIvPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIj48eG1wOkNyZWF0ZURhdGU+MjAxOS0wNi0xOFQyMzoxNzozNy45MTA8L3htcDpDcmVhdGVEYXRlPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIj48ZGM6Y3JlYXRvcj48cmRmOlNlcSB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPjxyZGY6bGk+UnVpPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAS4B8gMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiiq0NvDIjM8UbMZHySoJ+8aALNFRfZLf/nhF/wB8Cj7Jb/8APCL/AL4FAEtFRfZLf/nhF/3wKPslv/zwi/74FAEtFRfZLf8A54Rf98Cj7Jb/APPCL/vgUAS0VF9kt/8AnhF/3wKPslv/AM8Iv++BQBLRUX2S3/54Rf8AfAo+yW//ADwi/wC+BQBLRUX2S3/54Rf98Cj7Jb/88Iv++BQBLRUX2S3/AOeEX/fAo+yW/wDzwi/74FAEtFRfZLf/AJ4Rf98Cj7Jb/wDPCL/vgUAS0VF9kt/+eEX/AHwKPslv/wA8Iv8AvgUAS0VF9kt/+eEX/fAo+yW//PCL/vgUAS0VF9kt/wDnhF/3wKPslv8A88Iv++BQBLRUX2S3/wCeEX/fAo+yW/8Azwi/74FAEtFRfZLf/nhF/wB8Cj7Jb/8APCL/AL4FAEtFRfZLf/nhF/3wKPslv/zwi/74FAEtFRfZLf8A54Rf98Cj7Jb/APPCL/vgUAS0VF9kt/8AnhF/3wKPslv/AM8Iv++BQBLRUX2S3/54Rf8AfAo+yW//ADwi/wC+BQBLRUX2S3/54Rf98Cj7Jb/88Iv++BQBLRUX2S3/AOeEX/fAo+yW/wDzwi/74FAEtFRfZLf/AJ4Rf98Cj7Jb/wDPCL/vgUAS0VF9kt/+eEX/AHwKPslv/wA8Iv8AvgUAS0VF9kt/+eEX/fAo+yW//PCL/vgUAS0VF9kt/wDnhF/3wKPslv8A88Iv++BQBLRUX2S3/wCeEX/fAo+yW/8Azwi/74FAEtFRfZLf/nhF/wB8Cj7Jb/8APCL/AL4FAEtFRfZLf/nhF/3wKPslv/zwi/74FAEtFRfZLf8A54Rf98Cj7Jb/APPCL/vgUAS0VF9kt/8AnhF/3wKPslv/AM8Iv++BQBLRUX2S3/54Rf8AfAo+yW//ADwi/wC+BQBLRUX2S3/54Rf98CktQFhIAwA7gAdvmNAE1FFFABUVt/qj/wBdH/8AQjUtRW3+qP8A10f/ANCNAGPqa3w8Q2EVlq10huJPNe28uExJBHt8w8x7jklF+/kGTcOFIrEXXdVjsdJma+eRtbtYpmDRx4tGea2jPlYUcAXDY37+VXOed3ZLaQpfS3apieWNInfJ5VCxUY6cF2/P6VQTw1pUaSItu5V12KGnkYQrkMBFlv3QBVSNm3BRcfdGAA0Se4eTUrS6uHuTY3QhSeRVDuphjk+baAuQZCOAOAO+ScKw8Xainh/S5L3T0ku761geBnuAvnM0kMTs+1SIwWnVgF3ZXOQp4rqbGwt9OgMVqrgM293kkaR3bAGWdiWY4AHJOAAOgFVj4f0ww2UX2b5LCNYrYeY37tVeN1HXnDQxnnP3fc5AK0Ouzt4gTS7i2t7Zto3GW4ZWlfy97eQDGBMq5AJyCOcqOM7dU/7LtTqf29hK84+6JJ3ZIzt25WMnapxkZABwW9Tm5QBG06KxBEmR6Rsf6Un2lP7sv/fpv8KlooAi+0p/dl/79N/hR9pT+7L/AN+m/wAKlooAi+0p/dl/79N/hR9pT+7L/wB+m/wqWigCL7Sn92X/AL9N/hR9pT+7L/36b/CpaKAIvtKf3Zf+/Tf4UfaU/uy/9+m/wqWigCL7Sn92X/v03+FH2lP7sv8A36b/AAqWigCL7Sn92X/v03+FH2lP7sv/AH6b/CpaKAIvtKf3Zf8Av03+FH2lP7sv/fpv8KlooAi+0p/dl/79N/hR9pT+7L/36b/CpaKAIvtKf3Zf+/Tf4UfaU/uy/wDfpv8ACpaKAIvtKf3Zf+/Tf4UfaU/uy/8Afpv8KlooAi+0p/dl/wC/Tf4UfaU/uy/9+m/wqWigCL7Sn92X/v03+FH2lP7sv/fpv8KlooAi+0p/dl/79N/hR9pT+7L/AN+m/wAKlooAi+0p/dl/79N/hR9pT+7L/wB+m/wqWigCL7Sn92X/AL9N/hR9pT+7L/36b/CpaKAIvtKf3Zf+/Tf4UfaU/uy/9+m/wqWigCL7Sn92X/v03+FH2lP7sv8A36b/AAqWigCL7Sn92X/v03+FH2lP7sv/AH6b/CpaKAIvtKf3Zf8Av03+FH2lP7sv/fpv8KlooAi+0p/dl/79N/hR9pT+7L/36b/CpaKAIvtKf3Zf+/Tf4UfaU/uy/wDfpv8ACpaKAIvtKf3Zf+/Tf4UfaU/uy/8Afpv8KlooAi+0p/dl/wC/Tf4UfaU/uy/9+m/wqWigCL7Sn92X/v03+FH2lP7sv/fpv8KlooAi+0p/dl/79N/hT0cOuV3Af7Skfzp1FABUVt/qj/10f/0I1LUVt/qj/wBdH/8AQjQBLRRRQAVFbf6o/wDXR/8A0I1LUVt/qj/10f8A9CNAEtFUJdUA1AWlraXF4ysqzyQlAlvnBG8swycHdtXcwGCR8y5op4ts2hSVrW6jS4jWWyLKn+mKzoilMMduWljH7zZ98ZxhsAG7RVPTtRTUY5v3MtvNBJ5U0E23dG20MASpKnKsp4J6+uQK1p4l0m70sX5vreCIQxTSieZFaBZVDJ5nPykgjGevbNAGrRVNdX017q3tk1C1ae5jEsEQnUtKhBIZRnLDAJyOODVygAooooAKKK5DWvFF3o3iZ4w0V1ZqimSBBiSLjrn9fT6VnUqKnHmadutunm/I1pU3VlyJq/S/XyXmdfRVTTtTtNVtFuLGUSIeo7qfQjsat1cZKSvHYiUXF8slZhRRRTJCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqK2/wBUf+uj/wDoRqWorb/VH/ro/wD6EaAJaKKKACorb/VH/ro//oRqWorb/VH/AK6P/wChGgDnrjwzI/iSa/hgsg1xdQ3J1Aki5gVFjVoVG3lWEZBO9eJW4OPmrL4W1JrTT4JWtV/se3jgtWWVj9q2SwSAv8o8rP2cDA343nrt+br6KAM3R7K5tmvri+EST31wJ2ihcuseI0jADEKW4jBztHXHbJwo/CFzDp3h+2gNrH/ZtvHHOEyAzi4tpXZcLznyZDk4JLDPUkdfRQBiJpd7H4pkvbZktbOVvMuQtw0hu2EYRcxsmIyMD5kbkKAQcjbt0UUARtE5YkTyKPQBeP0pPJf/AJ+ZfyX/AAqWigCLyX/5+ZfyX/Cub8UeGZb0LqemSt/aVuMrkL+8Ufw8Dr9evSupoq6c3CXMiJwU42Z5ppMM88L6n4YkMGoQ8XdgcYPuo9Pbt2rqtB8Qw60vkvPLbXqcPA4UHI64+Xn+Yqh4m0a506+HiLQBtuI+bmEDiVe5x/P8+opz2Gn+M9OTVNMk+yagnV1OCrjs2P0PX+Vc1bCuj+/wvwvePn5dvyZ10cVGt+4xfxLaXl59/wA0dT5L/wDPzL+S/wCFHkv/AM/Mv5L/AIVy+l+KLiwuxpfilPInHCXJ+7IPUnp+PT1xXWgggEHIPQ0Ua0KyvH5rqhVqE6LtL5Po/Qi8l/8An5l/Jf8ACjyX/wCfmX8l/wAKlorYwIvJf/n5l/Jf8KPJf/n5l/Jf8KlooAi8l/8An5l/Jf8ACjyX/wCfmX8l/wAKlooAi8l/+fmX8l/wo8l/+fmX8l/wqWigCLyX/wCfmX8l/wAKPJf/AJ+ZfyX/AAqWigCLyX/5+ZfyX/CjyX/5+ZfyX/CpaKAIvJf/AJ+ZfyX/AAo8l/8An5l/Jf8ACpaKAIvJf/n5l/Jf8KPJf/n5l/Jf8KlooAi8l/8An5l/Jf8ACjyX/wCfmX8l/wAKlooAi8l/+fmX8l/wo8l/+fmX8l/wqWigCLyX/wCfmX8l/wAKPJf/AJ+ZfyX/AAqWigCLyX/5+ZfyX/CjyX/5+ZfyX/CpaKAIvJf/AJ+ZfyX/AAo8l/8An5l/Jf8ACpaKAIvJf/n5l/Jf8KPJf/n5l/Jf8KlooAi8l/8An5l/Jf8ACjyX/wCfmX8l/wAKlooAi8l/+fmX8l/wo8l/+fmX8l/wqWigCLyX/wCfmX8l/wAKPJf/AJ+ZfyX/AAqWigCLyX/5+ZfyX/CjyX/5+ZfyX/CpaKAIvJf/AJ+ZfyX/AAo8l/8An5l/Jf8ACpaKAIvJf/n5l/Jf8KPJf/n5l/Jf8KlooAi8l/8An5l/Jf8ACjyX/wCfmX8l/wAKlooAi8l/+fmX8l/wp6KVXBdnPq2P6U6igAqK2/1R/wCuj/8AoRqWorb/AFR/66P/AOhGgCWiiigAqK2/1R/66P8A+hGpaitv9Uf+uj/+hGgCWiuKvbWwtPGktyw0q9vbi9gZbSex/wBMUbY498UhbJRApkyEIG1xkEEjHi+zf2dpv2XyvM+xw/8ACQeXjO/7Ra+Z9qx32/aN3mc483PG6gD02isLwt9m26n/AGZ5X9mfbR9j+z48nZ5MW7y8fLjzPMzjjdu75rmLC+1XTvDXh22i1JwNQsLUhkhjH2ZfOtYsJkHJKTtktu+YAgKOKAPRKK5mHUbmPxmmmzak90qqFWG2eFmUCLJe6TYHQljwyHacoCFz83TUAFFRtK4YgQSMPUFef1pPOf8A59pfzX/GgCWiovOf/n2l/Nf8aPOf/n2l/Nf8aAJa4fV7G48Iasdb0dC1hKcXdsvReeo9B6eh9jXZ+c//AD7S/mv+NNkbzY2jltHdHBVlbYQQe3WtaVR033T3RlUp867NbFGWDS/FWjI7ATQSDKOOGQ+3oRXOpcap4JmEV5uvtHJwkg+9F7e306elQZuPAmsGRYpW0S7flCQTE34H/wDWPpXaCeO9tARbtPBMmRyhV1P41z4rBpyVWk7Po/0Z1YTGNRdKqrrqv1XYfZX1tqNqtzZSrLE3Rl7ex9DU9cVdaJqOgXjah4Zjl8k8zWbkMCPYA5P8xW1ovie21uPEEUi3Cj95CSuR9MkZHvXPSxDcvZ1VaX4P0N6uHSj7Wk7x/Fev+ext0VF5z/8APtL+a/40ec//AD7S/mv+NdZxktFRec//AD7S/mv+NHnP/wA+0v5r/jQBLRUXnP8A8+0v5r/jR5z/APPtL+a/40AS0VF5z/8APtL+a/40ec//AD7S/mv+NAEtFRec/wDz7S/mv+NHnP8A8+0v5r/jQBLRUXnP/wA+0v5r/jR5z/8APtL+a/40AS0VF5z/APPtL+a/40ec/wDz7S/mv+NAEtFRec//AD7S/mv+NHnP/wA+0v5r/jQBLRUXnP8A8+0v5r/jR5z/APPtL+a/40AS0VF5z/8APtL+a/40ec//AD7S/mv+NAEtFRec/wDz7S/mv+NHnP8A8+0v5r/jQBLRUXnP/wA+0v5r/jR5z/8APtL+a/40AS0VF5z/APPtL+a/40ec/wDz7S/mv+NAEtFRec//AD7S/mv+NHnP/wA+0v5r/jQBLRUXnP8A8+0v5r/jR5z/APPtL+a/40AS0VF5z/8APtL+a/40ec//AD7S/mv+NAEtFRec/wDz7S/mv+NHnP8A8+0v5r/jQBLRUXnP/wA+0v5r/jR5z/8APtL+a/40AS0VF5z/APPtL+a/40ec/wDz7S/mv+NAEtFRec//AD7S/mv+NHnP/wA+0v5r/jQBLRUXnP8A8+0v5r/jT0YsuSjIfRsf0oAdUVt/qj/10f8A9CNS1Fbf6o/9dH/9CNAEtFFFABUVt/qj/wBdH/8AQjUtRW3+qP8A10f/ANCNAEtFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAQXlnBf2clrdxiSGVdrKa43Tbu48F6wNJ1Ry+l3DE21w3RPY+nv6de9dzVHWNJtta02Szu1+VuVcdUbsRW9Koo+5P4X/VzGrTb96PxL+rF4HIyORXP6z4St9SulvLOd9PvQcmaEfe9yARz75rN8Oatc6NqP/COa82HXi0nPR17DP8vyrsqwxOGi/cqK66f5o3w2JnH36bs+v+TOS/4RDV/+hrvfyf8A+Lo/4RDV/wDoa738n/8Ai662iuP6lQ7P73/mdn16v3X3R/yOS/4RDV/+hrvfyf8A+Lo/4RDV/wDoa738n/8Ai662ij6lQ7P73/mH16v3X3R/yOS/4RDV/wDoa738n/8Ai6P+EQ1f/oa738n/APi662ij6lQ7P73/AJh9er9190f8jkv+EQ1f/oa738n/APi6P+EQ1f8A6Gu9/J//AIuutoo+pUOz+9/5h9er9190f8jkv+EQ1f8A6Gu9/J//AIuj/hENX/6Gu9/J/wD4uutoo+pUOz+9/wCYfXq/dfdH/I5L/hENX/6Gu9/J/wD4uj/hENX/AOhrvfyf/wCLrraKPqVDs/vf+YfXq/dfdH/I5L/hENX/AOhrvfyf/wCLo/4RDV/+hrvfyf8A+LrraKPqVDs/vf8AmH16v3X3R/yOS/4RDV/+hrvfyf8A+Lo/4RDV/wDoa738n/8Ai662ij6lQ7P73/mH16v3X3R/yOS/4RDV/wDoa738n/8Ai6P+EQ1f/oa738n/APi662ij6lQ7P73/AJh9er9190f8jkv+EQ1f/oa738n/APi6P+EQ1f8A6Gu9/J//AIuutoo+pUOz+9/5h9er9190f8jkv+EQ1f8A6Gu9/J//AIuj/hENX/6Gu9/J/wD4uutoo+pUOz+9/wCYfXq/dfdH/I5L/hENX/6Gu9/J/wD4uj/hENX/AOhrvfyf/wCLrraKPqVDs/vf+YfXq/dfdH/I5L/hENX/AOhrvfyf/wCLo/4RDV/+hrvfyf8A+LrraKPqVDs/vf8AmH16v3X3R/yOS/4RDV/+hrvfyf8A+Lo/4RDV/wDoa738n/8Ai662ij6lQ7P73/mH16v3X3R/yOS/4RDV/wDoa738n/8Ai6P+EQ1f/oa738n/APi662ij6lQ7P73/AJh9er9190f8jkv+EQ1f/oa738n/APi6P+EQ1f8A6Gu9/J//AIuutoo+pUOz+9/5h9er9190f8jkv+EQ1f8A6Gu9/J//AIuj/hENX/6Gu9/J/wD4uutoo+pUOz+9/wCYfXq/dfdH/I5L/hENX/6Gu9/J/wD4uj/hENX/AOhrvfyf/wCLrraKPqVDs/vf+YfXq/dfdH/I5L/hENX/AOhrvfyf/wCLo/4RDV/+hrvfyf8A+LrraKPqVDs/vf8AmH16v3X3R/yKGj2Fxptj5F3fy30m4t5so5x6dT/Or9FFdUYqEVFHJKTnJye7CiiiqJCorb/VH/ro/wD6EalqK2/1R/66P/6EaAJaKKKACorb/VH/AK6P/wChGpaitv8AVH/ro/8A6EaAMy9177L4m0/SI7bzftWfOl8zb5GUkaPjHzbvJkHB4289Rmini6T7PbTS6eirqMKTaeFuCS6vJFGvm/KPLOZ487d+Bu64G63d+F7O51y21RJLiGaK6FzKqXEoSVhEYx8oYKDjbk45C7TwTVRPCMn2e2hl1BGXToUh08rbkFFSSKRfN+Y+YcwR527Mjd0yNoBr6XqEl8LqO6gSC5tJvJmSOQyJuKK42sQpI2uvVRzkdsnO0/xppV5osF/LI8RkhikMaRSSZZyq7UIX96Vd1Q7QcMQDg8Vo6Xp8liLqS6nSe5u5vOmeOMxpuCKg2qSxA2ovVjzk98DLPhLNpokH23/kFW8UG7yv9bslt5M9eM/Z8Y5+97cgGpDrNnPeJaw/aGldQx/0WXbHldwV224jbaQdrENyOORV+sf+w3Pib+1RPFCg5MdtE0bznZsAmbftlAySoKgqcYPXdsUAFFRtbQOxZoY2J6kqOaT7Jb/88Iv++BQBLRUX2S3/AOeEX/fAo+yW/wDzwi/74FAEtFRfZLf/AJ4Rf98Cj7Jb/wDPCL/vgUAS0VF9kt/+eEX/AHwKPslv/wA8Iv8AvgUAZniTw/Dr+n+U2I7iP5oJe6n0+hrP8K+IJppX0bWsx6lbfLlv+WoHf3OPzHNdH9kt/wDnhF/3wKxdf8J22s+VNbv9iu4T8k0adR6EDFdFOcXH2dTbo+xz1ISUvaQ36+Zv0VxP/COeKrX/AI9dVtJwO00QyfzU/wA6N/jC0/1mjaddqOpQKD/6EP5U/YJ/DJff/mHtmt4v7v8AI7aiuJ/4Sa/tv+P/AMIyqB1eNCR/6D/Wnx+O9B3bLrT57d+4aBTj9c/pS+rVeiv6ah9YpdXY7Oiucg8VeF7jG25gQ+kkJX+YxWlBeaLdY+z3FjLnsjoTWcqc47pmqqQls0aNFRfZbc9IIv8AvgUfZLf/AJ4Rf98CsyyWiovslv8A88Iv++BR9kt/+eEX/fAoAloqL7Jb/wDPCL/vgUfZLf8A54Rf98CgCWiovslv/wA8Iv8AvgUfZLf/AJ4Rf98CgCWiovslv/zwi/74FH2S3/54Rf8AfAoAloqL7Jb/APPCL/vgUfZLf/nhF/3wKAJaKi+yW/8Azwi/74FH2S3/AOeEX/fAoAloqL7Jb/8APCL/AL4FH2S3/wCeEX/fAoAloqL7Jb/88Iv++BR9kt/+eEX/AHwKAJaKi+yW/wDzwi/74FH2S3/54Rf98CgCWiovslv/AM8Iv++BR9kt/wDnhF/3wKAJaKi+yW//ADwi/wC+BR9kt/8AnhF/3wKAJaKi+yW//PCL/vgUfZLf/nhF/wB8CgCWiovslv8A88Iv++BR9kt/+eEX/fAoAloqL7Jb/wDPCL/vgUfZLf8A54Rf98CgCWiovslv/wA8Iv8AvgUfZLf/AJ4Rf98CgCWiovslv/zwi/74FH2S3/54Rf8AfAoAloqL7Jb/APPCL/vgU9EWNdsaqo9FGKAHVFbf6o/9dH/9CNS1Fbf6o/8AXR//AEI0AS0UUUAFRW3+qP8A10f/ANCNS1Fbf6o/9dH/APQjQBLRVZ9RsotQjsJLy3S8lXfHbNKokdeeQuckcH8jTI9X02X7X5WoWr/Ys/ats6nyMZzv5+X7p646H0oAuUVDaXltf2qXNjcRXMD52ywuHVsHBwRweQRT4Zo7iBJreRJYpFDpIjBlZSMggjqCKAH0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFMkhjmXbNGsi+jKDT6KAMyfw3o1z/rdMtST1KxBT+YrOn8A6BN9y2khPrHK39c10lFaxrVI7SZlKlTlvFHHHwFJaHdout3loeoUnIP5EUn2fxxpv+quLXUkHRXwD+u3+ddlRWn1mb+Kz9UR9XgvhuvRnG/8ACZarY8az4euIwOskOdv6jH61dtPH2g3OA88lsx7TRn+YyK6WqV3o+nX+ftljbzE/xNGM/n1o56Mvijb0f+YclaO0r+q/yH2up2N8P9DvIJ/aOQMfyq1XL3Xw+0O4O6BJrVuoMUmcH/gWaq/8Inr1h/yB/EUpA6R3AO0fzH6Uezoy+GdvVf5Bz1Y/FG/o/wDM7KiuLk1nxZoQEmr2MN9ar9+WD7wHrx0/EV0Gj+ItN1yPNjOPMAy0L8Ov4d/qKidGcVzbruio1oyfLs+zNSiiisTYKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACorb/VH/ro//oRqWorb/VH/AK6P/wChGgCWiiigAqK2/wBUf+uj/wDoRqWorb/VH/ro/wD6EaAOe1iJpdYjhtor0O11byvbi1H2a4CuhMzSquQyqvAZ1JMSjawIDYi2d5Lp2hRLZXQfRbOGK9DW7rtZLi0dgmR+9+WCQ/u92cDGdy59BooAx9BDyT6teeVLHDeXolh86Jo2ZRBFGSUYBl+ZGHIHTPQg1y1tpmq2eg6DaRPquLmzthegSSKYis9quwbceViNpgdu0kKS2SCa9BooA5mGK5g8ZpEhvbu3RQoLvcxpaIIscsSY7ksx6k71LfxBfl6aiigCNmnDHbHGR2JkI/pSbrj/AJ5Rf9/T/wDE1LRQBFuuP+eUX/f0/wDxNG64/wCeUX/f0/8AxNS0UARbrj/nlF/39P8A8TRuuP8AnlF/39P/AMTUtFAEW64/55Rf9/T/APE0brj/AJ5Rf9/T/wDE1LRQBFuuP+eUX/f0/wDxNG64/wCeUX/f0/8AxNS0UARbrj/nlF/39P8A8TRuuP8AnlF/39P/AMTUtFAEW64/55Rf9/T/APE0brj/AJ5Rf9/T/wDE1LRQBFuuP+eUX/f0/wDxNG64/wCeUX/f0/8AxNS0UARbrj/nlF/39P8A8TRuuP8AnlF/39P/AMTUtFAEW64/55Rf9/T/APE0brj/AJ5Rf9/T/wDE1LRQBFuuP+eUX/f0/wDxNG64/wCeUX/f0/8AxNS0UARbrj/nlF/38P8A8TXN6x4Mg1CT7TZImn3gO4SwSEAn1IA/UYrqaKuFSVN3iyJwjNWkjhx4g17wwRD4itPtltnC3cR/mcc/jg/Wun07V4tWt/O097eZO4Epyv1G3Iq+6LJGySKrowwVYZBFcrqPghEuPtvhy5bTbschVJ2N7e36j2rfmpVfi91/gY8tWn8PvL8Tp91x/wA8ov8Av6f/AImjdcf88ov+/p/+JrkrXxhe6TcLZ+LbNoW6LdRrlW98Dr+H5V1trdQXtus9pMk0TdHRsisqlKdPfbv0NIVYz23Ddcf88ov+/p/+Jo3XH/PKL/v6f/ialorI1It1x/zyi/7+n/4mjdcf88ov+/p/+JqWigCLdcf88ov+/p/+Jo3XH/PKL/v6f/ialooAi3XH/PKL/v6f/iaN1x/zyi/7+n/4mpaKAIt1x/zyi/7+n/4mjdcf88ov+/p/+JqWigCLdcf88ov+/p/+Jo3XH/PKL/v6f/ialooAi3XH/PKL/v6f/iaN1x/zyi/7+n/4mpaKAIt1x/zyi/7+n/4mjdcf88ov+/p/+JqWigCLdcf88ov+/p/+Jo3XH/PKL/v6f/ialooAi3XH/PKL/v6f/iaN1x/zyi/7+n/4mpaKAIt1x/zyi/7+n/4mjdcf88ov+/p/+JqWigCLdcf88ov+/p/+Jp6Fyv7wKp9FOf6U6igAqK2/1R/66P8A+hGpaitv9Uf+uj/+hGgCWiiigAqK2/1R/wCuj/8AoRqWorb/AFR/66P/AOhGgCWisTU3v7fVLZrW/d5JpkWPT1iTY0IZRK7kgtlVZjuDKufLXBJw+Euu6rHY6TM188ja3axTMGjjxaM81tGfKwo4AuGxv38quc87gDuKKytEnuHk1K0urh7k2N0IUnkVQ7qYY5Pm2gLkGQjgDgDvknCsPF2op4f0uS909JLu+tYHgZ7gL5zNJDE7PtUiMFp1YBd2VzkKeKAOyorEh12dvECaXcW1vbNtG4y3DK0r+XvbyAYwJlXIBOQRzlRxnboAKKja5gRirTRqR1BYcUn2u3/57xf99igCWiovtdv/AM94v++xR9rt/wDnvF/32KAJaKi+12//AD3i/wC+xR9rt/8AnvF/32KAJaKi+12//PeL/vsUfa7f/nvF/wB9igCWiovtdv8A894v++xR9rt/+e8X/fYoAloqL7Xb/wDPeL/vsUfa7f8A57xf99igCWiovtdv/wA94v8AvsUfa7f/AJ7xf99igCWiovtdv/z3i/77FH2u3/57xf8AfYoAloqL7Xb/APPeL/vsUfa7f/nvF/32KAJaKi+12/8Az3i/77FH2u3/AOe8X/fYoAloqL7Xb/8APeL/AL7FH2u3/wCe8X/fYoAloqL7Xb/894v++xR9rt/+e8X/AH2KAJaKi+12/wDz3i/77FH2u3/57xf99igAurWC9t2gu4UmibqjrkVyV14PvdIuGvPCV40LdWtZGyrewJ6/j+ddb9rt/wDnvF/32KPtdv8A894v++xWtOrOntt26GU6UZ77nMad43Rbj7F4jtm027HBZgdje/t+o966tWV1DIQysMgg5BFZ2p2mlavamC/8iVcfKxYbk9we1ctpuqTeD9RXS9TnFxpch/0e5Bz5fsfb1H4iteSFVXpqz7f5f5GfNOk7Td13/wA/8zu6KhF5bMoZbiIgjIIcc0v2u3/57xf99iuU6SWiovtdv/z3i/77FH2u3/57xf8AfYoAloqL7Xb/APPeL/vsUfa7f/nvF/32KAJaKi+12/8Az3i/77FH2u3/AOe8X/fYoAloqL7Xb/8APeL/AL7FH2u3/wCe8X/fYoAloqL7Xb/894v++xR9rt/+e8X/AH2KAJaKi+12/wDz3i/77FH2u3/57xf99igCWiovtdv/AM94v++xR9rt/wDnvF/32KAJaKi+12//AD3i/wC+xR9rt/8AnvF/32KAJaKi+12//PeL/vsUfa7f/nvF/wB9igCWiovtdv8A894v++xT0dZF3RsrD1U5oAdUVt/qj/10f/0I1LUVt/qj/wBdH/8AQjQBLRRRQAVFbf6o/wDXR/8A0I1LUVt/qj/10f8A9CNAFKTQbGTV21Mm6W6bZuZL2ZFYJ90FA4UgZPGMcn1NMTw1pUaSItu5V12KGnkYQrkMBFlv3QBVSNm3BRcfdGNWigCtY2Fvp0BitVcBm3u8kjSO7YAyzsSzHAA5JwAB0AqsfD+mGGyi+zfJYRrFbDzG/dqrxuo684aGM85+77nOlRQBT/su1Op/b2Erzj7okndkjO3blYydqnGRkAHBb1OblFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFVtQ0+21SxktL2MSROOR3B9QexqzRTTad0JpNWZw9jfXfgrUF0zV3abSpT/o11j/V+x/qO3UV26srqGQhlYZBByCKr6hp9tqljJaXsYkiccjuD6g9jXIWN9d+CtQXTNXdptKlP+jXWP8AV+x/qO3UV1NKurr4vz/4JzJug7P4fy/4B3FFIrK6hkIZWGQQcgilrkOoKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKitv9Uf+uj/+hGpaitv9Uf8Aro//AKEaAJaKKKACorb/AFR/66P/AOhGpaitv9Uf+uj/APoRoAgXVbJ9XbTEm3XaxmRkCMQANuRuxtyN6HbnOGU4wQarJ4l0qRJHW4cKi71LQSKJlyFBiyv70EsoGzdkuuPvDNe7a+/4TKzmj0m6ktYbeW3a5WSELmRoWDYMgbA8ts8Z9AaxF0LVZLHSYWsXjbRLWKFi0keLtkmtpD5WGPBFu2N+zllzjnaAdfY6hb6jAZbVnIVtjpJG0bo2AcMjAMpwQeQMgg9CKfZ3cN/YwXdo/mQXEayxPgjcrDIODyOD3qhokFwkmpXd1bvbG+uhMkEjKXRRDHH820lckxk8E8Ed8gcsng+4i0fRLRNPQg2tumqI7q3muk9q2HyfnCoswHUBcqMAgEA76iuZh0V7fxmlzaacgto1C+dcwwlYEEW1UtWVt8YyeVZdp+cgjPzdNQAUVG0TliRPIo9AF4/Sk8l/+fmX8l/woAloqLyX/wCfmX8l/wAKPJf/AJ+ZfyX/AAoAloqLyX/5+ZfyX/CjyX/5+ZfyX/CgCWiovJf/AJ+ZfyX/AAo8l/8An5l/Jf8ACgCWiovJf/n5l/Jf8KPJf/n5l/Jf8KAJaKi8l/8An5l/Jf8ACjyX/wCfmX8l/wAKAJaKi8l/+fmX8l/wo8l/+fmX8l/woAloqLyX/wCfmX8l/wAKPJf/AJ+ZfyX/AAoAloqLyX/5+ZfyX/CjyX/5+ZfyX/CgCWiovJf/AJ+ZfyX/AAo8l/8An5l/Jf8ACgCWiovJf/n5l/Jf8KPJf/n5l/Jf8KAJaKi8l/8An5l/Jf8ACjyX/wCfmX8l/wAKAJaKi8l/+fmX8l/wo8l/+fmX8l/woAloqLyX/wCfmX8l/wAKPJf/AJ+ZfyX/AAoAloqLyX/5+ZfyX/CjyX/5+ZfyX/CgCWq2oafbapYyWl7GJInHI7g+oPY1J5L/APPzL+S/4UeS/wDz8y/kv+FNNp3Qmk1ZnGWN9d+CtQXTNXdptKlP+jXWP9X7H+o7dRXbqyuoZCGVhkEHIIqlqGkw6pZPa3skksT9QQvB9QccGuStLu98G6immarcSNpUh/0a5AB2exyD+I7da6mlXV18X5/8E5k3Qdn8P5f8A7uioVjZ1DJdSMrDII2EEflS+S//AD8y/kv+Fch1EtFReS//AD8y/kv+FHkv/wA/Mv5L/hQBLRUXkv8A8/Mv5L/hR5L/APPzL+S/4UAS0VF5L/8APzL+S/4UeS//AD8y/kv+FAEtFReS/wDz8y/kv+FHkv8A8/Mv5L/hQBLRUXkv/wA/Mv5L/hR5L/8APzL+S/4UAS0VF5L/APPzL+S/4UeS/wDz8y/kv+FAEtFReS//AD8y/kv+FHkv/wA/Mv5L/hQBLRUXkv8A8/Mv5L/hT0UquC7OfVsf0oAdUVt/qj/10f8A9CNS1Fbf6o/9dH/9CNAEtFFFABUVt/qj/wBdH/8AQjUtRW3+qP8A10f/ANCNAEtFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVbUNPttUsZLS9jEkTjkdwfUHsas0U02ndCaTVmcPY3134K1BdM1d2m0qU/6NdY/1fsf6jt1FdurK6hkIZWGQQcgiq+oafbapYyWl7GJInHI7g+oPY1ykGjeLdEjNtpN7bXNmjHykm+8B6cjj866ny1le6UvwZzLmou1rx/FHaUVx/wDavjW2/wCPjRLadR3ifk/+PH+VH/CZ6rB/x/eGLxAOrJuI/wDQf61H1ab+Gz+aK+sQW918mdhRXIr8RtMVtt1aXsDf7UYP9c1ch8d+H5et6Yz6PEw/pik8PWX2WNYik/tI6KisyHxJos/+r1S1z6NKFP61fiuIJxmCaOQf7DA/yrJxlHdGqlF7MkoooqSgooooAKKKKACiiigAooooAKitv9Uf+uj/APoRqWorb/VH/ro//oRoAlooooAKitv9Uf8Aro//AKEalqK2/wBUf+uj/wDoRoAlrK8RzSQ6OPJkeMy3VtAzIxVtkk8aOARyCVYjIwR1BB5rVpk0MdxA8NxGksUilHjdQyspGCCD1BFAGVoJeOfVrPzZZIbO9EUPnStIyqYIpCC7Es3zOx5J646ACucsPEGt2nh3REme1kn1CztmhlkV5DHmW3iZpDuBkLCfdxt2kYy33q7W0tLawtUtrG3itoEztihQIq5OTgDgckmmf2dZbIE+x2+23UJCPKXESgqwC8cAFEPHdV9BQBlrqepQ+Irex1ExQQSYjhcWrMLxxEXcq4kIhwQfkcEkKcM2Tt3arJp1lFqEl/HZ26Xkq7JLlYlEjrxwWxkjgfkKs0ARtOisQRJkekbH+lJ9pT+7L/36b/CpaKAIvtKf3Zf+/Tf4VRutbFrOY107UbjAzvhtiV/M4rTooAxf+Ej/AOoNq3/gL/8AXo/4SP8A6g2rf+Av/wBetqigDF/4SP8A6g2rf+Av/wBej/hI/wDqDat/4C//AF62qKAMX/hI/wDqDat/4C//AF6P+Ej/AOoNq3/gL/8AXraooAxf+Ej/AOoNq3/gL/8AXo/4SP8A6g2rf+Av/wBetqigDF/4SP8A6g2rf+Av/wBej/hI/wDqDat/4C//AF62qKAMX/hI/wDqDat/4C//AF6P+Ej/AOoNq3/gL/8AXraooAxf+Ej/AOoNq3/gL/8AXo/4SP8A6g2rf+Av/wBetqigDF/4SP8A6g2rf+Av/wBej/hI/wDqDat/4C//AF62qKAMX/hI/wDqDat/4C//AF6P+Ej/AOoNq3/gL/8AXraooAxf+Ej/AOoNq3/gL/8AXo/4SP8A6g2rf+Av/wBetqigDF/4SP8A6g2rf+Av/wBej/hI/wDqDat/4C//AF62qKAMX/hI/wDqDat/4C//AF6P+Ej/AOoNq3/gL/8AXraooAxf+Ej/AOoNq3/gL/8AXo/4SP8A6g2rf+Av/wBetqigDF/4SP8A6g2rf+Av/wBej/hI/wDqDat/4C//AF62qKAMX/hI/wDqDat/4C//AF6P+Ej/AOoNq3/gL/8AXraooAxf+Ej/AOoNq3/gL/8AXo/4SP8A6g2rf+Av/wBetqigDF/4SP8A6g2rf+Av/wBej/hI/wDqDat/4C//AF62qKAMRvECuu19E1Vh6G0z/WqU1xpVx/rvCl459Tp65/OuoopqTWzE4p7o4ibTvD8/3vCuqKfVIGX+TVRl8OaI5zHpHiGE9tkQP8816LRWqxFVbSZk6FJ7xR5t/Yzxf8eUviWD0/0fP8mFGzxLB/x7X2tyY/57WZ/qxr0miq+s1OuvyRP1en00+bPOI9U8cRH7k8q9vMsv8Fq5F4h8Yp/rNISQe9rKD+ld3RSdZveK+4pUUvtP7zkYvFGvj/X+HJH/ANwSL/NDV2LxNeHHn+H9QT12Rlv5gV0NFZuSfQ0UWupSs9SW7hMjWt3bkHGyaBg314zxVj7Sn92X/v03+FS0VBRF9pT+7L/36b/Cno4dcruA/wBpSP506igAqK2/1R/66P8A+hGpaitv9Uf+uj/+hGgCWiiigAqK2/1R/wCuj/8AoRqWorb/AFR/66P/AOhGgCWiiigAooooAKKKKAMTxOsi2tncRXVxCYr+1XZFIUV99xEp3Y5I2lhtJ2/McgkAjOvZ5/7Q1C9FzcLLZ6vZ2cKrMwjEUn2fepjB2MT50nzEEjIwRgY6C/0jTdV8v+1NPtb3ys+X9ogWTZnGcbgcZwPyoXSNNS6t7lNPtVntoxFBKIFDRIAQFU4yowSMDjk0Ac5qBfVPFFszSypa/bW0xDBK0ZdRA80rLIhBGZI40IB4MDDPzMtU7qe8bQbm7ivZXfTPteT9vdHto4p5Vjk8sD/SDtjxiVsMY+vzOa6yHRrJNFTS7iFLy2VQHF0iyec2dxd8jDMW+YnHLEmnyaRpsv2TzdPtX+xY+y7oFPkYxjZx8v3R0x0HpQBnXtv/AG34hNq00sVvpsayF4GwTNJuBXcOVKxbgQDnFwGG0hWrKR7ubwfoF9dm9urNdMWS8+z3v2eUyGOMiVpDInygCTdlurA4OMjo10ayNncWt1Cl5FdTNNMLpFk8xi24ZyOQoCqueioo7UyLw5okPk+To+nx+RJ5sWy1QeW/HzLxwflXkc/KPSgA0hr278LWLX8ksF9NZxmZ/LVXSUoNx2kYBBzwRjPbtXPzzTW2n3X9mSalJpd80VvBOrT3UqZ3madG+eQKU2qjcrvAbG1tzdfNDHcQPDcRpLFIpR43UMrKRggg9QRVaw0jTdK8z+y9PtbLzceZ9ngWPfjOM7QM4yfzoA5yyu31nwT4esJHllfVbeOO7eUNvMSx5mYg/MQ2PL38czKwJyua2nyzvZ6Sz6hcLJrGkG5uDLesqyT7rcKqsd3khjMy/uwPvjAyFx1kGl21tfC5hXZst1toogAEhRSThBj5c/KDjghE/u0R6RpsX2vytPtU+25+1bYFHn5znfx833j1z1PrQBz9ve3tpo+oWSSul/8Ab0srdTM1ybdpEjbcryDdMEV2lO4DgMv3VDU+10+50++1nStFu5UaPSrf7ELiUulu5NwiYBBAACRjoSQuTuJJO1Fo1lbz2j2sKW8VmsghtokVYlZyMuFA4YDcAR2d/wC9TD4c0Q3UlydH08zy7/Ml+ypufeCGycZOQSD65NAGd4amm/tfU7UW+oW1rBHBiO+uRcMsreYX+fzHx8vlHaW4yDgbsmt4lnnE+uSpc3ETaXpCXlqIpmRVlJnJZlUgSD90nyuCODxyc9NaWltYWqW1jbxW0CZ2xQoEVcnJwBwOSTTLnTrK9ngmvLO3uJbZt8EksSs0TZBypI4OQOnoKAMiKxSTxiXs7i9EdorS3W69meN5ZAdsYQsUAClnK4BGYSOCRWbbxnWvE0c9xNcJb38Ny8Yt53hJit5I0hIeMqWVvNlkHYiYfeCqa6m4sY57S7hjZ7VrtWEk1uQkgYrt3hv7wAGD2wPSmXGkabd2MVnd6faz2sOPKglgVkTAwMKRgYHHHagDirLX7691bwrNeSagivHCkmy3lEV28tq7u7FV2MA3l45BUiUkYAIv+Ilk1Cw8Q6pFdXFuNLtZoLR7aQpuZY/MkYOOceYEUgHhrcjOGda694Y5XjeSNHaJt8ZZQSjYK5HocEj6E1QXQNNOkW+m3lrFfQQYYfa41kLvzmRsjBcksS2MksT3oAxfGL6jaJc3tvHezLHagWP2S5EYhuctzIhdfNDExBUw+SrDb82G6PUFjfT5vtF09pCF3SzJIIyqDlvm/hGAQWGCAcgg4Ihg0LSbWeCa10uyhlt1KQyR26K0SkkkKQOASzdP7x9as3dpbX9q9tfW8VzA+N0UyB1bByMg8HkA0ActcQXkGlRXIu9Qgt11W1+xwyzv5nlPNAh80t85yTKQrMcLIAwBUBJvGt3N9hmt7R9hs7ObU5HADbWiGYFI7Zk+cE9fIZcEFsah8L+H2gWE6HppiRi6xm0j2qxABIGOpCrn6D0qzZaXbafNPJbLt87YoXAAiRECrGgA4QYJC9AXY96AOZ1KabSru/0mzk1J7eeG1/eI091Lb+Y04lkDfPIDsiAXGVD7TgAsafZXb6z4J8PWEjyyvqtvHHdvKG3mJY8zMQfmIbHl7+OZlYE5XPTWOnWWmQGHTbO3s4mbeY7eJY1LYAzgDrgD8qZBpdtbXwuYV2bLdbaKIABIUUk4QY+XPyg44IRP7tAGFBBf/Y9fs7S7urmSHUYhmSf948Zit3lRG4CFg0mNu0KW42DkXPCs801vqCyRXUUEN6YrdLuYTOqiNNwMgZ92JPMH3jggrxtwLCeF/D8SSJHoemosq7JAtpGA65DYPHIyAfqBWlDDHbwJDbxpFFGoRI0UKqqBgAAdABQBw+oSXkmmtdQ6nLa3V7e6jZPPLdOsMUcaXXlnbnbHt8mM71Ab5ScnJzpWt6dBtdWE9rKb22t451gOqTXazby6xIjSjIdnQrgLzlfvHgdAmnWUWoSX8dnbpeSrskuViUSOvHBbGSOB+QqsugabDHbxWdrFaQQ3AuTBbRrHHI4UgF1AwcHaw7hkU9qAOZt7efTEun+23ElzZava229ZGSOQTG3aZjEDsJZp5TyCV3AAjauLPhonSfsy6xceZJJpzTi+GsTXUEqR+X5khEmFTO9WBGRgtyB16Z9OspdQjv5LO3e8iXZHctEpkReeA2Mgcn8zVabQNNlhuY4rWK2+2SJJdNBGqG4w+4rIcfMG5DA9QzDvQBhWlvcxXuhanPNdQ3Oq3rS3NqWKKm61lYIyDG4qqRJkj/lkCApZsvjfUbTxbZwzx3rS3N1cGWf7SHt3tgshQLFv+QqTApfYvzcbjv8Am3b7QtJ1OcTalpdleSquwSXFukjBck4yR0yT+dTW2nWVlPPNZ2dvby3Lb55IolVpWyTliByck9fU0AZvidZFtbO4iuriExX9quyKQor77iJTuxyRtLDaTt+Y5BIBGdrD6jZ69HKI72Rp7+3jtJYbkCFISUEqPDvG9sCdt2xsKQdw2/L0F/pGm6r5f9qafa3vlZ8v7RAsmzOM43A4zgflRbaRptldG5s9PtbecxiIyxQKrbAAAuQM4AVRjpwPSgDnNQL6p4otmaWVLX7a2mIYJWjLqIHmlZZEIIzJHGhAPBgYZ+ZlrNJuil5qF3cS3djp0cyyQx6xPbzxRQ3Nwu7YnEhKIoBdgSYzk9TXZQ6NZJoqaXcQpeWyqA4ukWTzmzuLvkYZi3zE45Yk0+TSNNl+yebp9q/2LH2XdAp8jGMbOPl+6OmOg9KAM69t/wC2/EJtWmlit9NjWQvA2CZpNwK7hypWLcCAc4uAw2kK1ZSPdzeD9Avrs3t1ZrpiyXn2e9+zymQxxkStIZE+UASbst1YHBxkdGujWRs7i1uoUvIrqZpphdIsnmMW3DORyFAVVz0VFHamReHNEh8nydH0+PyJPNi2WqDy34+ZeOD8q8jn5R6UAUZtQ1G3+Gr6jcM8Wpx6QZ3Z4wrLMIdxJUjAIbtj8KrSQwWepajYXGoahFp0NvbXBX7XK8ju7zJtEhJl5KR4VCCSAAPmYN1NZv8AwjmifYfsf9j6f9l8zzfI+yps34xu24xnHGeuKAMuaK7l0Wx0S+LmTUZpI5Vd/MkjswWYq5BJJ8vZCz54aQHcTgnEGpalZaVo1zY3Msl3rGnRyz/aJ2ZfOea1TeobcsePPkICrt5GVYKBXZWejWVhd+dZwpAqwiGKGNFWOFdxZtigfKWJG7HXYvpT49I02L7X5Wn2qfbc/atsCjz85zv4+b7x656n1oAworyWz0S8srQS2+pfbUshvvJLzZLIqN5iNL8zhI38wqQB8j9stRa6fc6ffazpWi3cqNHpVv8AYhcSl0t3JuETAIIAASMdCSFydxJJ2otGsree0e1hS3is1kENtEirErORlwoHDAbgCOzv/eph8OaIbqS5Oj6eZ5d/mS/ZU3PvBDZOMnIJB9cmgDO8NTTf2vqdqLfULa1gjgxHfXIuGWVvML/P5j4+XyjtLcZBwN2TYkWSHxza/wClXDR3FhcM0LSHy12PbhcKOM/M53HLfMRnAAGraWltYWqW1jbxW0CZ2xQoEVcnJwBwOSTVaXQtJn1AX82l2Ul4GVxcvboZAy42ndjORgY9MUAc/wCGtTlb7NqGvfuZtQ05r4TDUJHgWIeWWzEwVIsCRMY3HAbcxOS2a5vFsdb1KeW6tr2PSk1dI1leLyZ3E2FdAQH2JDCmHBB8skqCzZ6+bQNNlhuY4rWK2+2SJJdNBGqG4w+4rIcfMG5DA9QzDvVm506yvZ4Jryzt7iW2bfBJLErNE2QcqSODkDp6CgDnNNvbq416O71KN/Lnv7mytGhvpAq+UZQA8GAmCsTncS7biOgwEhuVkuof+EgW6uImn1O1hhSGQqj263SRpkjG9WDSuOxE/O7ahHR3GjWU73c0cKWt5dwtDJfW6KlwFIxxJjORgY9MD0oudC0m9gghvNLsriK2XZBHLboyxLgDCgjgYA6egoAwtYfUbPXo5RHeyNPf28dpLDcgQpCSglR4d43tgTtu2NhSDuG35esqnbaRptldG5s9PtbecxiIyxQKrbAAAuQM4AVRjpwPSrlABUVt/qj/ANdH/wDQjUtRW3+qP/XR/wD0I0AS0UUUAFRW3+qP/XR//QjUtRW3+qP/AF0f/wBCNAEtFFFABRUdxcwWkJlupo4Yx1eRwoH4mqf9v6P/ANBax/8AAlP8apRk9kS5RW7NCis/+39H/wCgtY/+BKf40f2/o/8A0FrH/wACU/xp+zn2Fzx7mhRWFq1/qQvdLGjXtgLa/mMIaW2abBEUkm4Msigj92BjHfOe1Sz+IRFNqSrp11LHpuBNOHhRCdiOQC8i4wsgYk4GAec4Bgs2KK5a38aDUb61XSLGW/jkjuPPigkhZ43jMOPn83yyNsuTtZjkgcEMBZbxppi6hZWzh1jv1ie2naWICVZMbCI9/m4JO37nBznABNAHQUVydj4ykMEM2oWjtEdItdRnktoztgDiQysxZvuqEXCjLnnAbBxrw6/BPqC24t7hYpJpLeG6YL5csqbt6ABt4I8uTkqAdhwTkZANWise41zyfEMVmEzajEU8+OI5n5iUtnA4Ugg85lhx96hvEUQZ2FldNarcLai7Hl7HlMywlQN+/hyQSVAwpIzxkA2KKxLjxPBFq0mmwWN7dXaM6hIEXDFUhc/MzAKNs68sQMgjrtDEHiqyuLfzliuFVmtvLDKuZI7iTy4pRg8KTng4YBTlRxkA26KxG19n8SSabbW7yi3hnMqgAO8iLbsoQlgMFbjHzY5HUDk17Lxvp2oRsLOKWe6EixpawywSM5ZXYYdZDGPljkOC4PydOVyAdHRXM2fjANYyzXthcBrdp3uxEExZwpNLGrPl/mOImyI9/KnA5XM3iLXJNM1SwtRqem6ZFcQzSNPqCFlLI0YCr+8TkiRj1P3aAOgormbvx1p+mQWX9rxvZ3Fxax3U8DyIrWysO4dlZyCGGEVm+X7oJAIPGf2gWEum6Le3trfzNFBcRzW4WQBHbKgyZz+7PDBSOc4I2kA6aiucvPG+nadf3dnfRSxTW0csmzzYHaQIhk4RZC65RSwLhR0yQSAS58XmK/tbSDRdQmmuJMeWTHGwjKSMj4Zx97yn+VtrDa24A7QwB0dFYVr4w0q78Qto8UmZ/MeFW8yM7pEzuXYGMi42tyyhTt4Jyud2gAooooAKKKhuby2s0D3lxFApOA0rhQT+NJtJXY0m3ZE1FUP7d0j/AKCll/4EJ/jR/bukf9BSy/8AAhP8aj2tP+ZfeX7Kp/K/uL9FUP7d0j/oKWX/AIEJ/jVO4u9VHiq0s7e6sfsNxBJcYa1dpAsbRKV3iQDLeYSDt4wODVRnGXwu5MoSj8SsbdFYUviqOGwur5tOuha21w1uZnlt41Yq7RswLyjADLj5sE7hgHnFOHxtFPcTTw2ks+lxWcdzJcwmM/Z/3kySF/n+YDyuPLDZw2M5XNEnU0Vy2seN7fTm1KzEXlahbW80kCTSxOJGSNpBlEkLqCq7ssF47gkA3E8SeXrN/Z3VtL5NvexWy3EcfyJ5kcRQMScsWeQr8oOBtLbQckA3aKytM1+DU540jt7iFbiE3FrJKF23MQK5ddrEgfOnDhT8w44OMW18YOt9Ob290+WCG4u47i2t428+zihMmJpMOxIIjUfcXmRcHoCAdfRXMw+O9Nn0+5u4YncWrIJ0W6tSI1fIVjJ5vl4JUjG7dnHGCDVvRPEUeu3832Mo1otrDMjDBbe0kyOpIJUgGLAK5B5IJBBoA26Kx7fXPO8Qy2ZTFqcxQT44kmTmVQ2cHhgABzmKbP3aLTxFFdtZsLK6jgv5AlpO/l7ZwY3kDgBywG2P+IA/MOOuADYorn38ZWSy3KC0vWW0V5LiRY12RRpLLE7k7ugMLHaMsQRhThgLcGvwTSQQyW9xBcS3RtHhkCloZBCZvmKsVwUAOVJ+8B1zgA1aK5+PxQJLnVGS2eS2sIVcqCiOWE88UhLO4QKPI3DJHGfpVC48f29xompXOhWkt5c2Fu8s6q8TpbHaShdhJtcHaT+7ZiACDg8UAdfRWVNr8EGoNbm3uGijmjt5rpQvlxSvt2IQW3knzI+QpA3jJGDjL17xLc6Zrdxaw3Wnp5FnHcRWcyEz3zs0o8qI7xgny1AwrHLjg9KAOpornG8d6JHqdzZyz7Ps/mh5N6NzErNIPLVjIMBH5KAHbwTlcvt/FE9zqljax6FeiK8haZJzPbsuwNGN42ynK4kBJBz0wGycAHQUVzK+PNMEs8NxDcRXEDKr26NFPJzKsR+WF3IIaRcqcMc/KGIIE0Pip59eh0uPRr3zGVzOWeEG3ZTHww34YbZkYlSeGAAJ3BQDoKKwtD8YaV4gvntdPk3OIzNGfMjbzIwQC2EYsn3l4cK3PThsbtABRRRQAVFbf6o/9dH/APQjUtRW3+qP/XR//QjQBLRRRQAVFbf6o/8AXR//AEI1LUVt/qj/ANdH/wDQjQBLRRRQBV1HTLPVrX7NqEImi3BtpYjBHfIOayf+EF8Of9A7/wAjyf8AxVdBRWkatSKtGTRnKnCTvJJnP/8ACC+HP+gd/wCR5P8A4qj/AIQXw5/0Dv8AyPJ/8VXQUVXt6v8AM/vYvY0v5V9xnpolnDHp8dujQx6fMZoURuMlHQ5zkkYkY/XFNm0O2mjvlZ5Qb24S6LAjMcqLGEZeMcGJGwcgnOcjitKism23dmiSSsjn08J+VeG9i1vUlvGaQvcBbcs4dYlIIMW3GIExgA9eeaf/AMIlZx+VHZ3V1aWkckErWkTIySNDs2El1L9IoxwwyF9SSd2ikMxE8K2Uelz2AluPKn0yPTGJZdwiRXUEcfexI2T04HFTQ6BBBqC3IuLhoo5pLiG1Yr5cUr7t7ghd5J8yTgsQN5wBgY1aKAMSfwlpNwlw01sj3kzSONQaNDcxMxJUpJjIKZAT+6FX0p7eHYmW4jF7dLbSyGdLceXthm8wS+apKbifMG7DFl5IxjAGxRQBj6d4bttO1N9QW5up7iTzC7TyBtxdYQx6DH+oXAGAMkAAYAZF4VsobNbdJbjCWtrbI5ZdyfZ2ZonHGNwZsnIKnA4xkHbooAwovCFgk11JcTXV2byOaO48+XPmCVIlfkAEZEK4AwBkgADAB/wiwa6e7m1bUJr3935V0whDQ7BIBtAjCnImkB3KfvdiARu0UAc+vg+1W3eH7felbhXS8JMebxHkkkKv8nyjMsnKbDhuvAxqXOl215fR3NyvmbLeW2MTgFHSQoWDAjn/AFYHpgmrlFAGOfD5XyXtdW1C2nS3jtpLhTHI9wqZ2lzIjDILOcgDJY5zxiJfClus0t0b66bUZJEk+37YllBVGReBGEPyyOuWUnDdeFxu0UAc/feD7W/EkUt/epaO07i1Qx7EeZJEkYEoXyfNc4LEAnpgAVbvtAgvdQN+Li4t7vbGI5oiuYinmgEBlIJKzyKcgjBGACM1q0UAZtro5sr5pbbULpLZpHlNliMxbnJZjkpv5Zi33upx04rSoooAKKKKACqWpaNYawka6jbiYRklPmK4z15BFXaKmUYzXLJXRUZSg+aLszB/4Qnw/wD9A/8A8jSf/FUf8IT4f/6B/wD5Gk/+KreorH6rQ/kX3I3+t4j/AJ+P72YP/CE+H/8AoH/+RpP/AIqtJdMt0vrW5j3IbS3e2iQH5QjmMn3yPKXHPrVyitIUqdP4IpeiM51qlT45N+rMp9Ag+xpDDcXEEkV1Ldw3CFS8UkjOWwGUqRiV1wQeD6gGqKeDLdFmQ6nqDR3UbRXkZ8rF0rSSyMGxHlcmZx8hXgjGCM10dFaGRz994Ptb8SRS396lo7TuLVDHsR5kkSRgShfJ81zgsQCemABV6XQ7aX7VueUfar2G9fBHDxeVtA46fuVz35PI4xpUUAZWmaBBpk8bx3FxMtvCbe1jlK7baIlcou1QSPkTlyx+Uc8nLJfDNhNai3m81o/MuXcb9pkW4LmSMkAHYS+cDHKIc5WtiigDHbQZZY1+0a1qE00Uglt52WANA21lJULEFOVdgdwbrxg80/R9Ag0aWaWK4uLiWdcSPOVyx82WUnCqACWmfoMYA49dWigDEg8JaTbpbtDbIl5C0bnUFjQXMrKQWLyYyS+CH/vBm9aI/DKRWkVvFqV6iWrKbHHlE2YVWTCZT5hsYr+83nHOc81t0UAYUHhCwt7DULNJrox6hbvbSl5d7BWeZyQxBJOZ35bPQZyck2J9AgmknmjuLiC4luhdpNGVLQyCEQ/KGUrgoCMMD94nrjGrRQBhW/hCwtYLiKKa6PnbCHeXe0bJPJOjgkEkh5Sfm3Z2jOec1pPBEMg1ItrGpebqq7L6UeRunQJsVSPKwoC5wVAPzHJPGOmooAyptAgn1Brk3FwsUk0dxNaqV8uWVNuxySu8EeXHwGAOwZBycvvdDtr6S9kleVXvLeOAshAMXls7I6HHDhpCQexVSOlaVFAGVHoj288rWeq3ttBI0j/ZkWFkV5CSzAtGWzvYtgsRnjG3iobPwva2M6XNtc3CXfnPNNcARhrjeU3qyhNgDeXHkqqt8uc5LE7dFAHPp4PtVlti1/evDZqiWtuxj2QIssUgUEIGIzCgyxJxnnJzVs6BAurPqUFxcQ3LzGR2QqQylIlaPBU/KwhjJP3sjhhnFatFAGbpejnStscOoXUlpHGIobSUR7IVGNoBCBzgDHzMeOuTzWlRRQAUUUUAFRW3+qP/AF0f/wBCNS1Fbf6o/wDXR/8A0I0AS0UUUAFRW3+qP/XR/wD0I1LUVt/qj/10f/0I0AS0UUUAU9U1OHSbI3NysjIGC4jXJyaxf+E80z/nhd/98L/8VXTUUAcz/wAJ5pn/ADwu/wDvhf8A4qj/AITzTP8Anhd/98L/APFV01FAHNahdXOoT6JPpmq3tjb6hO0DxpFCeBFM+750Yg5QDrjHbvVi4168im1by7O18jT5EhWSW6dWlkZIn27ViY8iXAxuJYAAc8a89pDcTW8sybntpDLEckbWKMmff5XYc+tQyaVZSx3aPDkXkglm+dgS4VVVgc5UgImCuCCoI55oA5y18Uarqmr28Gn2MSyJHcrdW11LJCu5fs7Kys0O/wC7N0KLnJ6gAm/qviSBPCdpqEFylidUWNLWa5KqITIu7e275com5tpOGK7QckVKPCOkq4dRerLudjMuo3AkYsEDZffuIxFHwTj5RWkmn2kU9vLFAkbWsLQQhPlWONipKhRxj92nbjHFAGRa+JpNTs9ObSLW3nub2GSZkkuisUflMqSKJFRtxDuACBtYAkHplmo+LfsGiHUPsXmYuLyDy/Nx/wAe6ztnOP4vI6dt3fHOjc6Bp91NJM8csc0snmPLBcSROTsVCNyMCARGmVzglQSMjNQ3XhTRr2aSS5s/MZ/M481wF8xGSTaAcJuDtu243HDHJAIAK7eJLuC/8i90xIVVoPMxc7nRJ5DFFwFwW3g7wGwowVZ84qh4i1m9s9fuYLW+uonjs4Hs7aO2V4Z7iSSVVSVyh2BmWNfvp1OD3HRz6VZXVw888O6R/J3NvYZ8mQyR9D2Yk+/fIoudKsrz7Z9ph3/bbcWtx87DfEN+F4PH+sfkYPPsKAMubxQ6eJG02DTbieKKaOCaaOOViruqtkYjKbQHUks6kDdwcDdQXxbqt5d2UWn6fp6m4uPKe3urySO4iBikkUSx+VmIkR5/iB7ZBDDoJdGs5dQF7/pEc25XbybqWJJGGMF0VgrnAA+YHIAB4AFQjw3pogaMpcMzMG897uVplIBA2ylt6gBmGAwHzt/eOQDF1PxzLpepLbSaX9qSa9Wzge1kkO9y+MFnjWIEANkCQkMNpx8zLZuPEWr/AGq0tbXTrI3P29rO6SS7fYG+zmddjiPJBXGSVGCCMHO4XrjwrpF1fRXU8ErPDcC6jQXUoiSUHO8RhtgOSSTjkkk5yasz6LYXIn8yJw08wneSOV0cSBBHuVlIKnYoX5SMjI7nIBnWHih7/Xmso9NuPs3nSwC5EcuA8ZYMWJjEYXKMARIxyVyBk7WNrl/c6zpot4IodOm1Ge0aQy5lkMUc4IKbMKN8WQQ5OAOBkgakWjWcGoG8h+0RyFmcxpdSiEs2dx8rdsySST8vJOevNMXQNPXU0v1jlE0cjSoouJPKV2VgzCLdsBIZsnGSWJ6kmgCjonid9T1Q2NzaJEzwtPDNA0rxSorKCQ7xRhh86kFNwIycjjJpurXEuieFprl3ebUljEzrtUMxtXkJI29Mr0XbzjnGQb1loGn6ffC7tY5VkWNokVriR0iRipKojMVQfKvCgAAADimWPhvTdOFuLVLjbasGgWW7llWIhGQbQ7EAbXYYHHT0GADCm8YX8uj2FyumvayX621xbRxzJI8kZngSRDkBVLCYBTnkHJ2EYrSn8R3UFhOzWVv9ttroW0tv58jK7GMSDyykTO52spI2DGHPRcm8fD+mGGyi+zfJYRrFbDzG/dqrxuo684aGM85+77nL59FsLkT+ZE4aeYTvJHK6OJAgj3KykFTsUL8pGRkdzkAow+JHu9Isbizs83V7cPaxwTu0SrJH5m/cxXcB+6fGUyflyq5OMe38aX0CGC402W9uopJ3uFtklk2ILmaNEj2REMQIiBv8sHA55bb0a6Bp66YlgscohjkaVGFxJ5quzMWYS7t4JLNk5yQxHQkVCvhbS0hSOJbqHZu+eG+njd9zs53urhn+ZmI3E4LNjGTQBR8UX2swapZW+hLcSyva3MwghEO2R0aIJ5hkxiPLkHYQ3PFGreMk0+CG9tbdL2we1W8d4zMZViIJ3bFiYKCoOC7ICQwyNpNa+oaNZ6nPDNdfaFlgVkjkt7qWBgrFSwzGwyCUXr6VDfeGtK1CAQz27xxCH7OY7aeSBWiAICMI2XcoBOAcgZOOpoAyD42cWhk/s9PtEkyRQ2fmStcRlld/38SxF4ztjJG1XB7Hb81dBpV8+paZFdSW0tq75DRSoykEMRnDANg4yCQCQQSB0qsPDemiBoylwzMwbz3u5WmUgEDbKW3qAGYYDAfO3945v2lrHZWqQQtKyJnBmmeVuTnlnJY9e5oAmooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACorb/AFR/66P/AOhGpaitv9Uf+uj/APoRoAlooooAKitv9Uf+uj/+hGpaiNtAzEtDGSeSSg5oAloqL7Jb/wDPCL/vgUfZLf8A54Rf98CgCWiovslv/wA8Iv8AvgUfZLf/AJ4Rf98CgCWiovslv/zwi/74FH2S3/54Rf8AfAoAloqL7Jb/APPCL/vgUfZLf/nhF/3wKAJaKi+yW/8Azwi/74FH2S3/AOeEX/fAoAloqL7Jb/8APCL/AL4FH2S3/wCeEX/fAoAloqL7Jb/88Iv++BR9kt/+eEX/AHwKAJaKi+yW/wDzwi/74FH2S3/54Rf98CgCWiovslv/AM8Iv++BR9kt/wDnhF/3wKAJaKi+yW//ADwi/wC+BR9kt/8AnhF/3wKAJaKi+yW//PCL/vgUfZLf/nhF/wB8CgCWiovslv8A88Iv++BR9kt/+eEX/fAoAloqL7Jb/wDPCL/vgUfZLf8A54Rf98CgCWiovslv/wA8Iv8AvgUfZLf/AJ4Rf98CgCWiovslv/zwi/74FH2S3/54Rf8AfAoAloqL7Jb/APPCL/vgUfZLf/nhF/3wKAJaKi+yW/8Azwi/74FH2S3/AOeEX/fAoAloqL7Jb/8APCL/AL4FH2S3/wCeEX/fAoAloqL7Jb/88Iv++BR9kt/+eEX/AHwKAJaKi+yW/wDzwi/74FH2S3/54Rf98CgCWiovslv/AM8Iv++BR9kt/wDnhF/3wKAJaKi+yW//ADwi/wC+BR9kt/8AnhF/3wKAJaKi+yW//PCL/vgUfZLf/nhF/wB8CgCWiovslv8A88Iv++BR9kt/+eEX/fAoAloqL7Jb/wDPCL/vgUfZLf8A54Rf98CgCWiovslv/wA8Iv8AvgUfZLf/AJ4Rf98CgCWiovslv/zwi/74FH2S3/54Rf8AfAoAloqL7Jb/APPCL/vgUfZLf/nhF/3wKAJaKi+yW/8Azwi/74FH2S3/AOeEX/fAoAlqK2/1R/66P/6EaPslv/zwi/74FSKqooVFCqOgAwKAFooooA//2Q==)

* + Sprint 1

![Uma imagem com captura de ecrã

Descrição gerada com confiança muito alta](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDSRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAEUnVpAIdpAAQAAAABAAAISpydAAEAAAAIAAAQwuocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFkAMAAgAAABQAABCYkAQAAgAAABQAABCskpEAAgAAAAM3OAAAkpIAAgAAAAM3OAAA6hwABwAACAwAAAiMAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAxOTowNjoxOCAyMzoxOToyOAAyMDE5OjA2OjE4IDIzOjE5OjI4AAAAUgB1AGkAAAD/4QsWaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49J++7vycgaWQ9J1c1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCc/Pg0KPHg6eG1wbWV0YSB4bWxuczp4PSJhZG9iZTpuczptZXRhLyI+PHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyIvPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIj48eG1wOkNyZWF0ZURhdGU+MjAxOS0wNi0xOFQyMzoxOToyOC43Nzk8L3htcDpDcmVhdGVEYXRlPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIj48ZGM6Y3JlYXRvcj48cmRmOlNlcSB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPjxyZGY6bGk+UnVpPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAS4B9wMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGo5ndTGsZUF2xlhnHBP8ASpKim/1tv/10P/oLUAG24/56xf8Afo//ABVG24/56xf9+j/8VSXc8lvavLDay3brjEMJQM3Pbeyr78kdKyIfFIuP3cOk6g915kiC2Bh3ER7A7hvM2EKzqpw2d2Rj5TgA2Ntx/wA9Yv8Av0f/AIqjbcf89Yv+/R/+KrJi8VWVw8b20VxNZu0KG9VVEaPKEMakEh8kSR8hSBvGSMNi5fazZaZdxw38yWyyQyTedK6pGio0anLE8EmVcfj+IBa23H/PWL/v0f8A4qjbcf8APWL/AL9H/wCKqBtX01Lq4tn1C1We2jMs8RnUNEgAJZhnKjBByeORU1peW1/apc2NxFcwPnbLC4dWwcHBHB5BFAC7bj/nrF/36P8A8VRtuP8AnrF/36P/AMVUtFAEW24/56xf9+j/APFUbbj/AJ6xf9+j/wDFVLRQBFtuP+esX/fo/wDxVG24/wCesX/fo/8AxVS0UARbbj/nrF/36P8A8VRtuP8AnrF/36P/AMVUtFAEW24/56xf9+j/APFUbbj/AJ6xf9+j/wDFVLRQBFtuP+esX/fo/wDxVG24/wCesX/fo/8AxVS0UARbbj/nrF/36P8A8VRtuP8AnrF/36P/AMVUtFAEW24/56xf9+j/APFUbbj/AJ6xf9+j/wDFVLRQBFtuP+esX/fo/wDxVG24/wCesX/fo/8AxVS0UARbbj/nrF/36P8A8VRtuP8AnrF/36P/AMVUtFAEW24/56xf9+j/APFUbbj/AJ6xf9+j/wDFVLRQBFtuP+esX/fo/wDxVG24/wCesX/fo/8AxVS0UARbbj/nrF/36P8A8VRtuP8AnrF/36P/AMVUtFAEW24/56xf9+j/APFUbbj/AJ6xf9+j/wDFVLRQBFtuP+esX/fo/wDxVG24/wCesX/fo/8AxVS0UARbbj/nrF/36P8A8VRtuP8AnrF/36P/AMVUtFAEW24/56xf9+j/APFUbbj/AJ6xf9+j/wDFVLRQBFtuP+esX/fo/wDxVG24/wCesX/fo/8AxVS0UARbbj/nrF/36P8A8VRtuP8AnrF/36P/AMVUtFAEW24/56xf9+j/APFUbbj/AJ6xf9+j/wDFVLRQBFtuP+esX/fo/wDxVG24/wCesX/fo/8AxVS0UARbbj/nrF/36P8A8VRtuP8AnrF/36P/AMVUtFAEW24/56xf9+j/APFUbbj/AJ6xf9+j/wDFVLRQBFtuP+esX/fo/wDxVG24/wCesX/fo/8AxVS0UARbbj/nrF/36P8A8VRtuP8AnrF/36P/AMVUtFAEW24/56xf9+j/APFUbbj/AJ6xf9+j/wDFVLRQBFtuP+esX/fo/wDxVN3TJLGHeNldtvCEY4J9T6VPUU3+tt/+uh/9BagCWiiigAqKb/W2/wD10P8A6C1S1FN/rbf/AK6H/wBBagBLz7T9hn+weV9q8tvJ87Ozfj5d2OcZxnHOKyG0a502TTptGWK5ezt5bdku5jGZfMaNmlZ1RsuWjyfl+YuTkY53aKAOTsvCt7p9pFpkctvNZ+dZzyXTMyyK1usK7RHgghvs453jG88Hb821c6X9o8S6fqTrEyWdvcRruGWV5DFhl44+VHBOc/Njua0qKAOT0zwtdWPhW4066jt7uV2tXRFupIF3RQwJnzFXcpDwlhgenTJx0GlQXtvpkUeqXP2q6GTJLhR1YkL8qqDgELnaucZwM4q5RQA10DrhtwH+yxH8qZ9mT+9L/wB/W/xqWigCL7Mn96X/AL+t/jR9mT+9L/39b/GpaKAIvsyf3pf+/rf40fZk/vS/9/W/xqWigCL7Mn96X/v63+NH2ZP70v8A39b/ABqWigCL7Mn96X/v63+NH2ZP70v/AH9b/GpaKAIvsyf3pf8Av63+NH2ZP70v/f1v8alooAi+zJ/el/7+t/jR9mT+9L/39b/GpaKAIvsyf3pf+/rf40fZk/vS/wDf1v8AGpaKAIvsyf3pf+/rf40fZk/vS/8Af1v8alooAi+zJ/el/wC/rf40fZk/vS/9/W/xqWigCL7Mn96X/v63+NH2ZP70v/f1v8alooAi+zJ/el/7+t/jR9mT+9L/AN/W/wAalooAi+zJ/el/7+t/jR9mT+9L/wB/W/xqWigCL7Mn96X/AL+t/jR9mT+9L/39b/GpaKAIvsyf3pf+/rf40fZk/vS/9/W/xqWigCL7Mn96X/v63+NH2ZP70v8A39b/ABqWigCL7Mn96X/v63+NH2ZP70v/AH9b/GpaKAIvsyf3pf8Av63+NH2ZP70v/f1v8alooAi+zJ/el/7+t/jR9mT+9L/39b/GpaKAIvsyf3pf+/rf40fZk/vS/wDf1v8AGpaKAIvsyf3pf+/rf40fZk/vS/8Af1v8alooAi+zJ/el/wC/rf40fZk/vS/9/W/xqWigCL7Mn96X/v63+NH2ZP70v/f1v8alooAi+zJ/el/7+t/jR9mT+9L/AN/W/wAalooAi+zJ/el/7+t/jR9mT+9L/wB/W/xqWigCL7Mn96X/AL+t/jSrAisCDJkesjH+tSUUAFRTf623/wCuh/8AQWqWopv9bb/9dD/6C1AEtFFFABUU3+tt/wDrof8A0FqlqKb/AFtv/wBdD/6C1AEtFY/iqW5i8OzNZz/Z3MkKvNg4iiMqiRjgggBCxJBUgAkEYyOWtTon2q3TU4NFXRI/tKi4jhSKxupsW5SRVJK7wDKg+Zj+7kwRyAAeg0V5xpv/AB7239p/8jH9o07yPtH/AB+eT5dt523Pz7M/aN2OP9Zn+Kun1e3uLnxhpcdrePZk2F2XljjVn2+Zb8LuBUHOOSrcZGASCADoKK4fT9b1XUPD9/rEmq29owW2VI7ho4baHzILeR2DlGYNmRwu4suSuVNdN4fuzfaFb3Be6k37sPdiMSONxAP7r5CCOVK8FcHnOaANKimuxVchGc+i4/rTPOf/AJ9pfzX/ABoAloqLzn/59pfzX/GqWrR3l5pNxBY+dbXDr+7lVlGCDnqG4z0z70pNpXQ4pNpPQ0qK5Twz4knlkbSNXjf+0YCVGSAZAPXJ5P8AMc103nP/AM+0v5r/AI1nSqxqx5omlWlKjPkl/XmS0VF5z/8APtL+a/40ec//AD7S/mv+NamRLRUXnP8A8+0v5r/jR5z/APPtL+a/40AS0VF5z/8APtL+a/40ec//AD7S/mv+NAEtFRec/wDz7S/mv+NHnP8A8+0v5r/jQBLRUXnP/wA+0v5r/jR5z/8APtL+a/40AS0VF5z/APPtL+a/40ec/wDz7S/mv+NAEtFRec//AD7S/mv+NHnP/wA+0v5r/jQBLRUXnP8A8+0v5r/jR5z/APPtL+a/40AS0VF5z/8APtL+a/40ec//AD7S/mv+NAEtFRec/wDz7S/mv+NHnP8A8+0v5r/jQBLRUXnP/wA+0v5r/jR5z/8APtL+a/40AS0VF5z/APPtL+a/40ec/wDz7S/mv+NAEtFRec//AD7S/mv+NHnP/wA+0v5r/jQBLRUXnP8A8+0v5r/jR5z/APPtL+a/40AS0VF5z/8APtL+a/40ec//AD7S/mv+NAEtFRec/wDz7S/mv+NHnP8A8+0v5r/jQBLRUXnP/wA+0v5r/jR5z/8APtL+a/40AS0VF5z/APPtL+a/40ec/wDz7S/mv+NAEtFRec//AD7S/mv+NHnP/wA+0v5r/jQBLRUXnP8A8+0v5r/jR5z/APPtL+a/40AS0VF5z/8APtL+a/40ec//AD7S/mv+NAEtFRec/wDz7S/mv+NHnP8A8+0v5r/jQBLRUXnP/wA+0v5r/jSrK5YAwSKPUleP1oAkqKb/AFtv/wBdD/6C1S1FN/rbf/rof/QWoAlooooAKim/1tv/ANdD/wCgtUtRTf623/66H/0FqAJaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDm/FXhxtSRb/TSY9Rt8MhU4MgHIGfUdj+H0m8L+I11q1MNziO/gGJYyMbu24D+fofwrerkPFGhT210Nf0PMd1Cd0yKPvju2Pp1HcfrxVYSpS9tTXqu/mvNfid1Kca0PYVH/AIX28n5P8Dr6Ky9A1yDXtOE8WFlX5Zos8o3+B7GtSuuE4zipRd0zknCUJOMlZoKKKKogKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKim/1tv/ANdD/wCgtUtRTf623/66H/0FqAJaKKKACopv9bb/APXQ/wDoLVLUU3+tt/8Arof/AEFqAKWv3l5YaNJcadH5k4kiXH2d59qtIqu3loQzbVLNgHtWXbaxqd7Pb2NrfWTXMqzSvNJp0sflLGYh5bQtIHDHzQ2Sw+XHynINdBd2/wBqtXh86WAtgrLC21kIOQR2PI6EEHoQQSKyh4ZRHFxDqV7FflnMl8vlGSQMEBBUoUAxFEOFB+Qc8tkAzrLxVe6haRanHFbw2fnWcElqys0jNcLC24SZAAX7QONhzsPI3fLqaprM2n63ZWcVnLeC5t55PLgUFyyNEB8zMFUYdiSxHIAByQCyLwrZW7xpbS3ENmjQubJWUxu8QQRsSQXyBHHwGAOwZBy2dJ7GOTVIL8s/mwQyQqARtKuyMc++Y1x9TQBkf8Jnp5tLu9ENx9gtljP2xtiRyNIsbIo3MGBIlTlgqjnJGK2rSeS4tUlmtZbR2zmGYoWXnvsZl9+CetZun+HYtJ0mWx029uoPM8r9+PLZ12RRxDG5CvKxDOQeScY4xc0rS7bRtMisLJdsMWSOAMlmLMcAADJJOAABnAAGBQBcoprosi7ZFVh6MM0z7Jb/APPCL/vgUAS0VF9kt/8AnhF/3wKPslv/AM8Iv++BQBLRUX2S3/54Rf8AfAo+yW//ADwi/wC+BQBxmuaZceGNUGu6Kv8Ao7H/AEmAfdGTz/wE/oa63TNTt9X0+O7s23I/UHqp7g+9StZWrqVe2hZWGCDGORXDXlm/grWxdww/aNJuWw8ZGTH7c9x29Rx71wS/2WXOvge/k+/p3+89CLWKhyP41t5rt69vuO/oqrbCxvLWO4to4ZIpF3KwQcipfslv/wA8Iv8AvgV33vqjgaadmS0VF9kt/wDnhF/3wKPslv8A88Iv++BQIloqL7Jb/wDPCL/vgUfZLf8A54Rf98CgCWiovslv/wA8Iv8AvgUfZLf/AJ4Rf98CgCWiovslv/zwi/74FH2S3/54Rf8AfAoAloqL7Jb/APPCL/vgUfZLf/nhF/3wKAJaKi+yW/8Azwi/74FH2S3/AOeEX/fAoAloqL7Jb/8APCL/AL4FH2S3/wCeEX/fAoAloqL7Jb/88Iv++BR9kt/+eEX/AHwKAJaKi+yW/wDzwi/74FH2S3/54Rf98CgCWiovslv/AM8Iv++BR9kt/wDnhF/3wKAJaKi+yW//ADwi/wC+BR9kt/8AnhF/3wKAJaKi+yW//PCL/vgUfZLf/nhF/wB8CgCWiovslv8A88Iv++BR9kt/+eEX/fAoAloqL7Jb/wDPCL/vgUfZLf8A54Rf98CgCWiovslv/wA8Iv8AvgUfZLf/AJ4Rf98CgCWiovslv/zwi/74FH2S3/54Rf8AfAoAloqL7Jb/APPCL/vgUfZLf/nhF/3wKAJaKi+yW/8Azwi/74FH2S3/AOeEX/fAoAloqL7Jb/8APCL/AL4FH2S3/wCeEX/fAoAloqL7Jb/88Iv++BR9kt/+eEX/AHwKAJaKi+yW/wDzwi/74FKttAjBlhjUjoQo4oAkqKb/AFtv/wBdD/6C1S1FN/rbf/rof/QWoAlooooAKim/1tv/ANdD/wCgtUtRTf623/66H/0FqAJaKKoPrukxafHfyapZJZytsjuWuEEbtzwGzgng/kaAL9FVn1Gyi1COwkvLdLyVd8ds0qiR155C5yRwfyNTGaNZ1hMiCV1LrGWG5lBAJA9AWXP1HrQA+iiigAooooAKKKKACiiigAqK6tYb21ktrqMSQyLtZT3qWik0mrMabTujg7O4uPA+tfYb5mk0q5bMUpGdnv8Ah3H413asroGRgysMgg5BFVNV0u31jT3tLtcq3KsOqN2Ye9croOq3HhzU/wCwNcbEWf8ARpz0wen/AAE/oePpxRbw0uR/A9vLy9O33HfNLFQdRfGt/Nd/Xv8AedtRRRXceeFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVFN/rbf/rof/QWqWopv9bb/APXQ/wDoLUAS0UUUAFRTf623/wCuh/8AQWqWopv9bb/9dD/6C1AFXW4L260W5t9LdI7mVQiu0rR7VJAYh1BKttztODhsHBrltDiutFksrnUNMe0toG1KBYrKGSfZ5lyjoAixhguEfB27doU5G4Cu4ooA4HSdOvbHR4tHubO4W8kutNnAWJmjCQpaiQmUAoCDDJwWBOBgHcueh1bTH1HxTpu97qO2SzuhK9vI0eSXgKoXXDLnBPBBO3uMg7tFAHD6fDqtx4fv7/U7rUrS/kW2TcYZ5AFMFuZAtuhGCX8xSyAMpLYIxx03h8ynQrc3FtLaudx8qa4knYDccEvIA/IwcMARnBAxitKigBrhyv7sqp9WGf60zbcf89Yv+/R/+KqWigCLbcf89Yv+/R/+Ko23H/PWL/v0f/iqlooAi23H/PWL/v0f/iqNtx/z1i/79H/4qpaKAIttx/z1i/79H/4qjbcf89Yv+/R/+KqWigCLbcf89Yv+/R/+KrK1/wAP/wBvWHlTSRLKnMUgjIKn069D3raoqZwjOLjJXTLhOVOSlF2aOAg8Ta/odqLPUNKknMJKCZwwyB05xg/WmH4lzg4OnxA/9dT/AIV6FUU1pb3I/wBIt4pf+uiBv51zRw9SKt7R29F/kdMsRTk7+yV/V/5nBf8ACzJv+gfD/wB/T/hViDx5qd1j7NojTZ6eXub+Qro5/CmhXGfM0u3H/XNdn/oOKzZ/h5oUv+rSeD/rnLnH/fWa3WHv/wAvpL/t2Ji8Ql/y4i/+3pFb/hLdf/6Fm4/79yf/ABNH/CW6/wD9Czcf9+5P/iad/wAIHNb/APIN8QX1tjoMk/yIo/sTxja/8emvxTgdp16/mpo+pzfw4j74pfoL65TW+H+6Tf6jf+Et1/8A6Fm4/wC/cn/xNH/CW6//ANCzcf8AfuT/AOJpTe+OLLmWws7xB1KEZ/8AQh/KgePZLMhda0S8tOxYDIP5gfzo+oYp/DVv6cofX8Kvio29XL/MT/hLdf8A+hZuP+/cn/xNH/CW6/8A9Czcf9+5P/ia1LTxtoN3gC+WFj/DMpTH4nj9a2YLqC6TfbTxzL/ejcMP0rKWFxUPiqNfJf5GscXhZfDTT/7ef+ZyX/CW6/8A9Czcf9+5P/iaP+Et1/8A6Fm4/wC/cn/xNdlRUewr/wDP1/cv8i/b0P8An0vvl/mcb/wluv8A/Qs3H/fuT/4mj/hLdf8A+hZuP+/cn/xNdlRR7Cv/AM/X9y/yD29D/n0vvl/mcb/wluv/APQs3H/fuT/4mj/hLdf/AOhZuP8Av3J/8TXZUUewr/8AP1/cv8g9vQ/59L75f5nG/wDCW6//ANCzcf8AfuT/AOJo/wCEt1//AKFm4/79yf8AxNdlRR7Cv/z9f3L/ACD29D/n0vvl/mcb/wAJbr//AELNx/37k/8AiaP+Et1//oWbj/v3J/8AE12VFHsK/wDz9f3L/IPb0P8An0vvl/mcb/wluv8A/Qs3H/fuT/4mj/hLdf8A+hZuP+/cn/xNdlRR7Cv/AM/X9y/yD29D/n0vvl/mcb/wluv/APQs3H/fuT/4mj/hLdf/AOhZuP8Av3J/8TXZUUewr/8AP1/cv8g9vQ/59L75f5nG/wDCW6//ANCzcf8AfuT/AOJo/wCEt1//AKFm4/79yf8AxNdlRR7Cv/z9f3L/ACD29D/n0vvl/mcb/wAJbr//AELNx/37k/8AiaP+Et1//oWbj/v3J/8AE12VFHsK/wDz9f3L/IPb0P8An0vvl/mcb/wluv8A/Qs3H/fuT/4mj/hLdf8A+hZuP+/cn/xNdlRR7Cv/AM/X9y/yD29D/n0vvl/mcb/wluv/APQs3H/fuT/4mj/hLdf/AOhZuP8Av3J/8TXZUUewr/8AP1/cv8g9vQ/59L75f5nG/wDCW6//ANCzcf8AfuT/AOJo/wCEt1//AKFm4/79yf8AxNdlRR7Cv/z9f3L/ACD29D/n0vvl/mcb/wAJbr//AELNx/37k/8AiaP+Et1//oWbj/v3J/8AE12VFHsK/wDz9f3L/IPb0P8An0vvl/mcb/wluv8A/Qs3H/fuT/4mj/hLdf8A+hZuP+/cn/xNdlRR7Cv/AM/X9y/yD29D/n0vvl/mcrY+Jdbur6GCfQJ7eORgrStG+EHqcgcfjXS7bj/nrF/36P8A8VUtFb0oTgrTlzfd+hhVnCbvCPL82/zIttx/z1i/79H/AOKpVWcMN0kZHcCMj+tSUVqYhUU3+tt/+uh/9Bapaim/1tv/ANdD/wCgtQBLRRRQAVFN/rbf/rof/QWqWopv9bb/APXQ/wDoLUAS0VW1AXB0+b7E7pNtypjRWf3ChiF3EZALfKDgkEZB5mwv9Uv9TXSJdQurRk893lMcBul2LblUkwrRc+ex+QdPL5BDggHX0VxWneINT1DTYtYkufK23FhbtZxxr5LidLcuxyC+QbhsYYD5VyDzna1XUNRt/EVhaabAlwJ7W4do5JBGgZHhwzPgsAAzDCg5LDIxyADbormbbxbPe2F3qFnpTy2cKw+Vtdnmd5I4pBmNEbCgTfMVLEbThTW1pV9/aWmRXe+1fzM/NZ3HnxHDEfK+1c9OeBg5HagC5RTXdY13SMqj1Y4pn2u3/wCe8X/fYoAloqL7Xb/894v++xR9rt/+e8X/AH2KAJaKi+12/wDz3i/77FH2u3/57xf99igCWiovtdv/AM94v++xR9rt/wDnvF/32KAJaKi+12//AD3i/wC+xR9rt/8AnvF/32KAJaKi+12//PeL/vsUfa7f/nvF/wB9igCWiovtdv8A894v++xR9rt/+e8X/fYoAloqL7Xb/wDPeL/vsUfa7f8A57xf99igCWggEEEZB6g1F9rt/wDnvF/32KPtdv8A894v++xQBRu/DejX2ftOnW7E9WVNrH8Rg1iz/DvTC/mWFxdWcnYo+QPz5/Wuo+12/wDz3i/77FH2u3/57xf99ito16sNpGUqNOW8Tkv7A8Wad/yDdfW5Ufw3IOT7c7v50f274t07/kI6Et2g/itjyfy3fyrrftdv/wA94v8AvsUfa7f/AJ7xf99ir+sX+OKf4fkR7C3wSa/H8zl4fiJp3meXqFrdWUncOmQP6/pXRafqllqsHnafcpOnfaeV+oPI/GlmawuU2XBt5V/uyFWH61y+o+ErRLj7b4b1BNNuxyFWT5G9vb9R7UfuJ6fC/vQv30NfiX3M7KiuKsvGtzp1wLPxTbeW3QXUPzK3uQP6flXWQalZXMKywXcMiN0ZZBWdSlOnvt36GkKsZ7blmiovtdv/AM94v++xR9rt/wDnvF/32KyNSWiovtdv/wA94v8AvsUfa7f/AJ7xf99igCWiovtdv/z3i/77FH2u3/57xf8AfYoAloqL7Xb/APPeL/vsUfa7f/nvF/32KAJaKi+12/8Az3i/77FH2u3/AOe8X/fYoAloqL7Xb/8APeL/AL7FH2u3/wCe8X/fYoAloqL7Xb/894v++xR9rt/+e8X/AH2KAJaKi+12/wDz3i/77FH2u3/57xf99igCWiovtdv/AM94v++xR9rt/wDnvF/32KAJaKi+12//AD3i/wC+xR9rt/8AnvF/32KAJaKi+12//PeL/vsUfa7f/nvF/wB9igCWiovtdv8A894v++xR9rt/+e8X/fYoAloqL7Xb/wDPeL/vsUq3MDsFWaNiegDDmgCSopv9bb/9dD/6C1S1FN/rbf8A66H/ANBagCWiiigAqKb/AFtv/wBdD/6C1S1FN/rbf/rof/QWoAS7tIb61e3uk3xvjIyQQQcggjkEEAgjBBAI5FUD4b00wLGEuFZWLeel3KszEgA7pQ29gQqjBYj5F/ujGrRQBmjw/pi3Uc0dt5fl7NsMcjJCSgAQmIHYSoVcEgkbVx90YuNaQvfRXbJmeKN4kfJ4VypYY6clF/L61NRQBmwaBp9ppsljaRy28Emzd5NxIjfIiIuHDbh8saDg8456nNy0tIbG1S3tU2RpnAySSSckknkkkkknJJJJ5NTUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAQ3Vpb3tu0F3Ck0TdUdciuTufB99pFw154SvGhbq1rI2Vb2BPB/H867KitadWdPbbt0Mp0oz337nJ6b43jW4+xeIrZtNuxwWYHY3v7fqPeurR1kQPGwdWGQynIIqpqWlWWrW/k6hbpMvYkcr9D1Fcq+ga74YczeG7k3lpnLWc3J/D1/DB+ta8tKr8Puv8DPmq0/i95fidtRXOaP40sNRk+zXoOn3gO0xTcAn0B/ocGujrCdOVN2kjaE4zV4sKKKKgsKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACopv9bb/APXQ/wDoLVLUU3+tt/8Arof/AEFqAJaKKKACopv9bb/9dD/6C1S1FN/rbf8A66H/ANBagBLu4+y2rzeTLOVwFihXczknAA7Dk9SQB1JABNZQ8TI7i3h029lvwziSxXyhJGFCEksXCEYliPDE/OOOGxpagb0afN/ZSW73m3EIuWZY93qxUE4HXA69MjqMK20nV7Se31CO1snvY1milSS+c+f5hiJlaUQj5gYguwJtC4AIChaALcXiqyuHje2iuJrN2hQ3qqojR5QhjUgkPkiSPkKQN4yRhsXL7WbLTLuOG/mS2WSGSbzpXVI0VGjU5Yngkyrj8fxwrLwre6faRaZHLbzWfnWc8l0zMsitbrCu0R4IIb7OOd4xvPB2/NtXOl/aPEun6k6xMlnb3Ea7hlleQxYZeOPlRwTnPzY7mgCZtX01Lq4tn1C1We2jMs8RnUNEgAJZhnKjBByeORU1peW1/apc2NxFcwPnbLC4dWwcHBHB5BFczpnha6sfCtxp11Hb3crtauiLdSQLuihgTPmKu5SHhLDA9OmTjoNKgvbfTIo9UuftV0MmSXCjqxIX5VUHAIXO1c4zgZxQBcoprqWXAdkPquP60zyX/wCfmX8l/wAKAJaKi8l/+fmX8l/wo8l/+fmX8l/woAloqLyX/wCfmX8l/wAKPJf/AJ+ZfyX/AAoAloqLyX/5+ZfyX/CjyX/5+ZfyX/CgCWiovJf/AJ+ZfyX/AAo8l/8An5l/Jf8ACgCWiovJf/n5l/Jf8KPJf/n5l/Jf8KAJaKi8l/8An5l/Jf8ACjyX/wCfmX8l/wAKAJaKi8l/+fmX8l/wo8l/+fmX8l/woAloqLyX/wCfmX8l/wAKPJf/AJ+ZfyX/AAoAloqLyX/5+ZfyX/CjyX/5+ZfyX/CgCWiovJf/AJ+ZfyX/AAo8l/8An5l/Jf8ACgCWiovJf/n5l/Jf8KPJf/n5l/Jf8KAJaKi8l/8An5l/Jf8ACjyX/wCfmX8l/wAKAJaKi8l/+fmX8l/wo8l/+fmX8l/woAoax4c03XI8XsA8zGFmTh1/Hv8AQ1zSzar4GuolvZnv9GkO0Pj5of8AD6dDXaeS/wDz8y/kv+FRXFit3bvBcyvJFINrIyqQR+Vb06ziuWWse3+RhOim+aOkv63Jre4iu7dJ7aRZIpBuV1OQRUlcG6XvgS/AEk02hzv1UAtCT9R/+v612Vuy3duk9tevJFINyuu0gj8qVSnyarVPZlU6nNo9Gi1RUXkv/wA/Mv5L/hR5L/8APzL+S/4ViaktFReS/wDz8y/kv+FHkv8A8/Mv5L/hQBLRUXkv/wA/Mv5L/hR5L/8APzL+S/4UAS0VF5L/APPzL+S/4UeS/wDz8y/kv+FAEtFReS//AD8y/kv+FHkv/wA/Mv5L/hQBLRUXkv8A8/Mv5L/hR5L/APPzL+S/4UAS0VF5L/8APzL+S/4UeS//AD8y/kv+FAEtFReS/wDz8y/kv+FHkv8A8/Mv5L/hQBLRUXkv/wA/Mv5L/hR5L/8APzL+S/4UAS0VF5L/APPzL+S/4UqxOGBM8jD0IXn9KAJKim/1tv8A9dD/AOgtUtRTf623/wCuh/8AQWoAlooooAKim/1tv/10P/oLVLUU3+tt/wDrof8A0FqAJaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAjuLeK7t3guY1kikG1kYcEVxP+l+AtQ/5aXOhXD/AFaAn/P4/Wu6qO4t4ru3eC5jWSKQbWRhwRW1OpyaPVPdGVSnzarRoLe4iu7dJ7aRZIpBuV1OQRUlcL/pfgLUP+WlzoVw/wBWgJ/z+P1rtre4iu7dJ7aRZIpBuV1OQRRUp8mq1T2YU6nNo9GiSiiisTUKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqKb/W2/wD10P8A6C1S1FN/rbf/AK6H/wBBagCWiiigAqKb/W2//XQ/+gtUtRTf623/AOuh/wDQWoAS7t/tdq8HnSwh8Bnhba2M8gN1GRxkYIzwQcEctpbS6rY+F7S9urox3GjNdTNFcyRPJKotwGLoQx/1j8ZwScnJAx1N3aW1/avbX1vFcwPjdFMgdWwcjIPB5ANU/wDhHNE+w/Y/7H0/7L5nm+R9lTZvxjdtxjOOM9cUAcnpOo3t9o8WsXN5cNeR3WmwArKyxlJktTIDECEJJmk5KkjIwRtXHQ6tLqX/AAlOm2+lzxReZZ3TSGcM6LteDDbFI3nkgfMMBic9jqPp1lLqEd/JZ273kS7I7lolMiLzwGxkDk/mamMMbTrMY0MqKUWQqNyqSCQD6EqufoPSgDltN8Q61rGmXmo2FrbyKqwLBZqmZA0kMMpYyM6qwUSt8uF3bR8wzW7ot6dQ0mK4adLhizo0iWz243K5Ujy3JZSCCDk9RT20jTWsXs20+1NrJt3wGBdjbQoXK4wcBVA9Ao9BVmGGO3gSG3jSKKNQiRooVVUDAAA6ACgBXYquQjOfRcf1pnnP/wA+0v5r/jUtFAEXnP8A8+0v5r/jR5z/APPtL+a/41LRQBF5z/8APtL+a/40ec//AD7S/mv+NS0UARec/wDz7S/mv+NHnP8A8+0v5r/jUtFAEXnP/wA+0v5r/jR5z/8APtL+a/41LRQBF5z/APPtL+a/40ec/wDz7S/mv+NS0UARec//AD7S/mv+NHnP/wA+0v5r/jUtFAEXnP8A8+0v5r/jR5z/APPtL+a/41LRQBF5z/8APtL+a/40ec//AD7S/mv+NS0UARec/wDz7S/mv+NHnP8A8+0v5r/jUtFAEXnP/wA+0v5r/jR5z/8APtL+a/41LRQBF5z/APPtL+a/40ec/wDz7S/mv+NS0UARec//AD7S/mv+NHnP/wA+0v5r/jUtFAEXnP8A8+0v5r/jR5z/APPtL+a/41LRQBF5z/8APtL+a/40ec//AD7S/mv+NS0UARec/wDz7S/mv+NHnP8A8+0v5r/jUtFAFW4Vbu3eC5snkikG1kbaQR+dcaj3vgS/JMc02hzv0YgtCT9D/wDr+td5UdxbxXdu8FzGskUg2sjDgitqdTk0eqe6MqlPm1WjRDb3y3duk9tE8kUg3K6spBH51L5z/wDPtL+a/wCNcV/pfgLUP+WlzoVw/wBWgJ/z+P1rtre4iu7dJ7aRZIpBuV1OQRRUp8mq1T2YU6nNo9GhPOf/AJ9pfzX/ABo85/8An2l/Nf8AGpaKxNSLzn/59pfzX/Gjzn/59pfzX/GpaKAIvOf/AJ9pfzX/ABo85/8An2l/Nf8AGpaKAIvOf/n2l/Nf8aPOf/n2l/Nf8alooAi85/8An2l/Nf8AGjzn/wCfaX81/wAalooAi85/+faX81/xo85/+faX81/xqWigCLzn/wCfaX81/wAaPOf/AJ9pfzX/ABqWigCLzn/59pfzX/GlWVywBgkUepK8frUlFABUU3+tt/8Arof/AEFqlqKb/W2//XQ/+gtQBLRRRQAVFN/rbf8A66H/ANBapaim/wBbb/8AXQ/+gtQBLRRRQAUViXGvyQ6hMi2iNZ211DZzzGYiQSy+Xt2ptwy/vo8ksD97g4GZtS1+30rVLS0ulfF1DLIhjVpHZkaMbVjUFmJEhbjoEJ6ZIANWispfEulO84juHkW3VWeWOCRozuClFVwu12YSJhVJY7hgGr9pdR3lqk8Kyqj5wJoXibg45VwGHTuKAJqKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCO4t4ru3eC5jWSKQbWRhwRXEn7Z4BvyQJLrQp26DloT/AJ/P613VBGetbU6vJdNXT6GVSnz2a0a6nNQ/EDQJfv3EkP8Avwt/TNX4fFWhT/c1S3H+++z+eKuTaXp9x/x8WNtL/vwqf5iqE3hHQZ/v6ZCP9zKfyIqr4d9GvuItXXVP7zShv7O4/wCPe6gl/wByQN/Kp65eb4eaDL9yOeH/AHJSf55qv/wr9IP+PDWb+39Pmzj8sUclF7Tt8g56y3j+J2FFcf8A8Ix4lt/+PTxPJJ6ecpP8y1H2fx1bdLuxux7gD/2UUexi9pr8V+ge2kt4P8GdhRXH/wBr+NLf/j40O3lHrE/X/wAeNH/CYazD/wAffha7A7tGWI/9B/rR9Xm9rP5oPrEOt18mdhRXH/8ACxLSL/j90y+g9fkBx+ZFWYviFoMn35Zov9+I/wBM0PDVl9kaxFJ/aOnorEi8Y6BN9zU4h/vqy/zAq7FrelT/AOp1K0c+gnXP86zdOa3TNFUg9mi9RTY5Y5VzE6uPVTmnVmWFFFFABUU3+tt/+uh/9Bapaim/1tv/ANdD/wCgtQBLRRRQAVFN/rbf/rof/QWqWopv9bb/APXQ/wDoLUAS0UUUAYlxoEk2oTOt2i2dzdQ3k8JhJkMsXl7dr7sKv7mPIKk/e5GRi/LYeZrdtqHmY8i3mg8vb97zGjbOe2PK6e/tVyigDnLDwn9g8OXGl+da3fneRzeWfmRfu4Yovmj3jOfJ3DkYJHXHOvpVi+m6ZFayXMt06ZLSyuzEksTjLEtgZwASSAACT1q5RQA10DrhtwH+yxH8qZ9mT+9L/wB/W/xqWsJPEc32G/luNP8AJntr2KzSAzhtzSiLy9zAYXmZQ2N2MHBbjIBsfZk/vS/9/W/xqOfT4LmBoZ/MeNxhl85+R+dUI9e8vTdQn1C28ufT5PKmht5PN8xyiOixkhSxYSIoBAJY454JqWPiO/aO2+3afE/nSS2itaT5aS5iWTzAEcAKhMMgUlyfuZAydoBZ/wCER0P/AJ8v/Ir/APxVH/CI6H/z5f8AkV//AIqk0fxHHqMF3LcNZLFaqHe6tLwT24Ug5HmlVwyhcsMcBlOeeG6Vrl/dalb2uoab9lW6t5bqJ2fa4VXTarR84IWZA2T99XGMbSQB/wDwiOh/8+X/AJFf/wCKo/4RHQ/+fL/yK/8A8VSaRr8mpT2omtEgiv7U3lmyTF2aIFP9YNo2NiVOAWH3ueBmbWdVu9Kgmuo7BJrO1hae5lefY2wAkiNQp3MApOGKDleeu0Ai/wCER0P/AJ8v/Ir/APxVH/CI6H/z5f8AkV//AIqnR695vi6TRY7bMcdu0jXPmdJVMZMe3H92aNt2cfNjqDivJr97Lr0thpdpb3ChWEbzzNErNEVExDqr5AMsSgY+8soJG0ZAJv8AhEdD/wCfL/yK/wD8VR/wiOh/8+X/AJFf/wCKqtH4uSe608Q28Xk38cMkUT3Si7dZACHWAA5Rc/MxYYCSHBCgs/XPEN3pr3slhYpewadatNdbpNgV8b1UNzyERiV2k5kh6KxIAJv+ER0P/ny/8iv/APFUf8Ijof8Az5f+RX/+KpNX1+TTZ7oQ2iTxWFqLy8Z5ijLES/8AqxtO9sRPwSo+7zycaWo30emaXdX9wrtFawvM4QAsVVSxxnvgUAZ3/CI6H/z5f+RX/wDiqP8AhEdD/wCfL/yK/wD8VSJquryTz2Q02y+3wLHKyG+fyjE5cAh/Kzu3RtlduMEHd2pq69cz+FbfUIraKO9vsJZQ+YZEdnJ8t+isU24kbgMqBsjINAD/APhEdD/58v8AyK//AMVR/wAIjof/AD5f+RX/APiqhs/FSvAl1qNulpZ3Fg+owSpKZG8hAhYyLtG1sSIcKX/i54GZbDxC03hZtX1Gxe0ljaWOSzjkEr+YkjR+Wp4DMzLgAdSQBQAv/CI6H/z5f+RX/wDiqP8AhEdD/wCfL/yK/wD8VUMHiG7tYNS/t2xSGTTLBLuZraTf5oIkDbVP3RmFioLElWXO05AvadqNzcX1xY6jaxW91BHHMRBOZUKOXC/MVU5zG2RjGMcnJAAK/wDwiOh/8+X/AJFf/wCKo/4RHQ/+fL/yK/8A8VUt/qt3YXatJYJ9gM0UDTmf94XkZUUrGFIK7nUEllPDYBwNz9H1ObUmvkubP7JJaXAhMfmhyQY0kBOBgHEgBAJAIOCRzQBX/wCER0P/AJ8v/Ir/APxVH/CI6H/z5f8AkV//AIqqB8W3P/ExuYrKKaxs4/tZkMpR2tfmUOgwwkLGGVl5VShjOeTjRj17zfF0mix22Y47dpGufM6SqYyY9uP7s0bbs4+bHUHAA3/hEdD/AOfL/wAiv/8AFUf8Ijof/Pl/5Ff/AOKqG68Q3cN/I1vYpcael1BZmcybMSNIqOR13gGRAAAPmjmBIIUGW41+SHUJkW0RrO2uobOeYzESCWXy9u1NuGX99HklgfvcHAyAL/wiOh/8+X/kV/8A4qj/AIRHQ/8Any/8iv8A/FVb1TUJLEWsdrAk9zdzeTCkkhjTcEZzuYBiBtRuinnA75GEPGkkuppYQwabFcFQpS91IwmSXzpYWSMeWxcbojg8Ehl4BOKANL/hEdD/AOfL/wAiv/8AFUf8Ijof/Pl/5Ff/AOKpNc12TTLu1t7SFJ5HZTMrEgIrsIowWGdpaV15IPypKQCVAOdeeNJLK8SyuoNNtblWlSZrvUjDCGRYXARzHliVnU8quNrdcZIBpf8ACI6H/wA+X/kV/wD4qj/hEdD/AOfL/wAiv/8AFVLqOpXdpBZxQWyS6hcMCbeNt4CKN0pBO3jHyqxwN7x5wDVeLxBcy6ZautjEL66vZrJIDcHyg8TS7iZNmcYhYj5M5IGByQAP/wCER0P/AJ8v/Ir/APxVH/CI6H/z5f8AkV//AIqr2l3/APaVgJzH5TrJJDIm7cA8btG2DxkblODgEjHA6VnJ4jm+w38txp/kz217FZpAZw25pRF5e5gMLzMobG7GDgtxkAf/AMIjof8Az5f+RX/+Ko/4RHQ/+fL/AMiv/wDFU6PXvL03UJ9QtvLn0+TypobeTzfMcojosZIUsWEiKAQCWOOeCct/F17YaOb3UdPt3VVuIt0FwwMlxAkjSDaV+WMmCQK25jjbleTgA0v+ER0P/ny/8iv/APFUf8Ijof8Az5f+RX/+Kp2ka59vsbm8uZdKW1g6z2WofaEXAy29iihcDB78Ht3i0rXL+61K3tdQ037Kt1by3UTs+1wqum1Wj5wQsyBsn76uMY2kgD/+ER0P/ny/8iv/APFUf8Ijof8Az5f+RX/+KpNI1+TUp7UTWiQRX9qbyzZJi7NECn+sG0bGxKnALD73PAyavr8mmz3QhtEnisLUXl4zzFGWIl/9WNp3tiJ+CVH3eeTgAX/hEdD/AOfL/wAiv/8AFUf8Ijof/Pl/5Ff/AOKqVtVu4dWgt7uwSG2upmgt5RPukLqjPlkC4VSsbEEMTyuQMnbUk1+9l16Ww0u0t7hQrCN55miVmiKiYh1V8gGWJQMfeWUEjaMgE3/CI6H/AM+X/kV//iqP+ER0P/ny/wDIr/8AxVVrPxjbarf2lrpRtS80cUskV3diGZVdBIAkYDFyEOT0XkAMfm2v1zxDd6a97JYWKXsGnWrTXW6TYFfG9VDc8hEYldpOZIeisSACb/hEdD/58v8AyK//AMVR/wAIjof/AD5f+RX/APiqTV9fk02e6ENok8Vhai8vGeYoyxEv/qxtO9sRPwSo+7zycat3JNFau9rB9om4CR7wgJJxksegHUkAnAOATgEAy/8AhEdD/wCfL/yK/wD8VR/wiOh/8+X/AJFf/wCKqtP4xtoNE0q7lNrb3GqW63EUV5diGJBtVm3SEdt4AAUkkjjG4rY13XZNF0uKaSFGudpmmijJkCRRrvmYH5SQFBVWIA3vGDjNAEkPhbR4JklhtCkiMGVhM/BH41pfZk/vS/8Af1v8awbrxZ/ZXnQa1Da2l4vleUBefuH8zzNu6VkXbjyZCflPAGNzELVu41a5Tw9FcxpatfXeI7RIZjPE7v8AcbdhSyAfOxAyFViM4zQBp/Zk/vS/9/W/xpVgRWBBkyPWRj/WsZPEc32G/luNP8me2vYrNIDOG3NKIvL3MBheZlDY3YwcFuM3tL1CS+F1HdQJBc2k3kzJHIZE3FFcbWIUkbXXqo5yO2SAX6im/wBbb/8AXQ/+gtUtRTf623/66H/0FqAJaKKKACopv9bb/wDXQ/8AoLVLUU3+tt/+uh/9BagCWiiigAooooAKKKKACucTw5qT/b/tuqWsn2u4ivF8qyZNk0XlbDzK2U/crleCcnDCujooA59dEuzeRJdyJPHcXX2++ljTy0aSJY1hjVCxZRlEfO48xEHh8B6+HZlulxqGy1huJ7u3WOACaOWUSbiXYlWA85yBsH8OScHdu0UAc5daHf3PnLeTxXL6l5VpeSQReSkdqnmORtZ2Yl97RkhsgOCANpzbuNL1KXxLb6lFf2qQQRvCIGs2ZijmMv8AP5gGcxjB24GeQa2KKAMTSfDkdhqk2qXK2TX8yshks7MW6lWYMxYbmLMWAJLMegwBliz9X0vUr++tpLS/tYreD5/s9xZtKHlByrkiRc7ccA8A/NyQpXYooA5+Xw3Dp+qNrWlpcS3EMN0yWRu5Ak0srK/G5tqAspyMYywPVRT4/D9zaQ2MlhfRLfW0cqSzT25kSYzOskr7A6lSXUMMNgAkY6Y3aKAMJPDs0VrZadHqG7S7T7OVikgBmzCUKASAgAExqSChPLYIyNsL6Hf6h4WvLZ54rK91fe96ZYvO8sSJs8sbXUZRAibuh2ZIyxro6KAOf1Lw1JrqW8WvPpt3CikSbdPIkOTz5btI3lggKDgFuCQVOCuvqNjHqel3VhcM6xXULwuUIDBWUqcZ74NWaKAMKTw/c3kN9/aV9FJNfRxW0xgtzGjW6OxZNpdiCwkkUsG4BBABGTbntJrvxDbyzJi0sYzLEcj95O+5M+o2JuHOQ3neqVpUUAc5b+EIzDb22pXP2m1sbcWtmkKvA6IHjYF3V8s4MMZDLsGQ3HIwWvhx7FbTTo3lmsfts2oXEssrOSwk3xRfMxYfMytuB5MRyP3hro6KAMRNK1ePXrvUU1Ky23EKwrEbF8oqGQx5bzeSDJzwMgcbetP0Hw9baH9oliitUuLnaJTZ2wt4sLnaFQE4+8SSSSSTzgKBsUUAY9xpepTeIYr4X9qbWHAitpbNmMfZ2DCQDewJG4qdo4A5bdUXS9fsY9Tlhv7W4n1CRWBhszEYHKxxeaN8jBgiJv2EZYjGRnFdHRQBz954VV4HtdOuEtLO4sE06eJ4jI3kIHCiNtw2tiRxlg/8PHByS+G4dP1Rta0tLiW4hhumSyN3IEmllZX43NtQFlORjGWB6qK6CigDn7jw9etodnp9nqNvG0UyXNxNNaNIZ5hKsxcASKEDSBiRzw2BjFPn8N/2jq9te6v/AGfcG18t42isdk29MEfvS7EJvy20YPQEkbg27RQBQ1TT5L4WslrOkFzaTedC8kZkTcUZDuUFSRtdujDnB7YOdL4bu30mTTU1NBbXizC9VrbJYyu7SGIhhsJMjAbvMAAXg4Yt0FFAGE2izaiuoXF4fs91PcRmDgOI47eTdCCARuBYNIRw2JSuRtBDotI1S2E09tqlut5dTGW4L2ZaFzsRBtTzAykLGv8AGRy2Ryu3booAwtN0WaymKxHy00+zTT9NeYCT5dilpWClc7mVFKnH+qyCN9QxeHtSXRp9PubzSruOa4ecrcaWzod8jyMChm5+Zhg9gvcnI6OigCnpWl22jaZFYWS7YYskcAZLMWY4AAGSScAADOAAMCsuDQ9XjGqfaNR024GotvdH01ygbZHGQVMx3KUjxj1Oc44roKKAOctvDSWP2OxtoIktGuDf3rwxrEjyps8tFjH3BuCsCM8Q4bcXJMy+HZlulxqGy1huJ7u3WOACaOWUSbiXYlWA85yBsH8OScHdu0UAc5daHf3PnLeTxXL6l5VpeSQReSkdqnmORtZ2Yl97RkhsgOCANpzbuNL1KXxLb6lFf2qQQRvCIGs2ZijmMv8AP5gGcxjB24GeQa2KKAMTSfDkdhqk2qXK2TX8yshks7MW6lWYMxYbmLMWAJLMegwBlixq+gSalPdGG7SCK/tRZ3ivCXZogX/1Z3DY2JX5IYfd44OduigDCew1i11O81Vbi11AiNxb2n2YxuF25WJZDIVXcwUsxXk4zwFCkfh+5tIbGSwvolvraOVJZp7cyJMZnWSV9gdSpLqGGGwASMdMbtFAHOW3hL7FHFZ2t7/xLlktppI5It0zPAsapiQEKAfJjyNhJ+bBGRtH0O/1DwteWzzxWV7q+970yxed5YkTZ5Y2uoyiBE3dDsyRljXR0UAc/qXhqTXUt4tefTbuFFIk26eRIcnny3aRvLBAUHALcEgqcFdq7W5e1dbGWKGc42vNEZFHPOVDKTxnuP6VNRQBzlj4c1KwsdOWHVLVrrTrc2cUr2TFGhIj4ZPNzvzEp3BgMEjb3BB4ZSW3uNPuvNSyg04aVaNvUuYmjXzJMgYyxCLgjgxZHDEV0dFAHPv4evZrwalPqNudTjaMxSJaMsIVFlUBozIWJxPJyHH8PHB3PsdFmg1K2Sc77ez827EmABLdTvIXIXOVCBnABJBEw5JTNbtFAHPwaHq8Y1T7RqOm3A1Ft7o+muUDbI4yCpmO5SkeMepznHFXtD0S20KxeC1jiRppDNN5MQiQuQB8qDhRhQAOTgckkljpUUAFRTf623/66H/0FqlqKb/W2/8A10P/AKC1AEtFFFABUU3+tt/+uh/9Bapaim/1tv8A9dD/AOgtQBLRRRQAUUVzGo2PjGXUJn07VbOK1LfukZBlR7/If51cIc7tdL1InPlV7N+h09Fcf/Zvjv8A6DVj/wB8D/43R/Zvjv8A6DVj/wB8D/43W3sF/Ovx/wAjL2z/AJH+H+Z1s0qwQPK4crGpYhELsQBnhQCSfYDJqnpes2esJK9h9oKxMUYzWssI3AlSBvUZIKkHHQjnFZmj2fiqHUVfWdStLi1wdyRoNxOOMYQd6jm0S4uPC76fcWqSmTVzO8LlWVoTf+aSc8EGPnH4YzxWM48rte/oawlzK9rep01Q2d3Df2MF3aP5kFxGssT4I3KwyDg8jg965DU/DtyviW3udN0zyfKuLbyZ7KK1jRYFKBxIzYmztDrhDtKbF/vCqeneGbtNCt7aLw/FZGLTlgvopUt2+2y7ojvUBmV3UJKVMuAGdc8FsQWdrfarZabu+2zeXst5bpvkY4ij2724HbevHU54q5XncHhnVhYanBFZXEcMlhfwWkVw1ujKZY7bau2I+WoLpKeMDueTk6t/4dkg1Nvsmm/atIHkST2QdG+2PtuFcsJGAd8tA5Zzk7AcllAoA6+obO7hv7GC7tH8yC4jWWJ8EblYZBweRwe9c++k6jL4STSI0SAXc0qSB8OtrbMzuIyoYZGzbDhGG3dlThQarS6LqcUZtr21i1axS9+2yQQosaziRZd8Qjkcg7ZSkuXfHzfLjYBQB19FchLpmoJ5ttZaR5dvc6jZXg/exottFH9nVo9oJy6+STgfLt6MThTQHg+4g8O2UVtp6C9j0SVZHLqXF8EiELbyfvIfMCMDhBkAgEUAd9UNndw39jBd2j+ZBcRrLE+CNysMg4PI4Peuc1DTtTN9eQ21j50V3qtnfG485VWOOMwBlwTuLjyScYxtP3t3ynE1Pwxqb+HdNjj012v7XSIoIJbVbUyw3CoeHkl5VQ20qYjkHec/doA76e7ht5reKZ9r3MhiiGCdzBGfHt8qMefSpq4TUfDuoXF2Raab5Wp/aLyT+298a/JJFOsK7w3m/L5kS424GzjgA1veH9PNpfXk1vpX9j2UscSR2WI1/eKXLybYmZfmDRjOcnZyMAZALel6/p+sbfsMkp3xiWPzreSHzU4+ZN6jeOVyVyBuXPUVpVxWneG9attEgtmuZWujoTWsEssiJ/Z8xVAUBjALAkKd3zFfJ6ndWb/wis68WWjagx/gttSh082G88b5IYWU5x/Go3gcfMPlIB6JFNHOheGRJFDMhKMCAykqw+oIIPoRT64d/Cq2+k3NhD4ft9v295pJIbe2ZpomeVo/KEny7kDqp8wABd4XPBqta+FNQfStSe5s5TdppzR6Z58se6KUTXLREBDsR1V4trDATJCkDIoA76KaOdC8MiSKGZCUYEBlJVh9QQQfQin1wk3hNodMlsbTSfJjXUXnuDZx23+mws0xjRVk+VvL8yPIkAA2nbkhTXU+H7Q2OhW9uUuo9m7CXZjMiDcSB+6+QADhQvAXA4xigDSooooAKKKKACiuVlsPGjTOYtXslQsdo2Dgf98H+dM/s/xv/wBBiy/74H/xuuP61L/n3L7l/mdv1WP/AD9j97/yOtqG7uo7O1eeZZWRMZEMLytyccKgLHr2Fcx/Z/jf/oMWX/fA/wDjdaeiW3iCC4kOuX1vcxFfkWJcENnr90cYqoYhylbkkvW3+ZE8OoRcvaRfpf8AyL2l6pa6xYrd2BlaB8bHlgeLeCAQQHAJBBHI4NTXl3DYWM93dv5cFvG0sr4J2qoyTgcngdq5yPw9JceHfCmn6nYxTpY+X9sgmCOq7bWROQchsOV6Z9e2axNa8ManPfX72GmvHNdLeJLJbraxQTI8MojBbiZmLGItv+XfuPQKR1HKeiVTn1Wytbh4J5tsieTuXYxx50hjj6DuwI9u+BXJ3Ph6S5guPsvh5LPT3aHOn+TatIHUS7pY0JaEMd8SksclUcdQuYbHw1qr6dNBdW9wiyNZogeeNJFijv5pCMxsApWFkI2YA6L0wADvqp6jqlrpUcL3hl/fSeVGsMDzM7bS2AqAnorHp2rmZfD72+pTeZoaaho0c0n2fTYxCUXdFb4kWN2VFAZJx2bMhIBDE1fn0bU5dL8N2z3kq3VlIhu7yFlZgRbSIzgyKd2WYDlSfmzx1ABu2l3DfWqXFq++N84OCCCDggg8ggggg4IIIPIovLuGwsZ7u7fy4LeNpZXwTtVRknA5PA7Vwl14Wv5Gha9ttQm2RsqtYNal1m86VpLgGb/VGTcjjyyCp4ONi0zWvDGpz31+9hprxzXS3iSyW62sUEyPDKIwW4mZixiLb/l37j0CkAHfXl3DYWM93dv5cFvG0sr4J2qoyTgcngdqmrH12yv9Sks7ayaKGFJBcyzTR+YpaNlMaFAytyx35DceVg5DYrFGiXkEFlaappSa1YaestvHbosW2QERNFII5XwBGokiyzF+/O4mgDsqK4TWtE1q60mTTLbTvMVLjUJ/P89AJPPiufLCgnPWZVYttwcY3DLC/c+GWt9XefS7JEWNrJ4ZQw3h/tDfaX3E7tzRbQ7HlwACW6UAdNeXcNhYz3d2/lwW8bSyvgnaqjJOByeB2qauE1rRNautJk0y207zFS41Cfz/AD0Ak8+K58sKCc9ZlVi23BxjcMsGeL/DerajqF1Po1s9vfytELa/tRbxhE+UMZZT+/DAbx+74K7Bg/MKAO4W7he+ltFfM8UaSumDwrlgpz05KN+X0ovLuGwsZ7u7fy4LeNpZXwTtVRknA5PA7VyEehSs2qtp3h7+yraaOyBtMQJ9pEczvMmI3KndGwT5iAc4PGTVz+x7pvB/iCztbD7GL6OYWOn5RfJDQKmzCkou6QO3Bx8+Tgk4AN2w1S11LzBbGVXjxvjngeFwDnB2OA2Dg4OMEgjsauVxWr+GtSuJphNJdalEZIHklxb+bPEqSgQeW6iJtkjiTLKMh+Msi0xfDckkumRtpdxdRRqI3TWo7WaGCPzWZgoRsxybSAuwFNojUjjKgHawzR3ECTW8iSxSKHSRGDKykZBBHUEU+uB/4RUp4d0ywfw+mLNTHcG2t7N5ZpQiL5yedlPLba2ScSEhOAM0+w8KXr6S8uq2fn6nJcWO555VkPlCK2S45JIG4LKr93AwdwxQB3EM0dxAk1vIksUih0kRgyspGQQR1BFPrz4+E5k0TSrM6TKkNlG0V1BaR2jfap9sQFwFmyhGEcbmxJ8w4AJruNOiaDS7WJzcFo4UUm6cPKSFA+dgSC3qQcE5oAs0UUUAFRTf623/AOuh/wDQWqWopv8AW2//AF0P/oLUAS0UUUAFRTf623/66H/0FqlqKb/W2/8A10P/AKC1AEtFFFABRRRQAUUUUAFFMmdooHdInmZVJEaEBnIHQZIGT7kD3rKsfEdvdWFxfXtvLpVrbyNE019JEqllcxsMq7Ywy45xnIxmgDYoqhDruk3F4lpb6pZS3Mih0hS4RnZSu4EKDkgr8305pmia/pviCxS50u6imzGkkkSyKzw7hkK4Unaeox6g0AaVFU49UtpdXm01G/fwxrI3Iwc9VHOcqChIxwJEP8Qoh1fTbi6e2t9QtZZ45PKeJJ1ZlfDHaQDkHCMcdflPoaALlFU21fTUkWN9QtVdpBEqmdQS5ZlC4z1LI4x1yrDsaZPrNlFoNxrEMyXdnBDJMZLZ1cOqAltpzgngjr1oAv0Vm2utRTfalvYJdNktY1mmS7aP5Yjuw5ZGZcfI/fI2nIAwS99d0mLT47+TVLJLOVtkdy1wgjdueA2cE8H8jQBforHh8W+Hp7V7iPW9P8mOTymdrlVCtlgBye+xiPUDIyOauRavps00MUOoWskk/wDqkSdSZPkD/KM8/Kytx2YHoaALlFZVt4n0K8s57u31eye3tm2zS+eoWM7io3EngEg4PQ9RkVcl1Gyg08X815bx2ZVXFy8qiMq2Np3Zxg5GPXNAFmiseLxXoj2EV5NqdrbQTSSxwvcXCIJfLcozKc4YZGQR2I9avvfRx6pBYFX82eGSZSANoVGRTn3zIuPoaALNFUG1rT4bdp7y7t7RFaQEzzoBhJPLY53YxuKj1BYAgHiiLWbKXUprAzJFcxzGFY5HVWmYRJKdgzlgFkXPpz9aAL9FU7fV9Nu76WztNQtZ7qHPmwRTqzpg4OVByMHjnvUM+v6bDrNvpX2qKS+nkMf2eORS8f7tpNzLnIGF646svrQBpUVWsdRstTgM2m3lveRK2wyW8qyKGwDjIPXBH51Q0nxLZ6rYvdNHLYolul2RdlFxA4JWQlWKgHa3UgjacgcZANiis3/hI9E+w/bP7Y0/7L5nlef9qTZvxnbuzjOOcdcVZTUbKXUJLCO8t3vIl3yWyyqZEXjkrnIHI/MUAWaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqKb/W2//XQ/+gtUtRTf623/AOuh/wDQWoAlooooAKim/wBbb/8AXQ/+gtUtRTf623/66H/0FqAJaKKKACsC98Haff3st1NNdB5W3EK64H0yDW/RQBzP/CB6Z/z3u/8Avtf/AImj/hA9M/573f8A32v/AMTXTUUAYmmeFbLSr5bq3muWdQQA7jByPYCm/wBh3P8AYf2PfF5n9q/bc5ONn23z8dOu3j0z3xzW7RQBzOsaFqeoaxHKkiS263VvOrPfSxCFI3RmTyVUpISUYhmIOXx0UU/w9o2pWX9mf2otrH/ZmnGxj+zzNL52fKy53Iu3Hkjj5s7uoxz0dFAHM2vhm/tp7bUTqTvqAm864iOzySZComUMEEjKFHyKzEDy4s8KMFto+r22maXbLFZO2isgtiblwLpRC8JL/u/3Rw4bA38jGf4q6aigDjYfB16LHWxcyWUl5qFhPbRTorKFaSa4kPUEqp86PIBPK98AnVvNDubjS/E1sjxB9W3+QSThc20cQ3ccfMhPGeMfSt2igDmbrwq7W+oW9tM7xTtbTRPcXUrTb4pN5i80kusZ2jaQSVaSQgdBVb/hGtRSNJbCCLT9QMkhN6NWnuWjDrGpbEsZEuRGBsbAGxcEE5Xr6KAOck0bVUsJ7O3eIwi9kuV23ckDXCyPJIyM6Lui2s6kFS27Zg7QxFZuheDLzTdK1COcWq3V5rMV/vWZ5SIkmjk2NIyhmI2vgnqWz3NdrRQBy114cvpbUQL5Tpa6jLfQFbyW3abzTMWRmRd0e3zuCpbdt5C54srot1Bpem/Y7a3iubC6kufsz3kkqSM6yq2ZmUvk+aXyVPIx710FFAHLf2Hq40qCMmJn+0XU81rDqE1spMszSKRNGm87QxXbtAO7P8Ip9to+r6ZBoBs4rK5l07TGsp1luXiUsRD8ykRtkZiPUDqK6aigDn7Dw7Jb6vZ3dyLeQWzag6nksrXFwJEK5HBCblP1wMg1Q0nwhc2GiG2kNr9qa40+RpUz8yW624Kk7c9YpCo6fMOmTjr6KAOZ/sLU38U2l9PIksNvdSTmZr6XJRo5EVBb7fLUrvUbgckKSeWIqtqPhbUr+3Ol7rWOxNxeT/a/NYy/6RHOMeVtx8pn67+QueM4HX0UAYmgaVNYT3U11aJDLMsaeYNUnvWdVLEAmVRtALHGOu41l+H/AAtf6VYpFEmn6TPHpxtTPY/vftEpC7Z5FKICVKkgHdnzG5HOevooA4RfCWtLrcuo2yxWVy9ulvFdf2zcXT243MWO2WMrIDuX5GwMrkFSdw1dP8NzWWvCeSBJ4Vup7mOdtSnBRpS54tsGMEeYVznkZbqcV01FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFRTf623/AOuh/wDQWqWopv8AW2//AF0P/oLUAS0UUUAFRyxs+wowVkbcMrkdCPX3qSigCLbcf89Yv+/R/wDiqNtx/wA9Yv8Av0f/AIqpaKAIttx/z1i/79H/AOKo23H/AD1i/wC/R/8AiqlpshcRsYlVnAO1WbaCewJwcfXBo3AZtuP+esX/AH6P/wAVRtuP+esX/fo//FU+MOI1ErKzgDcyrtBPcgZOPpk06gCLbcf89Yv+/R/+Ko23H/PWL/v0f/iqlooAi23H/PWL/v0f/iqNtx/z1i/79H/4qpaKAIttx/z1i/79H/4qjbcf89Yv+/R/+KqWigCLbcf89Yv+/R/+Ko23H/PWL/v0f/iqlooAi23H/PWL/v0f/iqNtx/z1i/79H/4qoLj+0vti/ZPshtvkDCTcHHzHeQRx93AA9TknjBuVTi0hJ3Ittx/z1i/79H/AOKo23H/AD1i/wC/R/8AiqloqRkW24/56xf9+j/8VRtuP+esX/fo/wDxVS0UARbbj/nrF/36P/xVG24/56xf9+j/APFVLRQBFtuP+esX/fo//FUbbj/nrF/36P8A8VUtFAEW24/56xf9+j/8VRtuP+esX/fo/wDxVS0UARbbj/nrF/36P/xVG24/56xf9+j/APFVLRQBFtuP+esX/fo//FUbbj/nrF/36P8A8VUtFAEW24/56xf9+j/8VRtuP+esX/fo/wDxVS0UARbbj/nrF/36P/xVG24/56xf9+j/APFVLRQBFtuP+esX/fo//FUbbj/nrF/36P8A8VUtFAEW24/56xf9+j/8VRtuP+esX/fo/wDxVS0UARbbj/nrF/36P/xVG24/56xf9+j/APFVLRQBFtuP+esX/fo//FUbbj/nrF/36P8A8VUtFAEW24/56xf9+j/8VRtuP+esX/fo/wDxVS0UARbbj/nrF/36P/xVG24/56xf9+j/APFVLRQBFtuP+esX/fo//FUbbj/nrF/36P8A8VUtFAEW24/56xf9+j/8VRtuP+esX/fo/wDxVS0UARbbj/nrF/36P/xVG24/56xf9+j/APFVLRQBFtuP+esX/fo//FUbbj/nrF/36P8A8VUtFAEW24/56xf9+j/8VRtuP+esX/fo/wDxVS0UARbbj/nrF/36P/xVG24/56xf9+j/APFVLRQBFtuP+esX/fo//FUnlStIjSSIQhzhUIzwR6n1qaigAooooA//2Q==)

* + Sprint 2

